СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

| От 23.12.2024 | г. Новосибирск | № 854 |
| --- | --- | --- |

О принятии в первом чтении проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 536»

Рассмотрев проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 536» (далее – проект решения), Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении проект решения (приложение).

2. Предложить субъектам, предусмотренным пунктом 1 статьи 75 Регламента Совета депутатов города Новосибирска, внести в постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству свои поправки к проекту решения, принятому в первом чтении.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству.

| Председатель Совета депутатов города Новосибирска | Д. В. Асанцев |
| --- | --- |

# Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 23.12.2024 № 854

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 536

В целях уточнения объема финансирования и корректировки перечня мероприятий, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов», Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 536 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 19.06.2019 № 817, от 23.06.2020 № 990, от 16.03.2022 № 313, от 27.09.2023 № 590), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы»:

1.1.1. Пункт 3 строки «Соисполнители Программы» изложить в следующей редакции:

«3. В сфере теплоснабжения:

акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (далее – АО «СИБЭКО»);

акционерное общество «Сибирская генерирующая компания – Новосибирск» (далее – АО «СГК-Новосибирск»);

единая теплоснабжающая организация общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая компания» (далее – ЕТО ООО «НТСК»);

ФГУП «УЭВ»;

общество с ограниченной ответственностью «Генерация Сибири» (далее – ООО «Генерация Сибири»).».

1.1.2. Строку «Целевые показатели Программы» изложить в следующей редакции:

| Целевые показатели Программы | 1. Перспективная обеспеченность и потребность застройки города Новосибирска: 1.1. В сфере электроснабжения: увеличение спроса на электрическую энергию на 33,00%. 1.2. В сфере газоснабжения: увеличение спроса на природный газ на 33,57%; увеличение протяженности газопроводов на 3,2 км; увеличение количества газораспределительных пунктов до 26 шт. 1.3. В сфере теплоснабжения: увеличение спроса на тепловую энергию на 36,90%; увеличение установленной тепловой мощности ТЭЦ АО «СГК-Новосибирск» на 7,10%; увеличение присоединенной тепловой нагрузки ТЭЦ АО «СГК-Новосибирск» на 26,90%; увеличение количества тепловой энергии, отпущенной с коллекторов ТЭЦ АО «СГК-Новосибирск», на 22,84%; увеличение протяженности тепловых сетей ЕТО ООО «НТСК» на 344,10 км; увеличение протяженности тепловых сетей ФГУП «УЭВ» на 0,20 км. 1.4. В сфере водоснабжения и водоотведения: увеличение спроса холодной воды на 27,33%; увеличение протяженности сетей водоснабжения МУП «Горводоканал» до 280,00 км; увеличение протяженности сетей водоснабжения ФГУП «УЭВ» до 12,00 км; увеличение протяженности сетей водоотведения МУП «Горводоканал» до 240,90 км; увеличение протяженности сетей водоотведения ФГУП «УЭВ» до 14,59 км. 1.5. В сфере обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО: увеличение спроса на услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО на 3,18%; увеличение объемов захоронения отходов на полигоне ТКО МУП «Спецавтохозяйство» на 10%; увеличение объемов захоронения отходов на полигоне ТКО ФГУП «ЖКХ ННЦ» на 10%. 2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО: 2.1. В сфере электроснабжения: снижение уровня аварийности в электрических сетях ФГУП «УЭВ» 10 кВ (относительно общего количества КЛ-10 кВ) на 30,77%; снижение уровня аварийности в электрических сетях АО «РЭС» 10 кВ (относительно общего количества КЛ-10 кВ) на 0,17% (ежегодно с 2023 года); снижение уровня аварийности в электрических сетях МУП «Электросеть» 10 кВ (относительно общего количества КЛ-10 кВ) на 47,27%; снижение уровня потерь электрической энергии в электрических сетях ФГУП «УЭВ» на 2,112%; снижение уровня потерь электрической энергии в электрических сетях АО «РЭС» на 2,01%; снижение уровня потерь электрической энергии в электрических сетях МУП «Электросеть» на 15,00%; экономия электрической энергии – 54,64 млн. кВт·ч; уменьшение удельного расхода электрической энергии на 0,20%; доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска – 100%. 2.2. В сфере газоснабжения: количество газифицированных индивидуальных жилых домов – 7917 шт.; доля газифицированных индивидуальных жилых домов в общем объеме индивидуальных жилых домов, подлежащих газификации – 100%; доля квартир, переведенных с сжиженного газа на природный газ – 100%; обеспечение удельного расхода природного газа на уровне 10 куб. м/кв. м; доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города Новосибирска – 100%. 2.3. В сфере теплоснабжения: снижение уровня износа тепловых сетей ЕТО ООО «НТСК» на 34,10%; снижение уровня износа тепловых сетей ФГУП «УЭВ» на 1,00%; снижение уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях ЕТО ООО «НТСК» на 3,70%; снижение уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях ФГУП «УЭВ» на 0,93%; снижение нормативных потерь тепловой энергии на тепловых сетях ЕТО ООО «НТСК» – 284,00 тыс. Гкал. (ежегодно с 2024 года); уменьшение доли тепловой энергии, отпущенной из отборов турбогенераторов на 0,04% (ежегодно с 2024 года); увеличение установленной электрической мощности турбоагрегатов ТЭЦ АО «СГК-Новосибирск» на 1,60%; увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска на 13,50%; увеличение доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска на 3,77%. 2.4. В сфере водоснабжения и водоотведения: снижение уровня износа сетей водоснабжения МУП «Горводоканал» на 5,50%; снижение уровня износа сетей водоснабжения ФГУП «УЭВ» на 2,32%; повышение уровня износа сетей водоотведения и канализационных станций МУП «Горводоканал» не более чем на 3,15%; снижение уровня износа сетей водоотведения и канализационных станций ФГУП «УЭВ» на 2,02%; снижение уровня потерь воды при транспортировке МУП «Горводоканал» до 17,00%; снижение уровня потерь воды при транспортировке ФГУП «УЭВ» до 14,50%; снижение количества аварий на сетях водоснабжения МУП «Горводоканал» на 55,21%; снижение количества аварий на сетях водоснабжения ФГУП «УЭВ» на 25,88%; снижение среднего времени восстановления аварии на сетях водоснабжения МУП «Горводоканал» на 46,67%; снижение среднего времени восстановления аварии на сетях водоснабжения ФГУП «УЭВ» на 7,69%; снижение количества аварий на сетях водоотведения МУП «Горводоканал» на 11,76%; снижение количества аварий на сетях водоотведения ФГУП «УЭВ» на 28,57%; снижение среднего времени восстановления аварии на сетях водоотведения МУП «Горводоканал» на 9,09%; снижение среднего времени восстановления аварии на сетях водоотведения ФГУП «УЭВ» на 12%; экономия холодной воды – 2477,80 тыс. куб. м; уменьшение удельного расхода холодной воды на 18,10%; увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска на 10,63%. 2.5. В сфере обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО: увеличение обеспеченности полигона ТКО машинами и оборудованием МУП «Спецавтохозяйство» на 1,88%; увеличение обеспеченности полигона ТКО машинами и оборудованием ФГУП «ЖКХ ННЦ» на 1,88%. 3. Качество коммунальных ресурсов: бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; регулярная очистка территории от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями |
| --- | --- |

1.1.3. Строку «Объем требуемых капитальных вложений» изложить в следующей редакции:

| Объем требуемых капитальных вложений | Привлеченные средства в объеме 87769,140 млн. рублей, в том числе: 2018 год – 6584,333 млн. рублей; 2019 год – 7451,604 млн. рублей; 2020 год – 6261,833 млн. рублей; 2021 год – 3334,553 млн. рублей; 2022 год – 2410,632 млн. рублей; 2023 год – 4102,854 млн. рублей; 2024 год – 9463,114 млн. рублей; 2025 год – 8752,059 млн. рублей; 2026 год – 8477,606 млн. рублей; 2027 год – 8280,551 млн. рублей; 2028 год – 6454,552 млн. рублей; 2029 год – 8451,374 млн. рублей; 2030 год – 7744,075 млн. рублей |
| --- | --- |

1.2. В разделе 4 «Перечень мероприятий и целевые показатели Программы»:

1.2.1. Таблицу 23 изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.

1.2.2. Таблицу 24 изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.

1.2.3. Таблицу 25 изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

1.2.4. Таблицу 27 изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению.

1.2.5. Таблицу 28 изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению.

1.2.6. Таблицу 29 изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению.

1.2.7. Таблицу 30 изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению.

1.3. Таблицу 90 раздела 7.7 «Общая программа проектов, финансовые потребности для реализации Программы» изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству.

| Председатель Совета депутатов города Новосибирска |  | Мэр города Новосибирска |
| --- | --- | --- |
| Д. В. Асанцев |  | М. Г. Кудрявцев |

### _____________

### Приложение 1

### к решению Совета депутатов

### города Новосибирска

### от _________ №_____

### Таблица 23

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Затраты, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2018 год |  |  |
| 1.1 | Замена КЛ-10 кВ (3578 м) | ФГУП «УЭВ» | 14,599 |
| 1.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (940 м) | ФГУП «УЭВ» | 1,610 |
| 1.3 | Реконструкция СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) от ПС «Научная» | ФГУП «УЭВ» | 2,917 |
| 1.4 | Замена ВЛ-10 кВ (2100 м) | ФГУП «УЭВ» | 3,500 |
| 1.5 | ПС-110 «Центральная» | АО «РЭС» | 88,593 |
| 1.6 | ПС-110 «Заречная» | АО «РЭС» | 22,244 |
| 1.7 | Реконструкция электрических сетей 10-0,4 кВ в городе Новосибирске | АО «РЭС» | 165,915 |
| 1.8 | Строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в городе Новосибирске | АО «РЭС» | 51,328 |
| 1.9 | Программа повышения надежности в сетях 10-0,4 кВ | АО «РЭС» | 50,270 |
| 1.10 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 1.11 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| 1.12 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 12,000 |
| 1.13 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 14,000 |
| 1.14 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 8,000 |
| 1.15 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 8,000 |
| 1.16 | Замена ВЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 4,000 |
| Итого за 2018 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 22,626 |
| Итого за 2018 год по АО «РЭС» |  |  | 378,350 |
| Итого за 2018 год по МУП «Электросеть» |  |  | 56,000 |
| Итого за 2018 год |  |  | 456,976 |
| 2 | 2019 год |  |  |
| 2.1 | Замена КЛ-10 кВ (3793 м) | ФГУП «УЭВ» | 6,554 |
| 2.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,160 |
| 2.3 | Реконструкция СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) от ПС «Научная» | ФГУП «УЭВ» | 4,141 |
| 2.4 | Замена ВЛ-04 кВ на изолированный самонесущий провод (1000 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,000 |
| 2.5 | ПС-110 «Северная» | АО «РЭС» | 9,250 |
| 2.6 | ПС-110 «Центральная» | АО «РЭС» | 88,351 |
| 2.7 | ПС-110 «Заречная» | АО «РЭС» | 142,474 |
| 2.8 | Программа повышения надежности в сетях 10-0,4 кВ | АО «РЭС» | 27,529 |
| 2.9 | Реконструкция электрических сетей 10-0,4 кВ в городе Новосибирске | АО «РЭС» | 39,469 |
| 2.10 | Строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в городе Новосибирске | АО «РЭС» | 73,657 |
| 2.11 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 4,000 |
| 2.12 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 9,000 |
| 2.13 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 17,000 |
| 2.14 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 11,000 |
| 2.15 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 13,000 |
| 2.16 | Замена ВЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| Итого за 2019 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 14,855 |
| Итого за 2019 год по АО «РЭС» |  |  | 380,730 |
| Итого за 2019 год по МУП «Электросеть» |  |  | 57,000 |
| Итого за 2019 год |  |  | 452,585 |
| 3 | 2020 год |  |  |
| 3.1 | Замена КЛ-10 кВ (1500 м) | ФГУП «УЭВ» | 8,040 |
| 3.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,148 |
| 3.3 | Реконструкция узла выхода КЛ из ЗРУ-10 кВ ГПП «Научная» в кабельный тоннель, строительство проходного кабельного тоннеля от ГПП «Научная» в сторону микрорайона «Щ» по технологическому коридору | ФГУП «УЭВ» | 2,800 |
| 3.4 | Реконструкция ТП | ФГУП «УЭВ» | 2,000 |
| 3.5 | Замена ВЛ-04 кВ на изолированный самонесущий провод (1000 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,000 |
| 3.6 | Замена ВЛ-10 кВ на изолированный самонесущий провод (1100 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,000 |
| 3.7 | Реконструкция СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) от ПС «Научная» | ФГУП «УЭВ» | 3,720 |
| 3.8 | Кабельная ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1491 (яч. 4) и две кабельные ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ РУ-10 кВ РП-1500 (яч. 12) - РУ-10 кВ ТП-1503 (яч. 4), ул. Бориса Богаткова | АО «РЭС» | 3,090 |
| 3.9 | 2КТПН, ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ между ТП-6739 и ТП-6751 и между ТП-6762 и ТП-6733 | АО «РЭС» | 2,640 |
| 3.10 | 2КТПН, кабельная ЛЭП-10 кВ от проектируемой отпаечной ЛЭП-10 кВ и кабельная ЛЭП-10 кВ от секции Т-2 РУ-10 кВ проектируемой 2КТПН в соответствии с ДТП | АО «РЭС» | 0,050 |
| 3.11 | Двухсекционный РП на напряжении 10 кВ, кабельные ЛЭП-10 кВ от I СШ-10 кВ яч. 107 ПС-110 кВ «Горская» и от III СШ-10 кВ яч. 315 ПС-110 кВ «Оловозаводская» | АО «РЭС» | 33,220 |
| 3.12 | ЛЭП-10 кВ врезкой в ЛЭП-10 кВ РУ-6 кВ ТП-1840 (яч. 2) - РУ-6 кВ ТП-1606 (яч. 2) и врезкой в ЛЭП-10 кВ РУ-6 кВ ТП-1707 (яч. 3) - РУ-6 кВ ТП-4769 (яч. 8), ул. Большевистская | АО «РЭС» | 6,690 |
| 3.13 | ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ между ТП-3442 яч. 3 и ТП-9-3284 яч. 3 г. Новосибирск, ул. Палласа | АО «РЭС» | 0,150 |
| 3.14 | Установка регистратора аварийных событий на ПС-110 кВ «Силикатная» | АО «РЭС» | 3,710 |
| 3.15 | Сети электроснабжения комплексной жилой застройки ЖСК «Озерный» по ул. Полякова, Дзержинский район, г. Новосибирск | АО «РЭС» | 1,220 |
| 3.16 | Замена силовых трансформаторов на ПС-110 кВ «Текстильная» | АО «РЭС» | 0,340 |
| 3.17 | Замена силовых трансформаторов на ПС-110 кВ «Барышевская» | АО «РЭС» | 96,810 |
| 3.18 | Замена силовых трансформаторов на ПС-110 кВ «Ельцовская» | АО «РЭС» | 74,680 |
| 3.19 | Замена силовых трансформаторов на ПС-110 кВ «Пашино» | АО «РЭС» | 8,220 |
| 3.20 | Замена силовых трансформаторов на ПС-110 кВ «Волочаевская» | АО «РЭС» | 48,110 |
| 3.21 | Замена силовых трансформаторов 2 x 25 МВА на 2 x 40 МВА ПС-110 кВ «Горская», установка ячейки выключателя в ЗРУ-10 кВ ПС-110 кВ «Оловозаводская» в целях технологического присоединения объектов ГКУ НСО «УКС» | АО «РЭС» | 114,320 |
| 3.22 | Реконструкция ТП-966, г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Нарымская | АО «РЭС» | 0,460 |
| 3.23 | Реконструкция ТП-1441, г. Новосибирск, Центральный район, ул. Колыванская, 9 | АО «РЭС» | 5,360 |
| 3.24 | Реконструкция яч. 10 (ф. 10-174) и яч. 13 (ф. 10-175) с выполнением сопутствующего объема работ в ЗРУ-10 кВ ПС-110 кВ «Инская» | АО «РЭС» | 1,240 |
| 3.25 | Реконструкция ПС-110 кВ «Северная» | АО «РЭС» | 0,260 |
| 3.26 | Реконструкция ПС-110 кВ «Центральная» | АО «РЭС» | 95,640 |
| 3.27 | Реконструкция РП-2 с заменой строительной части и оборудования, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 4 | АО «РЭС» | 12,430 |
| 3.28 | Реконструкция РП-6 с заменой строительной части и оборудования, г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко, 1 | АО «РЭС» | 11,390 |
| 3.29 | Реконструкция РП-665-Ю с заменой строительной части и оборудования, г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 1-й пер. Седова, 7 | АО «РЭС» | 35,040 |
| 3.30 | Реконструкция РП-1920 с полной заменой строительной части и оборудования, г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Есенина, 37 | АО «РЭС» | 0,010 |
| 3.31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Попова, ул. Проточная | АО «РЭС» | 4,160 |
| 3.32 | Установка защит от дуговых замыканий на ПС-110 кВ «Комсомольская» | АО «РЭС» | 1,630 |
| 3.33 | Установка защит от дуговых замыканий на ПС-110 кВ «Обская» | АО «РЭС» | 2,410 |
| 3.34 | Реконструкция на ПС-110 кВ «Текстильная» устройств РЗА ВЛ-110 кВ «Текстильная» - Аэропорт I, II цепь (А-1,2) и ОВ-110 | АО «РЭС» | 21,890 |
| 3.35 | Реконструкция на ПС-110 кВ «Пашино» первого комплекта защит двухцепной ВЛ-110 кВ «Пашино» - Лесная I, II цепь (С-13,14) | АО «РЭС» | 4,140 |
| 3.36 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-21, яч. 12 до ТП-395, яч. 1, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Большая | АО «РЭС» | 0,530 |
| 3.37 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-26, яч. 11 до ТП-439, яч. 6, г. Новосибирск, ул. Связистов | АО «РЭС» | 0,880 |
| 3.38 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-1427 яч. 7 - ТП-1143 яч. 8, КЛ-6 кВ РП-1427 яч. 18 - ТП-1143 яч. 3, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 42 - ул. Державина, 11 | АО «РЭС» | 11,020 |
| 3.39 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-1427 яч. 16 - ТП-3128 яч. 2, КЛ-6 кВ РП-1427 яч. 13 - ТП-1143 яч. 6, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 19 - ул. Державина, 1 | АО «РЭС» | 0,310 |
| 3.40 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ «Инская», яч. 20 до ТП-2117, яч. 4, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. 4-й Пятилетки, ул. Телефонная, Инское кладбище | АО «РЭС» | 5,030 |
| 3.41 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Светлая» яч. 19 - РП-1520 яч. 13, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе, 4 - ул. Коммунстроевская, 163 | АО «РЭС» | 18,170 |
| 3.42 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1505, яч. 14 до ТП-3297, яч. 4, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, ул. Стофато | АО «РЭС» | 2,000 |
| 3.43 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-20, яч. 16 до ТП-400, яч. 6, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Курганская, ул. Волховская, ул. 9-й Гвардейской дивизии, ул. Связистов | АО «РЭС» | 11,800 |
| 3.44 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-20, яч. 13 до ТП-399, яч. 3, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Курганская, ул. Волховская, ул. 9-й Гвардейской дивизии | АО «РЭС» | 9,790 |
| 3.45 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-289, яч. 6 до ТП-397, яч. 3, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Вертковская, ул. Римского-Корсакова | АО «РЭС» | 2,200 |
| 3.46 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-1518, яч. 9 до Тяговая подстанция № 8, РП-3433, яч. 2 до Тяговой подстанция № 8, взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, ул. Московская | АО «РЭС» | 0,550 |
| 3.47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ # 1, 2, 3 от ТП-773Ю, г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Зеленхозовская, ул. Ставропольская, ул. Ставропольский 3, ул. 4 пер. Геологическая | АО «РЭС» | 0,520 |
| 3.48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-1310 с установкой дополнительной КТПН, филиала Новосибирские городские электрические сети ОАО «РЭС» | АО «РЭС» | 0,300 |
| 3.49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-1519а с установкой дополнительной КТПН, филиала Новосибирские городские электрические сети ОАО «РЭС» | АО «РЭС» | 6,790 |
| 3.50 | Замена дефектной кабельной линии 10 кВ ПС «Пашино» (ф. 10-229) - РП-490 | АО «РЭС» | 0,010 |
| 3.51 | Реконструкция участка КВЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Инская» (ф. 10177, нитки А, Б) яч. 16/17 - РП-2041 яч. 5, г. Новосибирск, Первомайский район, территория Инского лесничества, ул. Одоевского | АО «РЭС» | 0,850 |
| 3.52 | Реконструкция участка КВЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Инская» (ф. 10183, нитки А, Б) яч. 28/29 - РП-2041 яч. 9, г. Новосибирск, Первомайский район, территория Инского лесничества, ул. Одоевского | АО «РЭС» | 0,880 |
| 3.53 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-6 яч. 1 - ТП-3339 яч. 6, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Чукотская, ул. Беловежская, ул. Сибиряков-Гвардейцев | АО «РЭС» | 0,960 |
| 3.54 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-20 яч. 18 - ТП-392 яч. 4, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Курганская, ул. Волховская, ул. 9-й Гвардейской дивизии, ул. Связистов | АО «РЭС» | 11,420 |
| 3.55 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТЭЦ-2 яч. 7 (ф. 1011-II) - РП-10 яч. 5, г. Новосибирск, Ленинский район, проезд Энергетиков, ул. Станиславского, ул. Котовского | АО «РЭС» | 25,010 |
| 3.56 | Строительство новой КЛ-10 кВ в параллель существующей ЛЭП-10 кВ ПС-110 кВ «Кировская» ф. 1126, яч. 10 - РП-8 яч. 18. г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, ул. Новогодняя, ул. Таймырская | АО «РЭС» | 13,670 |
| 3.57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ # 1, 2 от ТП-160 с установкой дополнительной КТПН проходного типа, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Ракитная, ул. 2-я Ракитная, ул. Дальняя, ул. 2-я Дальняя | АО «РЭС» | 0,050 |
| 3.58 | 1ПК Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-548ю с установкой дополнительных КТПН по ул. Давыдовского, ул. Севастопольская, ул. Фурманова, ул. Воронежская, ул. Коломенская, ул. Москворецкая, ул. Рылеева, ул. Коминтерна, ул. Каширская, 3-й Калужский пер., 6-й Калужский пер., 9-й Калужский пер. | АО «РЭС» | 0,170 |
| 3.59 | 2ПК Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-548ю с установкой дополнительных КТПН по ул. Давыдовского, ул. Севастопольская, ул. Фурманова, ул. Воронежская, ул. Коломенская, ул. Москворецкая, ул. Рылеева, ул. Коминтерна, ул. Каширская, 3-й Калужский пер., 6-й Калужский пер., 9-й Калужский пер. | АО «РЭС» | 11,770 |
| 3.60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 по ул. 1-я, 2-я Славгородская, ул. Волколакова, ул. Саратовская | АО «РЭС» | 0,750 |
| 3.61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-448Ю, ул. Коломенская, ул. Москворецкая, ул. Рылеева, ул. Коминтерна, 3-й Калужский пер., Воронежский пер., ул. Каширская, ул. Экономическая | АО «РЭС» | 7,460 |
| 3.62 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1268 по ул. Дунайская, ул. Ленинградская, ул. Московская, ул. Алтайская, ул. Кирова | АО «РЭС» | 0,080 |
| 3.63 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-12 с установкой дополнительной КТПН по ул. Тульская, ул. Изыскателей, ул. Проектная | АО «РЭС» | 0,450 |
| 3.64 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-100, яч. 15 до ТП-3305, яч. 2, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Мочищенское 1-е шоссе, ул. Кедровая, ул. Охотская, ул. Лобачевского, ул. Кубовая | АО «РЭС» | 14,620 |
| 3.65 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ «Пашино» (Ф-10-216, Ф-10-221, Ф-10-227) | АО «РЭС» | 6,130 |
| 3.66 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-980, яч. 22 до ТП-598, яч. 3, г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Шамшурина, 1905 года, ул. Ленская | АО «РЭС» | 0,930 |
| 3.67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-379 по ул. Волховская, 5-й пер. Танкистов, 6-й пер. Танкистов в Ленинском районе г. Новосибирска | АО «РЭС» | 2,510 |
| 3.68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-259 с установкой дополнительной КТПН-10/0,4 кВ по ул. Тянь-Шаньская, Краснодарский пер., ул. Колхозная, ул. Прокопьевская в Кировском районе г. Новосибирска | АО «РЭС» | 1,820 |
| 3.69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-128 с установкой дополнительных КТПН-10/0,4 кВ по ул. Яковлева, ул. Бугринская, ул. Новобугринская, ул. Социалистическая в Кировском районе г. Новосибирска | АО «РЭС» | 5,660 |
| 3.70 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-211ю, г. Новосибирск, Дзержинский район, 9-й Калужский пер., ул. Камчатская | АО «РЭС» | 1,150 |
| 3.71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1096, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Короленко, ул. Коммунстроевская, ул. Лескова, ул. Автогенная | АО «РЭС» | 2,920 |
| 3.72 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1530, ТП-1531, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Кирова, ул. Нижегородская, ул. Воскова, ул. Лобова, ул. Восточный проезд | АО «РЭС» | 0,310 |
| 3.73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-263 по ул. 2, 3, 4, 5-й пер. Танкистов в Ленинском районе г. Новосибирска | АО «РЭС» | 0,860 |
| 3.74 | Строительство КЛ-10 кВ РП-21 яч. 18 - ТП-341 яч. 1, ул. Торфяная, ул. Большая, ул. Клубная, Ленинский район г. Новосибирска | АО «РЭС» | 10,520 |
| 3.75 | Реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-1560, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Садовая, ул. Алтайская, ул. Кирова | АО «РЭС» | 2,960 |
| 3.76 | Замена опоры № 6 и провода в анкерном пролете ВЛ-110 кВ «Восточная» - «Северная» с отпайкой на ПС «Светлая» I цепь (К-9) и ВЛ-110 кВ «Восточная» - «Северная» с отпайкой на ПС «Светлая» II цепь (К-10) | АО «РЭС» | 6,850 |
| 3.77 | Реконструкция схем питания РП-6002 и РП-6001, прокладка новой КЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Обь» - РП-6002, г. Обь, ул. Жуковского, Военный городок, ул. Красноармейская, ул. Ломоносова, Толмачевское шоссе | АО «РЭС» | 29,720 |
| 3.78 | Перевод питания 1 СШ-10 кВ РП-4 с ПС-110 кВ «Кировская» на ПС-110 кВ «Горская» | АО «РЭС» | 1,280 |
| 3.79 | Строительство кабельной линии 10 кВ ТП-991 яч. 3 - ТП-5079 яч. 3, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачи УВД | АО «РЭС» | 1,080 |
| 3.80 | Строительство кабельной линии 10 кВ ТП-365 яч. 6 - ТП-57 яч. 6 (2-е присоединение с КЛ-10кВ в сторону ТП-65), г. Новосибирск, Ленинский районы, ул. Станиславского, ул. Степная | АО «РЭС» | 0,320 |
| 3.81 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 3.82 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| 3.83 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 12,000 |
| 3.84 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 14,000 |
| 3.85 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 9,000 |
| 3.86 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 3.87 | Замена ВЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| Итого за 2020 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 22,708 |
| Итого за 2020 год по АО «РЭС» |  |  | 822,370 |
| Итого за 2020 год по МУП «Электросеть» |  |  | 58,000 |
| Итого за 2020 год |  |  | 903,078 |
| 4 | 2021 год |  |  |
| 4.1 | Замена КЛ-10 кВ (1500 м) | ФГУП «УЭВ» | 8,423 |
| 4.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,148 |
| 4.3 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» | 2,546 |
| 4.4 | Реконструкция узла выхода КЛ из ЗРУ 10 кВ ГПП «Научная» в кабельный тоннель, строительство проходного кабельного тоннеля от ГПП «Научная» в сторону микрорайона «Щ» по технологическому коридору | ФГУП «УЭВ» | 0,500 |
| 4.5 | Реконструкция ТП | ФГУП «УЭВ» | 2,000 |
| 4.6 | Замена ВЛ-04 кВ на изолированный самонесущий провод (1000 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,000 |
| 4.7 | Замена ВЛ-10 кВ на изолированный самонесущий провод (1100 м) | ФГУП «УЭВ» | 3,500 |
| 4.8 | Реконструкция СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) от ПС «Научная» | ФГУП «УЭВ» | 3,720 |
| 4.9 | Строительство отпаечных ЛЭП-110 кВ от ВЛ-110 кВ С-13, С-14 до границ участка заявителя | АО «РЭС» | 63,800 |
| 4.10 | Двухсекционный РП на напряжении 10 кВ, кабельные ЛЭП-10 кВ от I СШ-10 кВ яч. 107 ПС-110 кВ «Горская» и от III СШ-10 кВ яч. 315 ПС-110 кВ «Оловозаводская» | АО «РЭС» | 23,190 |
| 4.11 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от врезки в ЛЭП-10 кВ РП-830 (яч. 9) - ТП-4474 (яч. 1) и от врезки в ЛЭП-10 кВ РП-830 (яч. 12) - ТП-837 (яч. 3) по ул. Кропоткина | АО «РЭС» | 3,140 |
| 4.12 | Кабельная ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1491 (яч. 4) и две кабельные ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ РУ-10 кВ РП-1500 (яч. 12) - РУ-10 кВ ТП-1503 (яч. 4), ул. Бориса Богаткова | АО «РЭС» | 2,070 |
| 4.13 | ЛЭП-10 кВ врезкой в ЛЭП-10 кВ РУ-6 кВ ТП-1840 (яч. 2) - РУ-6 кВ ТП-1606 (яч. 2) и врезкой в ЛЭП-10 кВ РУ-6 кВ ТП-1707 (яч. 3) - РУ-6 кВ ТП-4769 (яч. 8), ул. Большевистская | АО «РЭС» | 1,570 |
| 4.14 | ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ между ТП-3442 яч. 3 и ТП-9-3284 яч. 3, г. Новосибирск, ул. Палласа | АО «РЭС» | 1,160 |
| 4.15 | Установка регистратора аварийных событий на ПС-110 кВ «Ефремовская» | АО «РЭС» | 7,780 |
| 4.16 | Замена силовых трансформаторов на ПС-110 кВ «Барышевская» | АО «РЭС» | 35,830 |
| 4.17 | Замена силовых трансформаторов на ПС-110 кВ «Ельцовская» | АО «РЭС» | 13,210 |
| 4.18 | Замена трансформаторов 2 x 25 МВА на 2 x 40 МВА ПС-110 кВ «Ересная» | АО «РЭС» | 5,140 |
| 4.19 | Замена силовых трансформаторов на ПС-110 кВ «Волочаевская» | АО «РЭС» | 1,400 |
| 4.20 | Реконструкция яч. 10 (ф. 10-174) и яч. 13 (ф. 10-175) с выполнением сопутствующего объема работ в ЗРУ-10 кВ ПС-110 кВ «Инская» | АО «РЭС» | 39,910 |
| 4.21 | Реконструкция ПС-110 кВ «Центральная» | АО «РЭС» | 31,950 |
| 4.22 | Замена РП-2043, г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Марата, 4 | АО «РЭС» | 1,410 |
| 4.23 | Реконструкция РП-6 с заменой строительной части и оборудования, г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко, 1 | АО «РЭС» | 12,750 |
| 4.24 | Реконструкция РП-665-Ю с заменой строительной части и оборудования, г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 1-й пер. Седова, 7 | АО «РЭС» | 0,330 |
| 4.25 | Замена вакуумного выключателя 10 кВ РП-2042 яч. 3 | АО «РЭС» | 0,490 |
| 4.26 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Воинская» яч. 6 - РП-1500 яч. 7 нитка А, Б, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 22 - ул. Б. Богаткова, 199 | АО «РЭС» | 0,740 |
| 4.27 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Воинская» яч. 60 - РП-1950 яч. 5 нитка А, Б, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 22 - ул. Б. Богаткова, 241 | АО «РЭС» | 0,700 |
| 4.28 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-74, яч. 1 до ТП-3515, яч. 1, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Бурденко, 1-й пер. Мира | АО «РЭС» | 0,970 |
| 4.29 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-20, яч. 11 до ТП-389, яч. 3, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Курганская, ул. Волховская, ул. 9-й Гвардейской дивизии | АО «РЭС» | 0,700 |
| 4.30 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-833, яч. 6 - ТП-834, яч. 4, и ТП-833, яч. 3 - ТП-834, яч. 3, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Кропоткина | АО «РЭС» | 0,540 |
| 4.31 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-956, яч. 6 - ТП-959, яч. 4, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 1905 года | АО «РЭС» | 0,580 |
| 4.32 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-21, яч. 12 до ТП-395, яч. 1, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Большая | АО «РЭС» | 6,250 |
| 4.33 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-26, яч. 11 до ТП-439, яч. 6, г. Новосибирск, ул. Связистов | АО «РЭС» | 0,090 |
| 4.34 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-110 кВ «Инструментальная» яч. 20 - РП-1650 яч. 9 (нитка Б), прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1а - ул. Обская, 100 | АО «РЭС» | 0,460 |
| 4.35 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Светлая» яч. 19 - РП-1520 яч. 13, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе, 4 - ул. Коммунстроевская, 163 | АО «РЭС» | 1,090 |
| 4.36 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ «Учительская» (ф. 1033, нитки А, Б) яч. 27 до РП-640 яч. 8, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Овчукова, ул. Б. Хмельницкого, ул. Народная, ул. Учительская, ул. Менделеева | АО «РЭС» | 2,160 |
| 4.37 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ «Дзержинская» (ф. 11183, нитка А) яч. 29 - РП-1170 яч. 10, г. Новосибирск, Центральный, Дзержинский, Заельцовский районы, ул. Селезнева, ул. Островского, ул. Светлая | АО «РЭС» | 1,610 |
| 4.38 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-110 кВ «Театральная» (ф. 6257, нитка Б) яч. 104 - ТП-3089 яч. 2, г. Новосибирск, Центральный, Железнодорожный районы, ул. Депутатская, ул. Каменская, ул. М. Горького, ул. Чаплыгина | АО «РЭС» | 1,060 |
| 4.39 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-110 кВ «Центральная» (ф. 6369) яч. 25 - ТП-1730 яч. 3, г. Новосибирск, Центральный район, ул. С. Шамшиных, ул. Фрунзе, ул. Мичурина, ул. Романова, ул. Потанинская, ул. Советская, ул. Орджоникидзе | АО «РЭС» | 1,650 |
| 4.40 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Сварная» (ф. 10288) яч. 16 - РП-14 яч. 18, г. Новосибирск, Кировский, Ленинский районы, ул. Петухова, ул. Хилокская | АО «РЭС» | 2,360 |
| 4.41 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-6 яч. 1 - ТП-3339 яч. 6, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Чукотская, ул. Беловежская, ул. Сибиряков-Гвардейцев | АО «РЭС» | 15,040 |
| 4.42 | Реконструкция участка КВЛ-10 кВ РП-200 яч. 3 - ТП-883 яч. 2, г. Новосибирск, Заельцовский район, территория Заельцовского бора | АО «РЭС» | 10,570 |
| 4.43 | 2ПК Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-548ю с установкой дополнительных КТПН по ул. Давыдовского, ул. Севастопольская, ул. Фурманова, ул. Воронежская, ул. Коломенская, ул. Москворецкая, ул. Рылеева, ул. Коминтерна, ул. Каширская, 3-й Калужский пер., 6-й Калужский пер., 9-й Калужский пер. | АО «РЭС» | 3,650 |
| 4.44 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-338, яч. 12 - ТП-238, яч. 5, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, Центральный район, ул. Мичурина, ул. Д. Бедного | АО «РЭС» | 2,610 |
| 4.45 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС «Центральная» Ф-10356, А, Б - РП-880, яч. 5, г. Новосибирск, Центральный, Заельцовский районы, ул. С. Шамшиных, ул. Линейная, ул. Деповская | АО «РЭС» | 0,520 |
| 4.46 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-19-ТП-263, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Танкистов, ул. Титова, ул. Связистов | АО «РЭС» | 0,540 |
| 4.47 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС «Кировская» Ф-1103, А, Б - РП-31, г. Новосибирск, Кировский район, ул. Таймырская | АО «РЭС» | 8,010 |
| 4.48 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС «Западная» Ф-10142, А, Б - РП-19, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станционная, ул. Олимпийская, ул. Невельского, ул. Колхидская, ул. Танкистов | АО «РЭС» | 0,810 |
| 4.49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-128 с установкой дополнительных КТПН-10/0,4 кВ по ул. Яковлева, ул. Бугринская, ул. Новобугринская, ул. Социалистическая в Кировском районе г. Новосибирска | АО «РЭС» | 3,620 |
| 4.50 | Монтаж двух реклоузеров на ЛЭП-10 кВ Ф-10135 ПС «Западная» в Ленинском районе г. Новосибирска | АО «РЭС» | 5,410 |
| 4.51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-89 с установкой дополнительных КТПН-10/0,4 кВ по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Кавказская, ул. Степная, 1-й Кавказский пер., 2-й Кавказский пер., ул. Новоалтайская, ул. Зенитная, ул. Оборонная | АО «РЭС» | 0,950 |
| 4.52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2069 с установкой дополнительной КТПН по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Иртышская, ул. Рощинская, ул. 2-я Рощинская | АО «РЭС» | 1,090 |
| 4.53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2605 с установкой дополнительной КТПН по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Часовая, ул. Барьерная, ул. Смежная | АО «РЭС» | 0,860 |
| 4.54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-558 с установкой дополнительной КТПН по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 2, 3, 4, 5-й пер. Окинский, 1, 2, 3, 4-й пер. Бийский, ул. Титова | АО «РЭС» | 1,170 |
| 4.55 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-154, яч. 4 - ТП-209, яч. 6, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, Центральный, Дзержинский районы, ул. Д. Бедного, ул. Селезнева, ул. Алейская | АО «РЭС» | 3,490 |
| 4.56 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-1427 яч. 16 - ТП-3128 яч. 2, КЛ-6 кВ РП-1427 яч. 13 - ТП-3128 яч. 6, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 19 - ул. Державина, 1 | АО «РЭС» | 6,870 |
| 4.57 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-830, яч. 12 до ТП-837, яч. 3, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Линейная, ул. Ипподромская, ул. Кропоткина | АО «РЭС» | 4,380 |
| 4.58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП-773Ю, г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Зеленхозовская, ул. Ставропольская, Ставропольский 3, 4-й пер., ул. Геологическая | АО «РЭС» | 1,280 |
| 4.59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-448Ю, ул. Коломенская, ул. Москворецкая, ул. Рылеева, ул. Коминтерна, 3-й Калужский пер., Воронежский пер., ул. Каширская, ул. Экономическая | АО «РЭС» | 0,480 |
| 4.60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1268 по ул. Дунайская, ул. Ленинградская, ул. Московская, ул. Алтайская, ул. Кирова | АО «РЭС» | 1,220 |
| 4.61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 с установкой дополнительной КТПН по ул. Тульская, ул. Изыскателей, ул. Проектная | АО «РЭС» | 3,560 |
| 4.62 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-980, яч. 22 до ТП-598, яч. 3, г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Шамшурина, 1905 года, ул. Ленская | АО «РЭС» | 9,780 |
| 4.63 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-259 с установкой дополнительной КТПН-10/0,4 кВ по ул. Тянь-Шаньская, Краснодарский пер., ул. Колхозная, ул. Прокопьевская в Кировском районе г. Новосибирска | АО «РЭС» | 4,620 |
| 4.64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1530, ТП-1531, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Кирова, ул. Нижегородская, ул. Воскова, ул. Лобова, Восточный проезд | АО «РЭС» | 4,030 |
| 4.65 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3, Ф-4 от КТПН-161 по 1-му Порт-Артурскому, 2-му Порт-Артурскому переулкам в Ленинском районе г. Новосибирска | АО «РЭС» | 4,220 |
| 4.66 | Реконструкция схемы электроснабжения потребителей п. Плановый Советского района г. Новосибирска с заменой ТП-2648, ТП-2614, выносом ТП-2614 с территории СОШ № 165, строительством КЛ-10 кВ РП-2653 яч. 16 - ТП-2614 - ТП-2648 | АО «РЭС» | 0,410 |
| 4.67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-1215 по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Автогенная, ул. Красноармейская, ул. Карла Либкнехта | АО «РЭС» | 6,590 |
| 4.68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-1126 по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Карла Либкнехта, ул. Пролетарская, ул. Дунайская | АО «РЭС» | 4,220 |
| 4.69 | Перевод питания 1 СШ-10 кВ РП-4 с ПС-110 кВ «Кировская» на ПС-110 кВ «Горская» | АО «РЭС» | 36,170 |
| 4.70 | Строительство кабельной линии 10 кВ ТП-991 яч. 3 - ТП-5079 яч. 3, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачи УВД | АО «РЭС» | 0,090 |
| 4.71 | Реконструкция ПС-110 кВ «Комсомольская» с установкой трансформаторов 6/10 кВ мощностью 2 x 10 МВА, РУ 10 кВ | АО «РЭС» | 5,870 |
| 4.72 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 4.73 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 4,000 |
| 4.74 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 12,000 |
| 4.75 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 16,000 |
| 4.76 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 4.77 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| Итого за 2021 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 24,837 |
| Итого за 2021 год по АО «РЭС» |  |  | 418,220 |
| Итого за 2021 год по МУП «Электросеть» |  |  | 59,000 |
| Итого за 2021 год |  |  | 502,057 |
| 5 | 2022 год |  |  |
| 5.1 | Замена КЛ-10 кВ (2500 м) | ФГУП «УЭВ» | 11,140 |
| 5.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,148 |
| 5.3 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» | 4,000 |
| 5.4 | Реконструкция узла выхода КЛ из ЗРУ 10 кВ ГПП «Научная» в кабельный тоннель, строительство проходного кабельного тоннеля от ГПП «Научная» в сторону микрорайона «Щ» по технологическому коридору | ФГУП «УЭВ» | 0,500 |
| 5.5 | Реконструкция ТП | ФГУП «УЭВ» | 2,000 |
| 5.6 | Реконструкция СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) от ПС «Научная» | ФГУП «УЭВ» | 3,720 |
| 5.7 | Замена трансформаторов 2 x 25 МВА на 2 x 40 МВА ПС-110 кВ «Воинская» | АО «РЭС» | 5,290 |
| 5.8 | Замена трансформаторов 2 x 25 МВА на 2 x 40 МВА ПС-110 кВ «Ересная» | АО «РЭС» | 80,770 |
| 5.9 | Реконструкция ПС-110 кВ «Северная» | АО «РЭС» | 34,220 |
| 5.10 | Реконструкция РП-300 с заменой строительной части и оборудования, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Перевозчикова, 2 | АО «РЭС» | 2,020 |
| 5.11 | Замена РП-2043, г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Марата, 4 | АО «РЭС» | 39,710 |
| 5.12 | Установка быстродействующей защиты шин 6 кВ на ПС-110 кВ «Ельцовская» | АО «РЭС» | 0,510 |
| 5.13 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Воинская» яч. 60 - РП-1950 яч. 5 нитка А, Б, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 22 - ул. Б. Богаткова, 241 | АО «РЭС» | 17,400 |
| 5.14 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-74, яч. 1 до ТП-3515, яч. 1, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Бурденко, 1-й пер. Мира | АО «РЭС» | 7,290 |
| 5.15 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-20, яч. 11 до ТП-389, яч. 3, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Курганская, ул. Волховская, ул. 9-й Гвардейской дивизии | АО «РЭС» | 5,140 |
| 5.16 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-833, яч. 6 - ТП-834, яч. 4, и ТП-833, яч. 3 - ТП-834, яч. 3, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Кропоткина | АО «РЭС» | 4,010 |
| 5.17 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-956, яч. 6 - ТП-959, яч. 4, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 1905 года | АО «РЭС» | 4,450 |
| 5.18 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-110 кВ «Театральная» (ф. 6257, нитка Б) яч. 104 - ТП-3089 яч. 2, г. Новосибирск, Центральный, Железнодорожный районы, ул. Депутатская, ул. Каменская, ул. М. Горького, ул. Чаплыгина | АО «РЭС» | 16,580 |
| 5.19 | Реконструкция участка КВЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Инская» (ф. 10177, нитки А, Б) яч. 16/17 - РП-2041 яч. 5, г. Новосибирск, Первомайский район, территория Инского лесничества, ул. Одоевского | АО «РЭС» | 14,450 |
| 5.20 | Реконструкция участка КВЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Инская» (ф. 10183, нитки А, Б) яч. 28/29 - РП-2041 яч. 9, г. Новосибирск, Первомайский район, территория Инского лесничества, ул. Одоевского | АО «РЭС» | 13,440 |
| 5.21 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-19-ТП-263, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Танкистов, ул. Титова, ул. Связистов | АО «РЭС» | 9,650 |
| 5.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-89 с установкой дополнительных КТПН-10/0,4 кВ по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Кавказская, ул. Степная, 1-й Кавказский пер., 2-й Кавказский пер., ул. Новоалтайская, ул. Зенитная, ул. Оборонная | АО «РЭС» | 13,450 |
| 5.23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-159 по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Забалуева, ул. Фасадная | АО «РЭС» | 1,110 |
| 5.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2069 с установкой дополнительной КТПН по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Иртышская, ул. Рощинская, ул. 2-я Рощинская | АО «РЭС» | 10,600 |
| 5.25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2605 с установкой дополнительной КТПН по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Часовая, ул. Барьерная, ул. Смежная | АО «РЭС» | 11,450 |
| 5.26 | Реконструкция КТПН-262 и ВЛ-0,4 кВ от КТПН-262 по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Танкистов, ул. Пилотов | АО «РЭС» | 6,270 |
| 5.27 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-558 с установкой дополнительной КТПН по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 2, 3, 4, 5-й пер. Окинский, 1, 2, 3, 4-й пер. Бийский, ул. Титова | АО «РЭС» | 11,220 |
| 5.28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2635 с установкой дополнительных КТПН по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Молодости, ул. Энгельса, ул. Бердышева | АО «РЭС» | 1,700 |
| 5.29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-5, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Успенского, ул. Н.-Данченко, ул. Телевизионная, ул. Р.-Корсакова с заменой корпуса ТП-5 и установкой дополнительной КТПН | АО «РЭС» | 1,340 |
| 5.30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-360, ТП-361, ТП-359, ТП-635, реконструкция ТП-218, ТП-360, ТП-361, установка дополнительной КТПН г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Самотечная, ул. Чулымская, ул. Чулымская 1-я, ул. Чулымская 2-я | АО «РЭС» | 1,810 |
| 5.31 | Реконструкция схемы электроснабжения потребителей п. Плановый Советского района г. Новосибирска с заменой ТП-2648, ТП-2614, выносом ТП-2614 с территории СОШ № 165, строительством КЛ-10 кВ РП-2653 яч. 16 - ТП-2614 - ТП-2648 | АО «РЭС» | 11,470 |
| 5.32 | Реконструкция ПС-110 кВ «Комсомольская» с установкой трансформаторов 6/10 кВ мощностью 2 x 10 МВА, РУ-10 кВ | АО «РЭС» | 84,130 |
| 5.33 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 5.34 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 4,000 |
| 5.35 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 12,000 |
| 5.36 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 16,000 |
| 5.37 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 5.38 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 11,000 |
| Итого за 2022 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 23,508 |
| Итого за 2022 год по АО «РЭС» |  |  | 409,480 |
| Итого за 2022 год по МУП «Электросеть» |  |  | 60,000 |
| Итого за 2022 год |  |  | 492,988 |
| 6 | 2023 год |  |  |
| 6.1 | Замена КЛ-10 кВ (2500 м) | ФГУП «УЭВ» | 7,320 |
| 6.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,148 |
| 6.3 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» | 3,152 |
| 6.4 | Реконструкция ГПП «Шлюзовая» | ФГУП «УЭВ» | 2,200 |
| 6.5 | Реконструкция ТП | ФГУП «УЭВ» | 2,000 |
| 6.6 | Замена ВЛ-04 кВ на изолированный самонесущий провод (1000 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,000 |
| 6.7 | Реконструкция СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) от ПС «Научная» | ФГУП «УЭВ» | 3,720 |
| 6.8 | Замена трансформаторов 2 x 25 МВА на 2 x 40 МВА ПС-110 кВ «Ересная» | АО «РЭС» | 125,130 |
| 6.9 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Воинская» яч. 6 - РП-1500 яч. 7 нитка А, Б, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 22 - ул. Б. Богаткова, 199 | АО «РЭС» | 22,890 |
| 6.10 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-110 кВ «Инструментальная» яч. 20 - РП-1650 яч. 9 (нитка Б), прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1а - ул. Обская, 100 | АО «РЭС» | 7,990 |
| 6.11 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ «Учительская» (ф. 1033, нитки А, Б) яч. 27 до РП - 640 яч. 8, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Овчукова, ул. Б. Хмельницкого, ул. Народная, ул. Учительская, ул. Менделеева | АО «РЭС» | 45,020 |
| 6.12 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ «Дзержинская» (ф. 11183, нитка А) яч. 29 - РП-1170 яч. 10, г. Новосибирск, Центральный, Дзержинский, Заельцовский районы, ул. Селезнева, ул. Островского, ул. Светлая | АО «РЭС» | 19,570 |
| 6.13 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС «Центральная» Ф-10356, А, Б - РП-880, яч. 5, г. Новосибирск, Центральный, Заельцовский районы, ул. С. Шамшиных, ул. Линейная, ул. Деповская | АО «РЭС» | 16,670 |
| 6.14 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС «Западная» Ф-10142, А, Б - РП-19, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станционная, ул. Олимпийская, ул. Невельского, ул. Колхидская, ул. Танкистов | АО «РЭС» | 22,570 |
| 6.15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-152 ВЛ-2 с установкой дополнительной КТПН, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Учхозовская, Кировский район ул. Люблинская | АО «РЭС» | 3,730 |
| 6.16 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 8,000 |
| 6.17 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 8,000 |
| 6.18 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 17,000 |
| 6.19 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 11,000 |
| 6.20 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 13,000 |
| Итого за 2023 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 22,540 |
| Итого за 2023 год по АО «РЭС» |  |  | 263,570 |
| Итого за 2023 год по МУП «Электросеть» |  |  | 57,000 |
| Итого за 2023 год |  |  | 343,110 |
| 7 | 2024 год |  |  |
| 7.1 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» | 5,383 |
| 7.2 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10кВ | ФГУП «УЭВ» | 0,730 |
| 7.3 | Реконструкция СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) от ПС «Научная» | ФГУП «УЭВ» | 3,720 |
| 7.4 | Реконструкция ТП-211-Ю по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 5-й Калужский переулок, 1 | АО «РЭС» | 0,680 |
| 7.5 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП-830, яч.12 до ТП-837, яч.3, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ. г.Новосибирск, ул. Линейная, Ипподромская, Кропоткина | АО «РЭС» | 5,210 |
| 7.6 | Реконструкция участка КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Инская (ф.10177, нитки А,Б) яч.16/17 - РП-2041 яч.5., г. Новосибирск, Первомайский район, территория Инского лесничества, ул. Одоевского | АО «РЭС» | 16,590 |
| 7.7 | Реконструкция участка КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Инская (ф.10183, нитки А,Б) яч.28/29 - РП-2041 яч.9. г. Новосибирск, Первомайский район, территория Инского лесничества, ул. Одоевского | АО «РЭС» | 15,650 |
| 7.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-89 с установкой дополнительных КТПН-10/0,4 кВ по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Кавказская, Степная, 1-й Кавказский пер., 2-й Кавказский пер., Новоалтайская, Зенитная, Оборонная | АО «РЭС» | 22,650 |
| 7.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-159 по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Забалуева, Фасадная | АО «РЭС» | 2,800 |
| 7.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2069 с установкой дополнительной КТПН по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Иртышская, Рощинская, 2-я Рощинская | АО «РЭС» | 11,770 |
| 7.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2605 с установкой дополнительной КТПН по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Часовая, Барьерная, Смежная | АО «РЭС» | 18,230 |
| 7.12 | Реконструкция КТПН-262 и ВЛ-0,4 кВ от КТПН-262 по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Танкистов, ул. Пилотов | АО «РЭС» | 6,370 |
| 7.13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-558 с установкой дополнительной КТПН по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 2, 3, 4, 5-й пер. Окинский, 1, 2, 3, 4-й пер. Бийский, ул. Титова | АО «РЭС» | 9,150 |
| 7.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2635 с установкой дополнительных КТПН по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Молодости, Энгельса, Бердышева | АО «РЭС» | 18,650 |
| 7.15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-5, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Успенского, Н-Данченко, Телевизионная, Р-Корсакова с заменой корпуса ТП-5 и установкой дополнительной КТПН | АО «РЭС» | 15,570 |
| 7.16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-360,ТП-361,ТП-359, ТП-635, реконструкция ТП-218, ТП-360, ТП-361, установка дополнительной КТПН г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Самотечная, Чулымская, Чулымская-1я, Чулымская-2я | АО «РЭС» | 18,790 |
| 7.17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-169 по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Булавина, Шуберта, Ашхабадская, Олекминская | АО «РЭС» | 5,660 |
| 7.18 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-1901 до соединительной муфты в сторону ТП-1913 по адресу: ул. Куприна, Национальная, пер. 7, 8, 9, 10 Трикотажные, Дзержинский район г. Новосибирска | АО «РЭС» | 1,010 |
| 7.19 | Реконструкция сдвоенных дефектных КЛ-0,4 кВ от ТП-98 (пан.4, руб.1) и от ТП-99 (пан.9, руб.2) до ВРУ ГДКБ СМП по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. С. Молодёжи-8 | АО «РЭС» | 4,450 |
| 7.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1254П г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Сузунская | АО «РЭС» | 6,360 |
| 7.21 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| 7.22 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 8,000 |
| 7.23 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 7.24 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 9,000 |
| 7.25 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 5,000 |
| 7.26 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, проектирование, монтаж, наладка) | МУП «Электросеть» | 30,000 |
| Итого за 2024 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 9,833 |
| Итого за 2024 год по АО «РЭС» |  |  | 179,590 |
| Итого за 2024 год по МУП «Электросеть» |  |  | 62,000 |
| Итого за 2024 год |  |  | 251,423 |
| 8 | 2025 год |  |  |
| 8.1 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10кВ | ФГУП «УЭВ» | 0,700 |
| 8.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Научная I, II цепь с отпайками (Ю-1/2) от Новосибирской ГЭС до отпаечной опоры на ПС 110 кВ Шлюзовая | АО «РЭС» | 75,050 |
| 8.3 | Реконструкция РП-300 в части замены ячеек 6 кВ с выполнением сопутствующего объема работ | АО «РЭС» | 37,680 |
| 8.4 | Реконструкция ТП-2 (замена КТПН на ТП блочного/модульного типа с заменой оборудования) | АО «РЭС» | 10,250 |
| 8.5 | Реконструкция КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Центральная (ф.6369) яч.25 - ТП-1730 яч.3. г.Новосибирск, Центральный район, ул. С. Шамшиных, Фрунзе, Мичурина, Романова, Потанинская, Советская,Орджоникидзе | АО «РЭС» | 29,780 |
| 8.6 | Реконструкция дефектных КЛ-10 кВ от ПС Ефремовская (ф.10238,ф.10244) до РП-6 по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко-1-Сибиряков-Гвардейцев-52А, к.3 | АО «РЭС» | 34,680 |
| 8.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-91, ТП-41, ТП-364 г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 4-й пер. Станиславского, Тихвинская, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й пер. Тихвинский, Петропавловская, 1-й пер. Троллейный, Вертковская с заменой корпуса КТПН-91 и КТПН-121 и установкой дополнительной КТПН | АО «РЭС» | 28,340 |
| 8.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-224 до оп.8 по ул. Халтурина, г. Новосибирск, Ленинский район | АО «РЭС» | 0,740 |
| 8.9 | Замена дефектной 2КЛ-10 кВ от ПС 220 В Восточная - РП-3380 | АО «РЭС» | 2,560 |
| 8.10 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 8.11 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| 8.12 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 8.13 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 21,000 |
| 8.14 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 8.15 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 12,000 |
| Итого за 2025 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 0,700 |
| Итого за 2025 год по АО «РЭС» |  |  | 219,080 |
| Итого за 2025 год по МУП «Электросеть» |  |  | 63,000 |
| Итого за 2025 год |  |  | 282,780 |
| 9 | 2026 год |  |  |
| 9.1 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10кВ | ФГУП «УЭВ» | 0,700 |
| 9.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Солнечная для технологического присоединения АО «АРЖС НСО» | АО «РЭС» | 523,000 |
| 9.3 | Строительство РП с встроенной ТП на месте существующей ТП-727, КЛ-6 кВ по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Д. Донского, 23 | АО «РЭС» | 89,370 |
| 9.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1683 яч.6 до ТП-1624, КЛ-10 кВ РП-1170-ТП-1186; ТП-1684-ТП-4445 с врезкой в КЛ, реконструкция ТП-1624 | АО «РЭС» | 11,880 |
| 9.5 | Строительство новой отдельностоящей ТП взамен встроенной ТП-109 с переводом нагрузки, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, 4 | АО «РЭС» | 8,320 |
| 9.6 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 9.7 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| 9.8 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 9.9 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 9.10 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 9,000 |
| 9.11 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 11,000 |
| 9.12 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, проектирование, монтаж, наладка) | МУП «Электросеть» | 15,000 |
| Итого за 2026 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 0,700 |
| Итого за 2026 год по АО «РЭС» |  |  | 632,570 |
| Итого за 2026 год по МУП «Электросеть» |  |  | 65,000 |
| Итого за 2026 год |  |  | 698,270 |
| 10 | 2027 год |  |  |
| 10.1 | Замена КЛ-10 кВ (1500 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,930 |
| 10.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,148 |
| 10.3 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10кВ | ФГУП «УЭВ» | 0,700 |
| 10.4 | Реконструкция РП-1519 с заменой строительной части и оборудования, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Далидовича-90 | АО «РЭС» | 47,300 |
| 10.5 | Строительство нового ЗРУ-10 кВ на ПС 110 кВ Инская с переводом существующих потребителей 10 кВ | АО «РЭС» | 194,110 |
| 10.6 | Строительство РП по адресу: г. Новосибирск ул. Жуковского для разгрузки РП-50. Строительство питающих КЛ от ПС Правобережная и ПС Мочище. Строительство КЛ от нового РП до ТП-416 ул. Жуковского, Ангарская, Ереванская, Шапошникова | АО «РЭС» | 253,200 |
| 10.7 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 10.8 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| 10.9 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 10.10 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 11,000 |
| 10.11 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 9,000 |
| 10.12 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 11,000 |
| 10.13 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, проектирование, монтаж, наладка) | МУП «Электросеть» | 15,000 |
| Итого за 2027 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 5,778 |
| Итого за 2027 год по АО «РЭС» |  |  | 494,610 |
| Итого за 2027 год по МУП «Электросеть» |  |  | 66,000 |
| Итого за 2027 год |  |  | 566,388 |
| 11 | 2028 год |  |  |
| 11.1 | Замена КЛ-10 кВ (1500 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,930 |
| 11.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,148 |
| 11.3 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10кВ | ФГУП «УЭВ» | 0,700 |
| 11.4 | Реконструкция ПС 110 кВ Северная в части замены масляных выключателей 110 кВ присоединений В-С-3, В-С-4, ШСВ-110 на выключатели с большим током отключения | АО «РЭС» | 235,270 |
| 11.5 | Замена ЗТП-2006, г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Марата, 11 | АО «РЭС» | 16,510 |
| 11.6 | Реконструкция РП 10 кВ 2041 с заменой выключателей и выполнением сопутствующего объема работ | АО «РЭС» | 26,660 |
| 11.7 | Строительство КЛ-10 кВ РП-650 яч.17 - ТП-5086 для резервирования ф.10-401 от ПС Мочище, г. Новосибирск, Заельцовский район | АО «РЭС» | 2,420 |
| 11.8 | Строительство КЛ-10 кВ между ТП-1602 и ТП-1523, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул.Октябрьская магистраль,2 - ул.Якушева,16а | АО «РЭС» | 15,520 |
| 11.9 | Строительство ПП-10 кВ по адресу г. Новосибирск, Кировский район, ул. Пограничная, 29 и перезаводка на ПП существующих КЛ-10 кВ к ПС Комсомольская, к ТП (школа), к ТП (поликлиника), к ТП (МКД ООО «СИБПРОФИ») | АО «РЭС» | 28,750 |
| 11.10 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 11.11 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| 11.12 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 11.13 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 12,000 |
| 11.14 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 9,000 |
| 11.15 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 11,000 |
| 11.16 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, проектирование, монтаж, наладка) | МУП «Электросеть» | 15,000 |
| Итого за 2028 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 5,778 |
| Итого за 2028 год по АО «РЭС» |  |  | 325,130 |
| Итого за 2028 год по МУП «Электросеть» |  |  | 67,000 |
| Итого за 2028 год |  |  | 397,908 |
| 12 | 2029 год |  |  |
| 12.1 | Замена КЛ-10 кВ (1500 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,930 |
| 12.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,148 |
| 12.3 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» | 3,280 |
| 12.4 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10кВ | ФГУП «УЭВ» | 0,700 |
| 12.5 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 12.6 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| 12.7 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 12.8 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 13,000 |
| 12.9 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 9,000 |
| 12.10 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 11,000 |
| 12.11 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, проектирование, монтаж, наладка) | МУП «Электросеть» | 15,000 |
| Итого за 2029 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 9,058 |
| Итого за 2029 год по МУП «Электросеть» |  |  | 68,000 |
| Итого за 2029 год |  |  | 77,058 |
| 13 | 2030 год |  |  |
| 13.1 | Замена КЛ-10 кВ (1500 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,930 |
| 13.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,148 |
| 13.3 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» | 2,740 |
| 13.4 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10кВ | ФГУП «УЭВ» | 0,700 |
| 13.5 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 13.6 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| 13.7 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 13.8 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 12,000 |
| 13.9 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 9,000 |
| 13.10 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 11,000 |
| 13.11 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, проектирование, монтаж, наладка) | МУП «Электросеть» | 15,000 |
| Итого за 2030 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 8,518 |
| Итого за 2030 год по МУП «Электросеть» |  |  | 67,000 |
| Итого за 2030 год |  |  | 75,518 |
| Итого за 2018 – 2030 годы по ФГУП «УЭВ» |  |  | 171,439 |
| Итого за 2018 – 2030 годы по АО «РЭС» |  |  | 4523,700 |
| Итого за 2018 – 2030 годы по МУП «Электросеть» |  |  | 805,000 |
| Итого за 2018 – 2030 годы |  |  | 5500,139 |

Примечания: используемые сокращения:

ВВ – воздушный выключатель;

ВЛ – воздушная линия;

ГПП – главная понизительная подстанция;

КЛ – кабельная линия;

МВ – масляный выключатель;

ПС – подстанция;

РП – распределительная подстанция;

СМР – строительно-монтажные работы;

ТП – трансформаторная подстанция.

_____________

Приложение 2

### к решению Совета депутатов

### города Новосибирска

### от _________ № ____

### Таблица 24

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| #### 1 | Перспективная обеспеченность и потребность застройки города Новосибирска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спрос на электрическую энергию | млн. кВт·ч | 1915,89 | 1945,32 | 1974,75 | 2005,06 | 2035,38 | 2065,69 | 2096,01 | 2126,32 | 2210,91 | 2295,49 | 2380,08 | 2464,66 | 2549,25 |
| #### 2 | Надежность, эффективность и развитие системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень аварийности в электрических сетях 10 кВ (относительно общего количества КЛ-10 кВ) | % | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,20 | 4,70 | 4,60 | 4,50 | 4,40 | 4,30 | 4,20 | 4,10 | 4,00 | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,60 |
|  |  |  | АО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6,30 | 5,89 | 6,11 | 9,14 | 12,12 | 15,73 | 15,56 | 15,39 | 15,22 | 15,05 | 14,88 | 14,71 | 14,54 |
|  |  |  | МУП «Электросеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,10 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,58 |
| 2.2 | Уровень потерь электрической энергии в электрических сетях | % | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,91 | 7,91 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 |
|  |  |  | АО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9,70 | 9,34 | 8,47 | 8,46 | 8,45 | 8,44 | 8,19 | 8,18 | 8,17 | 8,16 | 8,15 | 8,14 | 8,13 |
|  |  |  | МУП «Электросеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,40 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | 1,21 | 1,20 | 1,19 |
| 2.3 | Экономия электрической энергии | млн. кВт·ч | 4,22 | 4,21 | 4,21 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| 2.4 | Удельный расход электрической энергии | кВт·ч/кв. м | 49,70 | 49,60 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 |
| 2.5 | Выработка электрической энергии на ТЭЦ АО «СГК-Новосибирск» | млн. кВт·ч | 11198,60 | 12604,60 | 12627,20 | 12634,70 | 11846,10 | 12639,60 | 12637,60 | 12639,50 | 12639,90 | 12639,90 | 12631,60 | 12629,80 | 12626,50 |
| 2.6 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска | % | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 100,00 |

### ___________

### Приложение 3

### к решению Совета депутатов

### города Новосибирска

### от _________ № ____

### Таблица 25

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Затраты, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2018 год |  |  |
| 1.1 | Подземный газопровод высокого давления (ул. Оборонная): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижки ЗКЛ-2 Д 200 мм на шаровой кран КШР Д 200 мм; установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности; установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,642 |
| 1.2 | Газопровод низкого давления (ул. Писарева, Селезнева, Крестьянская, Партизанская, Островского, Кольцова): замена надземного стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 521 м по ул. Селезнева, Писарева, Кольцова, Войкова, Крестьянской, Партизанской; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 80 мм (2 шт.), Д 50 мм (4 шт.), Д 150 мм, Д 100 мм на шаровые краны КШР Д 80 мм (2 шт.), Д 50 мм (4 шт.), Д 150 мм, Д 100 мм; замена подземного стального газопровода Д 57 мм на полиэтиленовый газопровод Д 114 мм общей протяженностью 180,5 м - переходы через ул. Селезнева, Островского, Писарева, Кольцова, Войкова, Партизанскую; демонтаж средств электрохимической защиты подземного газопровода | ОАО «ГГС» | 0,824 |
| 1.3 | Наружный газопровод подземно-надземного исполнения (ул. Ельцовская): замена задвижки ЗКЛ-2 Д 150 мм на шаровой кран КШР; установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,290 |
| 1.4 | Строительство подземного газопровода низкого давления протяженностью 2737,5 м по ул. Аэропорт, 30, 51, 54, 21, 20, 5, 6, 53, 7, 4, 16, 19, 23, 22, 26, 25, 29, 31, 56 (3-й этап) | ОАО «ГГС» | 3,692 |
| Итого за 2018 год по ОАО «ГГС» |  |  | 5,448 |
| Итого за 2018 год |  |  | 5,448 |
| 2 | 2019 год |  |  |
| 2.1 | Замена задвижек ЗКЛ-2: Д - 89 мм (12 шт.), Д - 57 мм (1 шт.) на шаровые краны КШР Д - 89 мм (13 шт.) надземного газопровода низкого давления (с. Огурцово, ул. Находка, ул. Ивлева, ул. Слюдянка, ул. Ясная) | ОАО «ГГС» | 0,411 |
| 2.2 | Замена задвижки Д - 250 мм на шаровой кран КШР Д - 250 мм (1 шт.), замена задвижки Д - 200 мм на шаровой кран КШР Д - 200 мм (2 шт.), замена задвижки Д - 80 мм на шаровой кран КШР Д - 80 мм (2 шт.) газопровода высокого давления (п. Матвеевка: от ГРП 6 - ГРП 7, ГРП 8) | ОАО «ГГС» | 0,527 |
| 2.3 | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Одоевского) и системы ее электроснабжения | ОАО «ГГС» | 0,791 |
| 2.4 | Реконструкция запорной арматуры с заменой задвижек 30с41нж Д - 114 мм (4 шт.), Д - 89 мм (2 шт.), Д - 57 мм (1 шт.) на шаровые краны КШР соответственно (7 шт.) подземного и надземного газопровода низкого давления (ул. Светлановская, ул. 2-я Светлановская, ул. Анодная, ул. Катодная, тупики 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Светлановские) | ОАО «ГГС» | 0,314 |
| 2.5 | Реконструкция запорной арматуры с заменой задвижки ЗКЛ-2 Д - 100 мм на шаровой кран КШР Д - 100 мм (1 шт.) подземного газопровода высокого давления (ул. Северная, ул. Катодная) | ОАО «ГГС» | 0,068 |
| 2.6 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (ул. Кубовая, ул. Чусовская) по ул. Чусовской | ОАО «ГГС» | 0,835 |
| 2.7 | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (п. Матвеевка, Бердское шоссе, ШРП-5 - ШРП-4) с системой ее электроснабжения | ОАО «ГГС» | 0,791 |
| Итого за 2019 год по ОАО «ГГС» |  |  | 3,737 |
| Итого за 2019 год |  |  | 3,737 |
| 3 | 2020 год |  |  |
| 3.1 | Модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Рионская, Хинганская) | ОАО «ГГС» | 0,180 |
| 3.2 | Надземный и подземный газопроводы низкого давления (ул. Связистов, пер. 1 - 6 Танкистов, Шуберта, Ашхабадская): замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 830 м, по ул. Булавина, Ашхабадской, Олекминской; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 50 мм (7 шт.), Д 150 мм на шаровые краны КШР Д 50 мм (7 шт.), Д 150 мм | ОАО «ГГС» | 0,645 |
| 3.3 | Подземный газопровод высокого давления (ул. Оборонная, Связистов, Шуберта): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 50 мм, Д 100 мм, Д 150 мм на шаровые краны КШР Д 50 мм, Д 100 мм, Д 150 мм; установка узлов учета газа (2 шт.) | ОАО «ГГС» | 0,763 |
| 3.4 | Установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (ул. Капитана Сигова) | ОАО «ГГС» | 0,147 |
| 3.5 | Надземный газопровод низкого давления (п. Карьер Мочище): замена стального газопровода Д 89 мм на стальной газопровод Д 108 мм общей протяженностью 396 м; замена стального газопровода Д 76 мм на стальной газопровод Д 108 мм общей протяженностью 219 м; замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 150 м; замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 76 мм общей протяженностью 222 м; замена стального газопровода Д 42 мм на стальной газопровод Д 76 мм общей протяженностью 156 м; замена стального газопровода Д 42 мм на стальной газопровод Д 57 мм общей протяженностью 74 м; замена стального газопровода Д 32 мм на стальной газопровод Д 57 мм общей протяженностью 326 м; замена задвижек ЗКЛ-2: Д 100 мм (9 шт.) - на шаровые краны КШР Д 100 мм (9 шт.); Д 133 мм (2 шт.) - на шаровые краны КШР Д 133 мм (2 шт.); Д 65 мм (2 шт.) - на шаровые краны КШР Д 65 мм (2 шт.); Д 50 мм (12 шт.) - на шаровые краны КШР Д 76 мм (6 шт.) и на шаровые краны КШР Д 80 мм (6 шт.); Д 40 мм (6 шт.) - на шаровые краны КШР Д 76 мм (2 шт.) и на шаровые краны КШР Д 50 мм (4 шт.) | ОАО «ГГС» | 1,398 |
| 3.6 | Реконструкция электрохимической защиты газопровода высокого давления (п. Матвеевка от ГРП 6 - ГРП 7, ГРП 8) по ул. Центральной | ОАО «ГГС» | 0,831 |
| 3.7 | Реконструкция электрохимической защиты газопровода высокого давления (ул. Бестужева - ул. Победы) по ул. Бестужева | ОАО «ГГС» | 0,831 |
| 3.8 | Реконструкция запорной арматуры с заменой задвижек ЗКЛ-2 Д - 89 мм (2 шт.) на шаровые краны КШР Д - 89 мм и задвижек Д - 57 мм (2 шт.) на шаровые краны Д - 57 мм надземного газопровода низкого давления (ул. Чусовская, ул. Клязьминская, ул. Белорусская, ул. Балхашская) | ОАО «ГГС» | 0,250 |
| 3.9 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (ПК «Радуга» ул. Панфиловцев, ул. Крамского, ул. Радиотехническая) по ул. Крамского, 48 | ОАО «ГГС» | 0,887 |
| 3.10 | Закольцовка тупиковых участков надземных газопроводов низкого давления 1-2 | МУП «Энергия» | 0,696 |
|  | пер. Каменогорские, L = 280 м, Ду - 65 мм на надземном газопроводе низкого давления ул. Станционная - пер. Порт-Артурские |  |  |
| 3.11 | Реконструкция газорегуляторного пункта с установкой ГРПШ большей мощности на газопроводе высокого давления (II очередь) по ул. Каширской | МУП «Энергия» | 0,628 |
| 3.12 | Реконструкция газорегуляторных пунктов с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления по ул. 2-я Прокопьевская, с 1-го по 12-й Бронные переулки | МУП «Энергия» | 0,628 |
| 3.13 | Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Гранатовой в Кировском районе города Новосибирска | МУП «Энергия» | 4,405 |
| Итого за 2020 год по ОАО «ГГС» |  |  | 5,932 |
| Итого за 2020 год по МУП «Энергия» |  |  | 6,357 |
| Итого за 2020 год |  |  | 12,289 |
| 4 | 2021 год |  |  |
| 4.1 | Подземный газопровод высокого давления (ул. Рионская, Хинганская): замена задвижки ЗКЛ-2 Д 50 мм на шаровой кран КШР Д 50 мм; замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 6,3 м по ул. Рионской; установка узла учета газа по ул. Рионской, Хинганской | ОАО «ГГС» | 0,280 |
| 4.2 | Подземный газопровод высокого давления (ул. Оборонная, Связистов, Куйбышева): замена задвижек ЗКЛ-2 Д 50 мм (2 шт.), Д 100 мм (2 шт.) на шаровые краны КШР Д 50 мм (2 шт.), Д 100 мм (2 шт.); установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,311 |
| 4.3 | Подземный газопровод высокого давления (ул. Капитана Сигова): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (3 шт.) на шаровые краны КШР Д 100 мм (3 шт.); установка узла учета газа по ул. Капитана Сигова | ОАО «ГГС» | 0,496 |
| 4.4 | Установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности на газопроводе высокого давления (пер. 1-й Рекордный) | ОАО «ГГС» | 0,147 |
| 4.5 | Модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Менжинского, пер. Эстакадный) | ОАО «ГГС» | 0,180 |
| 4.6 | Надземный газопровод низкого давления (ул. Пестеля, 1-я Пестеля, 2-я Пестеля, Яна Райниса, Сеченова, Васюганская): замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 2127 м; замена задвижек ЗКЛ-2: Д 150 мм - на шаровой кран КШР Д 150 мм; Д 100 мм (4 шт.) - на шаровые краны КШР Д 100 мм (4 шт.); Д 80 мм (3 шт.) - на шаровые краны КШР Д 80 мм (3 шт.); Д 50 мм (8 шт.) - на шаровые краны КШР Д 80 мм (8 шт.) | ОАО «ГГС» | 1,658 |
| 4.7 | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (п. Южный, ул. Пихтовая, ул. Лаптева, ул. Ласточкина, ул. Приозерная, ул. Гаршина, ул. Газонная, ул. Ошанина, ул. Ольшинского) и системы ее электроснабжения по ул. Ошанина | ОАО «ГГС» | 0,873 |
| 4.8 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (ул. Северная, ул. Катодная) по ул. Катодной | ОАО «ГГС» | 0,922 |
| 4.9 | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода с системой ее электроснабжения по ул. Станционной на подземно-надземном газопроводе высокого давления (п. Балластный карьер, пер. 5-й Экскаваторный, ул. Дивногорская) | ОАО «ГГС» | 0,873 |
| 4.10 | Реконструкция запорной арматуры с заменой задвижек ЗКЛ: Д - 114 мм (1 шт.), Д - 57 мм (1 шт.) на шаровые краны КШР соответственно - 2 шт. подземного газопровода высокого давления (ул. Кубовая, ул. Чусовская) | ОАО «ГГС» | 0,160 |
| 4.11 | Реконструкция запорной арматуры с заменой задвижки ЗКЛ-2 Д - 89 мм на шаровой кран КШР Д - 89 мм (1 шт.) на подземном газопроводе низкого давления (ул. Чусовская) | ОАО «ГГС» | 0,062 |
| 4.12 | Подземный газопровод высокого давления ПК «Радуга» (ул. Панфиловцев, ул. Крамского, ул. Радиотехническая): реконструкция запорной арматуры с заменой задвижки 30с41нж Ду - 150 мм на шаровой кран КШР Ду - 150 мм; реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода с системой ее электроснабжения по ул. Крамского, 41 | ОАО «ГГС» | 0,985 |
| 4.13 | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Радиотехническая, ул. Черемховская, ул. Профсоюзная, пер. Белухи, пер. Слесарей) с системой ее электроснабжения по ул. Черемховской | ОАО «ГГС» | 0,873 |
| 4.14 | Замена задвижек ЗКЛ: Д 100 мм (2 шт.) - на шаровой кран КШР Д 100 мм (2 шт.) на газопроводе частного сектора (II очередь) по ул. Коминтерна | МУП «Энергия» | 0,120 |
| 4.15 | Замена задвижек ЗКЛ: Д 100 мм (1 шт.) - на шаровой кран КШР Д 100 мм (1 шт.); реконструкция газорегуляторного пункта с установкой ГРПШ большей мощности на газопроводе низкого давления по ул. Рылеева | МУП «Энергия» | 0,736 |
| 4.16 | Установка и монтаж шарового крана КШР Д 80 мм (1 шт.) (ул. Давыдовского) на газопроводе низкого давления ул. Давыдовского, ул. Севастопольской | МУП «Энергия» | 0,072 |
| 4.17 | Замена задвижек ЗКЛ: Д 80 мм (1 шт.) - на шаровой кран КШР Д 80 мм (1 шт.); Д 50 мм (1 шт.) - на шаровой кран КШР Д 50 мм (1 шт.) на газопроводе высокого давления (II очередь) по ул. Каширской | МУП «Энергия» | 0,093 |
| 4.18 | Замена задвижек ЗКЛ: Д 50 мм (1 шт.) - на шаровой кран КШР Д 50 мм (1 шт.); реконструкция газорегуляторного пункта с установкой ГРПШ большей мощности на газопроводе высокого давления по ул. Коминтерна | МУП «Энергия» | 0,752 |
| 4.19 | Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Гранатовой в Кировском районе города Новосибирска | МУП «Энергия» | 4,580 |
| Итого за 2021 год по ОАО «ГГС» |  |  | 7,820 |
| Итого за 2021 год по МУП «Энергия» |  |  | 6,353 |
| Итого за 2021 год |  |  | 14,173 |
| 5 | 2022 год |  |  |
| 5.1 | Газопровод высокого давления (ул. Софийская): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 300 мм (4 шт.) на шаровые краны КШР Д 300 мм (4 шт.) | ОАО «ГГС» | 0,888 |
| 5.2 | Подземный газопровод высокого давления (ул. Таганская, Мартена): замена задвижек ЗКЛ-2 Д 200 мм, Д 100 мм на шаровые краны КШР Д 200 мм, Д 100 мм; установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,323 |
| 5.3 | Установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности на обвязывающем газопроводе высокого и низкого давления (пер. 1-й Таганрогский) | ОАО «ГГС» | 0,147 |
| 5.4 | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Ватутина) | ОАО «ГГС» | 0,919 |
| 5.5 | Установка узла учета расхода газа на газопроводе низкого давления по ул. Макетной, ул. Докучаева, ул. Обручева, ул. Дегтярева, ул. Заслонова, ул. Тютчева, ул. Надсона, ул. Огинского | ОАО «ГГС» | 0,744 |
| 5.6 | Реконструкция газорегуляторного пункта с установкой ГРПШ большей мощности на газопроводе высокого давления по ул. Коминтерна | МУП «Энергия» | 0,679 |
| 5.7 | Замена задвижек ЗКЛ: Д 50 мм (2 шт.) - на шаровой кран КШР Д 50 мм (2 шт.); Д 80 мм (2 шт.) - на шаровой кран КШР Д 80 мм (2 шт.) на подземном газопроводе высокого давления по ул. 2-я Прокопьевская, с 1-го по 12-й Бронные переулки | МУП «Энергия» | 0,251 |
| 5.8 | Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Гранатовой в Кировском районе города Новосибирска | МУП «Энергия» | 4,763 |
| Итого за 2022 год по ОАО «ГГС» |  |  | 3,021 |
| Итого за 2022 год по МУП «Энергия» |  |  | 5,693 |
| Итого за 2022 год |  |  | 8,714 |
| 6 | 2023 год |  |  |
| 6.1 | Установка газорегуляторных пунктов шкафных большей мощности (2 шт.) на подземном газопроводе высокого давления (ул. Оборонная, Связистов, Куйбышева) | ОАО «ГГС» | 0,233 |
| 6.2 | Подземный газопровод высокого давления (ул. Бестужева, Лесной проезд): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (2 шт.) на шаровые краны КШР Д 100 мм (2 шт.); установка газорегуляторных пунктов шкафных большей мощности (3 шт.); установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 3,413 |
| 6.3 | Замена задвижки 30с41нж Ду - 250 мм на шаровой кран Ду - 250 мм (1 ед.) подземного газопровода высокого давления (ул. Ватутина) | ОАО «ГГС» | 0,571 |
| 6.4 | Подземно-надземный газопровод высокого давления (п. Балластный карьер, пер. 5-й Экскаваторный, ул. Дивногорская): реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (1-й пер. Экскаваторный); реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (4-й Экскаваторный) | ОАО «ГГС» | 2,036 |
| 6.5 | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого давления (ул. Электровозная, ул. 3-я Механическая) | ОАО «ГГС» | 0,725 |
| Итого за 2023 год по ОАО «ГГС» |  |  | 6,978 |
| Итого за 2023 год |  |  | 6,978 |
| 7 | 2024 год |  |  |
| 7.1 | Надземный газопровод низкого давления (ул. Рионская, Хинганская): замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 1200 м по ул. Рионской, Хинганской, пер. 2-му Рионскому, Хинганскому; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 50 мм (13 шт.), Д 150 мм, Д 100 мм на шаровые краны КШР Д 50 мм (13 шт.), Д 150 мм, Д 100 мм | ОАО «ГГС» | 0,955 |
| 7.2 | Подземный и надземный газопровод высокого давления (ул. Тайшетская, Карельская, Декоративная, Целинная, Фадеева, Тагильская, Тамбовская, Оптическая): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; установка газорегуляторных пунктов шкафных большей мощности (3 шт.) | ОАО «ГГС» | 0,825 |
| 7.3 | Модернизация средств электрохимической защиты наружного газопровода подземно-надземного исполнения (ул. Ельцовская) | ОАО «ГГС» | 0,180 |
| 7.4 | Надземный газопровод высокого давления (ул. Воинская): установка узла учета газа; установка газорегуляторных пунктов шкафных большей мощности (2 шт.) | ОАО «ГГС» | 0,581 |
| 7.5 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (ГРПШ № 7, 8) (2 шт.) газопровода высокого давления (п. Матвеевка от ГРП 6 - ГРП 7, ГРП 8) | ОАО «ГГС» | 2,141 |
| 7.6 | Установка узла учета расхода газа на подземном и надземном газопроводе низкого давления (ул. Содружества, ул. Сигова) | ОАО «ГГС» | 0,744 |
| 7.7 | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого и низкого давления (ул. Томьусинская, ул. Заобская) | ОАО «ГГС» | 0,744 |
| 7.8 | Установка узла учета расхода газа на газопроводе низкого давления (ул. Большевистская, д. 142) | ОАО «ГГС» | 0,744 |
| Итого за 2024 год по ОАО «ГГС» |  |  | 6,914 |
| Итого за 2024 год |  |  | 6,914 |
| 8 | 2025 год |  |  |
| 8.1 | Подземный и надземный газопровод низкого давления (ул. Пермская, Гражданская, 2-я Пермская, Карпинского, Куйбышева): замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 2500 м по ул. Вертковской, Карпинского, 2-й Карпинского, Красных Партизан, Коммунальной, Куйбышева, Гражданской; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 80 мм (13 шт.), Д 100 мм на шаровые краны КШР Д 80 мм (13 шт.), Д 100 мм | ОАО «ГГС» | 1,912 |
| 8.2 | Подземный и надземный газопровод высокого давления (ул. Тайшетская, Карельская, Декоративная, Целинная, Фадеева, Тагильская, Тамбовская, Оптическая): замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (2 шт.), Д 50 мм (5 шт.) на шаровые краны КШР Д 100 мм (2 шт.), Д 50 мм (5 шт.); установка узлов учета газа (3 шт.) | ОАО «ГГС» | 0,871 |
| 8.3 | Подземный газопровод высокого давления (ул. Кулундинская): замена задвижек ЗКЛ-2 Д 80 мм (2 шт.), Д 100 мм на шаровые краны КШР Д 80 мм (2 шт.), Д 100 мм установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности; установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,461 |
| 8.4 | Подземный газопровод высокого давления (ул. Широтная): замена задвижки ЗКЛ-2 Д 50 мм на шаровой кран КШР Д 50 мм; замена стального подземного газопровода Д 114 мм на полиэтиленовый газопровод Д 114 мм общей протяженностью 212 м; демонтаж средств электрохимической защиты подземного газопровода; установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности; установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,932 |
| 8.5 | Подземный газопровод низкого давления (ул. Станкевича): замена стального газопровода Д 114 мм на полиэтиленовый газопровод Д 114 мм общей протяженностью 45 м; демонтаж средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижки ЗКЛ-2 Д 100 мм на шаровой кран КШР Д 100 мм | ОАО «ГГС» | 0,108 |
| 8.6 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (п. Матвеевка, от пер. Прибрежного до пер. Старошоссейного) по пер. Старошоссейному | ОАО «ГГС» | 1,354 |
| 8.7 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (п. Матвеевка, от ул. Златоустовской до ул. Подъемной) по ул. Центральной | ОАО «ГГС» | 1,125 |
| 8.8 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (ул. Большая) | ОАО «ГГС» | 1,125 |
| 8.9 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (1 шт.) на подземном газопроводе высокого давления от ул. Сурикова до ул. Волочаевской | ОАО «ГГС» | 1,125 |
| 8.10 | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого давления (п. Матвеевка 1-2-3) | ОАО «ГГС» | 1,178 |
| Итого за 2025 год по ОАО «ГГС» |  |  | 10,191 |
| Итого за 2025 год |  |  | 10,191 |
| 9 | 2026 год |  |  |
| 9.1 | Газопровод высокого давления (ул. Писарева, Селезнева, Крестьянская, Партизанская, Островского, Кольцова): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности | ОАО «ГГС» | 0,327 |
| 9.2 | Замена стального газопровода Д 76 мм на полиэтиленовый газопровод Д 76 мм общей протяженностью 40 м на газопроводе высокого и низкого давления (пер. Новаторский, 1-й Новаторский, 2-й Фадеева, 1-й Рекордный) на переходах через пер. 2-й Фадеева, Новаторский | ОАО «ГГС» | 0,063 |
| 9.3 | Надземный и подземный газопровод низкого давления (ул. Тайшетская, Карельская, Декоративная, Целинная, Фадеева, Тагильская, Генераторная, Полежаева, Сельскохозяйственная): замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 2174,7 м по ул. Тайшетской, Карельской, Декоративной, Генераторной, Саянской, пер. 1 - 6 Электронным; замена задвижек: ЗКЛ-2 Д 100 мм (8 шт.), Д 80 мм (8 шт.), Д 150 мм на шаровые краны КШР Д 100 мм (8 шт.), Д 80 мм (8 шт.), Д 150 мм; ЗКЛ-2 Д 50 мм (11 шт.) на шаровые краны КШР Д 80 мм (11 шт.); замена подземного стального газопровода Д 57 мм на полиэтиленовый газопровод Д 89 мм общей протяженностью 425,5 м; замена подземного стального газопровода Д 114 мм на полиэтиленовый газопровод Д 114 мм, общей протяженностью 160,4 м | ОАО «ГГС» | 2,983 |
| 9.4 | Газопровод высокого давления (ул. Менжинского, пер. Эстакадный): замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (2 шт.) на шаровые краны КШР Д 100 мм (2 шт.); установка газорегуляторных пунктов шкафных большей мощности (2 шт.); установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,595 |
| 9.5 | Подземный газопровод высокого давления (п. Южный, ул. Пихтовая, ул. Лаптева, ул. Ласточкина, ул. Приозерная, ул. Гаршина, ул. Газонная, ул. Ошанина, ул. Ольшинского): реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (ул. Пихтовая); реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (ул. Шушенская); реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (ул. Лениногорская) | ОАО «ГГС» | 3,546 |
| 9.6 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (1 шт.) на подземном газопроводе высокого давления (п. Матвеевка, Бердское шоссе, ШРП-5 - ШРП-4) | ОАО «ГГС» | 1,182 |
| 9.7 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (ул. Радиотехническая, ул. Черемховская, ул. Профсоюзная, пер. Белухи, пер. Слесарей) - 5 шт.: ул. Регулировщиков, пер. Белухи, ул. Радистов, ул. Прожекторная, пер. Токарей | ОАО «ГГС» | 5,911 |
| 9.8 | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого давления (ул. Облачная, ул. Яблочная) | ОАО «ГГС» | 0,781 |
| 9.9 | Строительство газопровода - перемычка высокого давления от ул. Районная до ул. Ватутина в г. Новосибирске | ОАО «ГГС» | 3,649 |
| Итого за 2026 год по ОАО «ГГС» |  |  | 19,037 |
| Итого за 2026 год |  |  | 19,037 |
| 10 | 2027 год |  |  |
| 10.1 | Модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода низкого давления (ул. Оборонная, Связистов, Танкистов) | ОАО «ГГС» | 0,180 |
| 10.2 | Подземный газопровод высокого давления (п. Южный, ул. Пихтовая, ул. Лаптева, ул. Ласточкина, ул. Приозерная, ул. Гаршина, ул. Газонная, ул. Ошанина, ул. Ольшинского): реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (ул. Ошанина); реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (ул. Ольшинского) | ОАО «ГГС» | 2,484 |
| 10.3 | Установка узла учета расхода газа на газопроводе высокого давления (ул. Шевцовой) | ОАО «ГГС» | 0,799 |
| 10.4 | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого давления (ул. Лобачевского, ул. Шипилова) | ОАО «ГГС» | 0,799 |
| 10.5 | Строительство газопровода - перемычка высокого давления от ул. Районная до ул. Ватутина в г. Новосибирске | ОАО «ГГС» | 3,795 |
| Итого за 2027 год по ОАО «ГГС» |  |  | 8,057 |
| Итого за 2027 год |  |  | 8,057 |
| 11 | 2028 год |  |  |
| 11.1 | Установка ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе низкого давления (ул. Тульская, Телецкая) | ОАО «ГГС» | 0,315 |
| 11.2 | Газопровод высокого давления (ул. Писарева, Селезнева, Крестьянская, Партизанская, Островского, Кольцова): замена задвижки ЗКЛ-2 Д 100 мм на шаровой кран КШР Д 100 мм; установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,286 |
| 11.3 | Газопровод высокого давления, газопровод низкого давления (пер. Новаторский, 1-й Новаторский, 2-й Фадеева, 1-й Рекордный): замена надземного стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 76 мм общей протяженностью 204 м; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 80 мм (3 шт.), Д 100 мм на шаровые краны КШР Д 80 мм (3 шт.), Д 100 мм; ЗКЛ-2 Д 57 мм (3 шт.) - на шаровые краны КШР Д 76 мм (3 шт.) | ОАО «ГГС» | 0,185 |
| 11.4 | Газопровод высокого давления (пер. 1-й Рекордный): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 80 мм, Д 100 мм на шаровые краны КШР Д 80 мм, Д 100 мм; установка узла учета | ОАО «ГГС» | 0,475 |
| 11.5 | Сооружение (надземный газопровод низкого давления) (ул. Охотская, Аносова, Хованская, Пензенская, Серпуховская): замена надземного стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 76 мм общей протяженностью 340 м; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (5 шт.) на шаровые краны КШР Д 100 мм (5 шт.); ЗКЛ-2 Д 50 мм (3 шт.) - на шаровые краны КШР Д 76 мм (3 шт.) | ОАО «ГГС» | 0,292 |
| 11.6 | Замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (3 шт.), Д 80 мм (3 шт.) на шаровые краны КШР Д 100 мм (3 шт.), Д 80 мм (3 шт.) надземного газопровода низкого давления (ул. Кулундинская, Анжерская, Арктическая, Уссурийская, Просторная) | ОАО «ГГС» | 0,074 |
| 11.7 | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Толстого, Чехова) | ОАО «ГГС» | 0,857 |
| 11.8 | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого давления (ул. Дергунова) | ОАО «ГГС» | 0,818 |
| 11.9 | Строительство газопровода - перемычка высокого давления от ул. Районная до ул. Ватутина в г. Новосибирске | ОАО «ГГС» | 3,947 |
| Итого за 2028 год по ОАО «ГГС» |  |  | 7,249 |
| Итого за 2028 год |  |  | 7,249 |
| 12 | 2029 год |  |  |
| 12.1 | Надземный газопровод низкого давления (ул. Тульская, Телецкая, Ударная): замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 114 мм общей протяженностью 437 м; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (3 шт.), Д 150 мм на шаровые краны КШР Д 100 мм (3 шт.), Д 150 мм | ОАО «ГГС» | 0,467 |
| 12.2 | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Одоевского) | ОАО «ГГС» | 1,300 |
| 12.3 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземно-надземном газопроводе высокого давления (п. Балластный карьер, пер. 5-й Экскаваторный, ул. Дивногорская) по 2-му пер. Экскаваторному | ОАО «ГГС» | 1,373 |
| 12.4 | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (п. Матвеевка, Бердское шоссе, ШРП-5 - ШРП-4) с системой ее электроснабжения | ОАО «ГГС» | 1,300 |
| 12.5 | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого давления (ул. Ногина) | ОАО «ГГС» | 0,836 |
| 12.6 | Строительство газопровода - перемычка высокого давления от ул. Районная до ул. Ватутина в г. Новосибирске | ОАО «ГГС» | 4,105 |
| Итого за 2029 год по ОАО «ГГС» |  |  | 9,381 |
| Итого за 2029 год |  |  | 9,381 |
| 13 | 2030 год |  |  |
| 13.1 | Модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Оборонная, Связистов, Куйбышева) | ОАО «ГГС» | 0,180 |
| 13.2 | Подземный газопровод низкого давления (ул. Тульская, Телецкая): замена стального газопровода Д 57 мм на полиэтиленовый газопровод Д 114 мм общей протяженностью 30 м - переходы через ул. Ударную, Телецкую; демонтаж средств электрохимической защиты подземного газопровода | ОАО «ГГС» | 0,062 |
| 13.3 | Замена установки электрохимической защиты газопровода высокого давления (п. Матвеевка от ГРП 6 - ГРП 7, ГРП 8) и системы ее электроснабжения (ул. Центральная) | ОАО «ГГС» | 1,366 |
| 13.4 | Реконструкция электрохимической защиты газопровода высокого давления (ул. Бестужева - ул. Победы) и системы ее электроснабжения по ул. Бестужева | ОАО «ГГС» | 1,366 |
| 13.5 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (1 шт.) на сооружении трубопроводного транспорта (ул. 2-я Экскаваторная, ул. 3-я Экскаваторная) | ОАО «ГГС» | 1,442 |
| 13.6 | Установка узла учета расхода газа на газопроводе высокого давления (ул. Акмолинская) | ОАО «ГГС» | 0,855 |
| 13.7 | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого давления (ул. Большая) | ОАО «ГГС» | 0,855 |
| 13.8 | Строительство газопровода - перемычка высокого давления от ул. Районная до ул. Ватутина в г. Новосибирске | ОАО «ГГС» | 4,261 |
| Итого за 2030 год по ОАО «ГГС» |  |  | 10,387 |
| Итого за 2030 год |  |  | 10,387 |
| Итого за 2018 – 2030 годы по ОАО «ГГС» |  |  | 104,152 |
| Итого за 2018 – 2030 годы по МУП «Энергия» |  |  | 18,403 |
| Итого за 2018 – 2030 годы |  |  | 122,555 |

Примечания: используемые сокращения:

Д – диаметр;

ЗКЛ – задвижка клиновая;

ПК – пикет;

ШРП – шкафной распределительный пункт;

ГРПШ – газораспределительный пункт шкафной;

КШР – кран шаровой регулирующий.

_____________

### Приложение 4

### к решению Совета депутатов

### города Новосибирска

### от _________ № ____

### Таблица 27

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Затраты, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 год |  |  |
| 1.1 | Строительство тепловой сети 2Ду 400 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия ТЭЦ-5 от ТК_ПП_4059 до ПП_4059_1 | АО «СИБЭКО» | 6,410 |
| 1.2 | Строительство тепловой сети 2Ду 500 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия ТЭЦ-5 от ТК_ПП_2609 до узла врезки | АО «СИБЭКО» | 72,860 |
| 1.3 | Строительство тепловой сети 2Ду 500 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия ТЭЦ-5 от узла врезки до ТК_ПП_4059 | АО «СИБЭКО» | 12,240 |
| 1.4 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Калининской газовой котельной от УТ1 до ПП_1753 | АО «СИБЭКО» | 4,600 |
| 1.5 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Калининской газовой котельной от ТК_36а до ПП_1661 | АО «СИБЭКО» | 1,830 |
| 1.6 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ» от К-4 до ПП_4023, ПП_4036 | АО «СИБЭКО» | 3,260 |
| 1.7 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Кировской районной котельной (цех № 2) от ТК_03-6 до ПП_1667 | АО «СИБЭКО» | 1,940 |
| 1.8 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК-5 до ТК_ПП_3916 | АО «СИБЭКО» | 6,550 |
| 1.9 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_ПП_3916 до ПП_3919 | АО «СИБЭКО» | 4,570 |
| 1.10 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) от ТК_ПП_3943 до ПП_3949 | АО «СИБЭКО» | 1,940 |
| 1.11 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) от ТК_13 до ПП_3948 | АО «СИБЭКО» | 0,760 |
| 1.12 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) от ТК_12 до ПП_3942 | АО «СИБЭКО» | 0,620 |
| 1.13 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) от ТК_ПП_3943 до ПП_3943 | АО «СИБЭКО» | 2,040 |
| 1.14 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) от ТК_2 до ТК_ПП_3943 | АО «СИБЭКО» | 3,570 |
| 1.15 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-2 | АО «СИБЭКО» | 25,432 |
| 1.16 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» | 66,240 |
| 1.17 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-4 | АО «СИБЭКО» | 35,318 |
| 1.18 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» | 106,765 |
| 1.19 | Строительство тепловой сети для подключения нагрузки ООО «Байр-Строй» (многоквартирные дома с помещениями общественного назначения, подземными автостоянками и трансформаторные подстанции по ул. Русской) | АО «СИБЭКО» | 2,013 |
| 1.20 | Строительство тепловой сети для подключения нагрузки МБОУ «Лицей № 130 имени академика М.А. Лаврентьева» (корпус для младших классов по ул. Ученых, 10) | АО «СИБЭКО» | 1,170 |
| 1.21 | Строительство тепловой сети для подключения нагрузки АО «ТНА» (многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и автостоянкой (здание № 7) | АО «СИБЭКО» | 7,010 |
| 1.22 | Строительство тепловой сети для подключения нагрузки ООО «Роснефтегазстрой-Академинвест» (многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Иванова) | АО «СИБЭКО» | 1,920 |
| 1.23 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки - магистральная тепловая сеть по ул. Ильича и пр. Коптюга от К-2 до уз. № 45 | АО «СИБЭКО» | 14,810 |
| 1.24 | Реконструкция участка теплотрассы по ул. Выборной с 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм протяженностью 280 м: от ТК 0904 в сторону ТК 0903 - 90 м; от ТК 0904 до ТК 0905 - 190 м для подключения нагрузки АО «Строительный трест № 43» | АО «СИБЭКО» | 43,590 |
| 1.25 | Реконструкция участка теплотрассы по ул. Выборной с 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм от ТК 0905 до ТК 0906 протяженностью 111 м для подключения нагрузки ООО ПТК «Стройинвест» | АО «СИБЭКО» | 24,810 |
| 1.26 | Реконструкция участка теплотрассы с 2Ду 300 мм на 2Ду 500 мм протяженностью 2972,0 м от ТЭЦ-3 до ТК 926 для подключения нагрузки ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК» и ООО «Доступное Жилье Новосибирск» | АО «СИБЭКО» | 215,090 |
| 1.27 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» | 1,932 |
| 1.28 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) | АО «СИБЭКО» | 5,784 |
| 1.29 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 2,918 |
| 1.30 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки - второй вывод теплосети на ТС-2 | АО «СИБЭКО» | 5,155 |
| 1.31 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки - магистральная тепловая сеть Ду 600 от пр. Лаврентьева (УТ-18) до ул. Жемчужной | АО «СИБЭКО» | 223,165 |
| 1.32 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 11,380 |
| 1.33 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 11,690 |
| 1.34 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 10,910 |
| 1.35 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 250 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 3,560 |
| 1.36 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 16,500 |
| 1.37 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 200 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 2,050 |
| 1.38 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 350 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 7,590 |
| 1.39 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 27,060 |
| 1.40 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 67,480 |
| 1.41 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 17,680 |
| 1.42 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 87,240 |
| 1.43 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 9,340 |
| 1.44 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 24,240 |
| 1.45 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 5,240 |
| 1.46 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 9,490 |
| 1.47 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 10,580 |
| 1.48 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 29,940 |
| 1.49 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 16,910 |
| 1.50 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 200 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 3,800 |
| 1.51 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 18,400 |
| 1.52 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 28,910 |
| 1.53 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 7,780 |
| 1.54 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 32,260 |
| 1.55 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 6,280 |
| 1.56 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 8,470 |
| 1.57 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 600 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 46,850 |
| 1.58 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 10,580 |
| 1.59 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 6,500 |
| 1.60 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 21,980 |
| 1.61 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 4,680 |
| 1.62 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 21,600 |
| 1.63 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 6 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 6,110 |
| 1.64 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 45,740 |
| 1.65 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 600 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 12,260 |
| 1.66 | Устройство новой теплоизоляции трубопроводов от котельной и ЦТП-3 до потребителей с целью сокращения потерь тепловой энергии на транспорте | АО «СИБЭКО» | 1,890 |
| 1.67 | Замена участка магистрального трубопровода тепловых сетей в микрорайоне Правые Чемы от ПНС-1 до неподвижной опоры 97 по причине исчерпания ресурса | АО «СИБЭКО» | 31,400 |
| 1.68 | Реконструкция ПНС-2 (жилмассив Станиславский) для подключения перспективных потребителей | АО «СИБЭКО» | 63,235 |
| Итого за 2018 год по АО «СИБЭКО» |  |  | 1653,917 |
| Итого за 2018 год |  |  | 1653,917 |
| 2 | 2019 год |  |  |
| 2.1 | Строительство тепловой сети 2Ду 350 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия ТЭЦ-5 от ТК_1607 до ТК_ПП_1719 | АО «СИБЭКО» | 27,400 |
| 2.2 | Строительство тепловой сети 2Ду 350 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия ТЭЦ-5 от ТК_ПП_1719 до ПП_1727_1 | АО «СИБЭКО» | 9,730 |
| 2.3 | Строительство тепловой сети 2Ду 600 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия ТЭЦ-3 от ТК_1468 до ТК_ПП_3651 | АО «СИБЭКО» | 233,890 |
| 2.4 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Кировской районной котельной (цех № 1) от ТК_ПП_3692 до ПП_3964 | АО «СИБЭКО» | 2,350 |
| 2.5 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ» от К-12б до ПП_4024, ПП_4037 | АО «СИБЭКО» | 2,560 |
| 2.6 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Паросиловой цех» (ВИНАП) от ТК_ПП_3397 до ПП_3397 | АО «СИБЭКО» | 4,660 |
| 2.7 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной Новосибирского электровозоремонтного завода - филиала ОАО «Желдорреммаш» от Т.2 до ПП_3921 | АО «СИБЭКО» | 0,980 |
| 2.8 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной Новосибирского электровозоремонтного завода - филиала ОАО «Желдорреммаш» от Т.3 до ПП_3924 | АО «СИБЭКО» | 0,460 |
| 2.9 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО «Сибирьгазсервис» (ул. Звездная) от ТК_ПП_3905 до ТК_ПП_3906 | АО «СИБЭКО» | 7,750 |
| 2.10 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО «Сибирьгазсервис» (ул. Звездная) от ТК_ПП_3906 до ПП_3905 | АО «СИБЭКО» | 0,780 |
| 2.11 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО «Сибирьгазсервис» (ул. Звездная) от ТК_ПП_3906 до ПП_3906 | АО «СИБЭКО» | 3,300 |
| 2.12 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_43-12 до ПП_3875 | АО «СИБЭКО» | 32,770 |
| 2.13 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) от ТК_28 до ПП_3950 | АО «СИБЭКО» | 0,840 |
| 2.14 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) от ТК_9 до ПП_3945 | АО «СИБЭКО» | 2,640 |
| 2.15 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) от ТК_9 до ПП_3951 | АО «СИБЭКО» | 1,990 |
| 2.16 | Строительство тепловой сети 2Ду 250 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СтройТЭКС» от ТК_02/1а-72 до ПП_3920 | АО «СИБЭКО» | 4,660 |
| 2.17 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» от ТК_24-16 до ПП_4042, ПП_4050 | АО «СИБЭКО» | 56,930 |
| 2.18 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» от ТК_III-5 до ПП_4043 | АО «СИБЭКО» | 11,480 |
| 2.19 | Строительство участка теплотрассы 1Ду500мм от ТК 459 до ТК 462, ориентировочной длиной 570 м для подключения нагрузки ООО «ССК-Строй» | АО «СИБЭКО» | 41,260 |
| 2.20 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-2 | АО «СИБЭКО» | 25,432 |
| 2.21 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» | 66,240 |
| 2.22 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-4 | АО «СИБЭКО» | 35,318 |
| 2.23 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» | 106,765 |
| 2.24 | Строительство тепловой сети для подключения нагрузки ООО «Байр-Строй» (многоквартирные дома с помещениями общественного назначения, подземными автостоянками и трансформаторные подстанции по ул. Русской) | АО «СИБЭКО» | 2,013 |
| 2.25 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки - магистральная тепловая сеть по ул. Ильича и пр. Коптюга от К-2 до уз. № 45 | АО «СИБЭКО» | 14,810 |
| 2.26 | Реконструкция тепловой сети от ТК_1750 до ТК_1751 с увеличением диаметра до 2Ду 700 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» | 33,660 |
| 2.27 | Реконструкция тепловой сети от ТК_1753 до ТК_1754 с увеличением диаметра до 2Ду 700 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» | 30,850 |
| 2.28 | Реконструкция тепловой сети от ТК_III-1 до ТК_III-2 с увеличением диаметра до 2Ду 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» | 4,300 |
| 2.29 | Реконструкция тепловой сети от ТК_III до ТК_III-1 с увеличением диаметра до 2Ду 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» | 3,650 |
| 2.30 | Реконструкция тепловой сети от ТК_III-2 до ТК_III-3 с увеличением диаметра до 2Ду 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» | 4,500 |
| 2.31 | Реконструкция тепловой сети от ТК_III-3 до ТК_III-4 с увеличением диаметра до 2Ду 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» | 4,110 |
| 2.32 | Перекладка т/трассы от ТК 1042 до ТК 758А-3Б по ул. Петухова с 2Ду 500 мм, Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм протяженностью 1490 м для подключения нагрузки ООО «СК ВИРА-Строй» | АО «СИБЭКО» | 594,800 |
| 2.33 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» | 1,932 |
| 2.34 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной АО «Сибирьгазсервис» (ул. Звездная) | АО «СИБЭКО» | 13,230 |
| 2.35 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» | 7,085 |
| 2.36 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 2,918 |
| 2.37 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки - второй вывод теплосети на ТС-2 | АО «СИБЭКО» | 5,155 |
| 2.38 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки - магистральная тепловая сеть Ду 600 от пр. Лаврентьева (УТ-18) до ул. Жемчужной | АО «СИБЭКО» | 223,165 |
| 2.39 | Строительство тепловой сети от ТК_845 до ТК_452 2Ду 500 мм для подключения котельной № 36 АО «СИБЭКО» НОК | АО «СИБЭКО» | 4,340 |
| 2.40 | Строительство тепловой сети от ТК_452 до ТК_454 2Ду 500 мм для подключения котельной № 36 АО «СИБЭКО» НОК | АО «СИБЭКО» | 37,640 |
| 2.41 | Строительство тепловой сети от ТК_ 846-19 до ТК_461 2Ду 400 мм для подключения котельной № 36 АО «СИБЭКО» НОК | АО «СИБЭКО» | 2,200 |
| 2.42 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 600 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 8,740 |
| 2.43 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 6,160 |
| 2.44 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 24,110 |
| 2.45 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 11,470 |
| 2.46 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 43,500 |
| 2.47 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 34,940 |
| 2.48 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 12,310 |
| 2.49 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 9,850 |
| 2.50 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 7,270 |
| 2.51 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 24,260 |
| 2.52 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 4,670 |
| 2.53 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 12,760 |
| 2.54 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 110,100 |
| 2.55 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 15,400 |
| 2.56 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 28,870 |
| 2.57 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 23,430 |
| 2.58 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 10,760 |
| 2.59 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 600 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 16,010 |
| 2.60 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 600 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 23,760 |
| 2.61 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 17,350 |
| 2.62 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 21,400 |
| 2.63 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 111,330 |
| 2.64 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 20,670 |
| 2.65 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 9,590 |
| 2.66 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 14,460 |
| 2.67 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 13,210 |
| 2.68 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 34,210 |
| 2.69 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 24,620 |
| 2.70 | Реконструкция ПНС-2 (жилмассив Станиславский) для подключения перспективных потребителей | АО «СИБЭКО» | 63,235 |
| 2.71 | Изменение схемы подвоза аварийного топлива на ТС-2 | ФГУП «УЭВ» | 2,400 |
| 2.72 | Строительство тепловой сети Ду 250 мм от ул. Русской до ул. Миргородской протяженностью 150 м | ФГУП «УЭВ» | 2,200 |
| Итого за 2019 год по АО «СИБЭКО» |  |  | 2428,988 |
| Итого за 2019 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 4,600 |
| Итого за 2019 год |  |  | 2433,588 |
| 3 | 2020 год |  |  |
| 3.1 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Калининской газовой котельной от УТ_1 до ПП_1663 | АО «СИБЭКО» | 7,160 |
| 3.2 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Калининской газовой котельной от УТ-6 до ПП_1660 | АО «СИБЭКО» | 14,740 |
| 3.3 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» от ТК_16 до ТК_ПП_1987 | АО «СИБЭКО» | 9,480 |
| 3.4 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Бородина) от УТ5 до ПП_4099, ПП_4100, ПП_4143, ПП_4144 | АО «СИБЭКО» | 8,010 |
| 3.5 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3872 до ПП_3848, ПП_3879 | АО «СИБЭКО» | 2,910 |
| 3.6 | Строительство тепловой сети 2Ду 400 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК до ТК_ПП_3851 | АО «СИБЭКО» | 66,250 |
| 3.7 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3869 до ТК_ПП_3872 | АО «СИБЭКО» | 5,240 |
| 3.8 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3856 до ТК_ПП_3857 | АО «СИБЭКО» | 8,720 |
| 3.9 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3857 до ТК_ПП_3869 | АО «СИБЭКО» | 9,950 |
| 3.10 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3851 до ТК_ПП_3860 | АО «СИБЭКО» | 5,400 |
| 3.11 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3860 до ПП_3849, ПП_3880 | АО «СИБЭКО» | 0,520 |
| 3.12 | Строительство тепловой сети 2Ду 350 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3854 до ТК_ПП_3856 | АО «СИБЭКО» | 15,510 |
| 3.13 | Строительство тепловой сети 2Ду 400 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3851 до ТК_ПП_3854 | АО «СИБЭКО» | 13,420 |
| 3.14 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК до ТК_ПП_2901 | АО «СИБЭКО» | 20,940 |
| 3.15 | Строительство тепловой сети 2Ду 500 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от котельной «Потенциал-Плюс» до ТК | АО «СИБЭКО» | 63,530 |
| 3.16 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_2901 до ПП_3878 | АО «СИБЭКО» | 11,170 |
| 3.17 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК до ПП_4084, ПП_4130 | АО «СИБЭКО» | 13,750 |
| 3.18 | Строительство тепловой сети 2Ду 350 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-5 до ТК-6 | АО «СИБЭКО» | 6,360 |
| 3.19 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-3 до ПП_3741, ПП_3760 | АО «СИБЭКО» | 13,220 |
| 3.20 | Строительство тепловой сети 2Ду 400 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от котельной «Спортивная» до ТК-3 | АО «СИБЭКО» | 29,660 |
| 3.21 | Строительство тепловой сети 2Ду 350 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-7 до ТК-8 | АО «СИБЭКО» | 9,180 |
| 3.22 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-9 до ТК-10 | АО «СИБЭКО» | 3,940 |
| 3.23 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-10 до ПП_3742, ПП_3761 | АО «СИБЭКО» | 37,800 |
| 3.24 | Строительство тепловой сети 2Ду 350 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-3 до ТК-4 | АО «СИБЭКО» | 3,050 |
| 3.25 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-8 до ТК-9 | АО «СИБЭКО» | 4,030 |
| 3.26 | Строительство тепловой сети 2Ду 350 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-4 до ТК-5 | АО «СИБЭКО» | 4,690 |
| 3.27 | Строительство тепловой сети 2Ду 350 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-6 до ТК-7 | АО «СИБЭКО» | 15,280 |
| 3.28 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» от ТК_2-5 до ПП_4052 | АО «СИБЭКО» | 4,630 |
| 3.29 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-2 | АО «СИБЭКО» | 25,432 |
| 3.30 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» | 66,240 |
| 3.31 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-4 | АО «СИБЭКО» | 35,318 |
| 3.32 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» | 106,765 |
| 3.33 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 0,902 |
| 3.34 | Строительство тепловой сети для подключения нагрузки ООО «Байр-Строй» (многоквартирные дома с помещениями общественного назначения, подземными автостоянками и трансформаторные подстанции по ул. Русской) | АО «СИБЭКО» | 2,013 |
| 3.35 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой Ду 500 мм от пр. Строителей (УТ-10) до ул. Вахтангова (К-9) | АО «СИБЭКО» | 506,750 |
| 3.36 | Реконструкция тепловой сети от ТЭЦ-2(2) до ПАО «НМЗ им. Кузьмина» с увеличением диаметра до 2Ду 1000 мм в зоне действия ТЭЦ-2 | АО «СИБЭКО» | 77,040 |
| 3.37 | Реконструкция тепловой сети от ПАО «НМЗ им. Кузьмина» до перехода 700-1000 с увеличением диаметра до 2Ду 1000 мм в зоне действия ТЭЦ-2 | АО «СИБЭКО» | 17,170 |
| 3.38 | Реконструкция тепловой сети от ООО «Генерация Сибири» (ул. Бородина) до УТ1 с увеличением диаметра до 2Ду 500 мм в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Бородина) | АО «СИБЭКО» | 35,270 |
| 3.39 | Реконструкция тепловой сети от ТК_IV до ЦТП_2 с увеличением диаметра до 2Ду 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» | 6,230 |
| 3.40 | Реконструкция тепловой сети от ТК_3 до ТК_IV с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» | 6,810 |
| 3.41 | Реконструкция тепловой сети от ТК_4 до ТК_3 с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» | 11,520 |
| 3.42 | Реконструкция тепловой сети от ТК_III до ТК_4 с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» | 6,240 |
| 3.43 | Реконструкция теплотрассы на 2Ду 700 мм 850 м от ТК-0810 до ТК-0805 по ул. Лазурная для подключения нагрузки в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» | 78,110 |
| 3.44 | Реконструкция существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 800 мм от павильона № 1 (разветвление) до ТК_5А-9А для подключения новых потребителей в центре левобережной части города | АО «СИБЭКО» | 153,980 |
| 3.45 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» | 1,932 |
| 3.46 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» | 7,085 |
| 3.47 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 2,918 |
| 3.48 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 21,490 |
| 3.49 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 26,260 |
| 3.50 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 9,620 |
| 3.51 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 37,770 |
| 3.52 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 250 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 8,310 |
| 3.53 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 17,030 |
| 3.54 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 74,180 |
| 3.55 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 31,990 |
| 3.56 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 12,350 |
| 3.57 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 31,110 |
| 3.58 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 0,740 |
| 3.59 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 120,980 |
| 3.60 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 117,620 |
| 3.61 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 51,610 |
| 3.62 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 80,910 |
| 3.63 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 12,450 |
| 3.64 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 11,850 |
| 3.65 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 56,310 |
| 3.66 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 11,010 |
| 3.67 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 5,810 |
| 3.68 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 10,450 |
| 3.69 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 132,420 |
| 3.70 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 23,510 |
| 3.71 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 19,830 |
| 3.72 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 11,690 |
| 3.73 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 50,580 |
| 3.74 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 18,940 |
| 3.75 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 27,420 |
| 3.76 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 6 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 4,820 |
| 3.77 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 5,670 |
| 3.78 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 9,020 |
| 3.79 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 7,920 |
| 3.80 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 600 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 21,180 |
| 3.81 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 20,010 |
| 3.82 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 17,030 |
| 3.83 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 54,630 |
| 3.84 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 41,170 |
| 3.85 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 55,880 |
| 3.86 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 15,260 |
| 3.87 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 21,790 |
| 3.88 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 30,550 |
| 3.89 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 37,370 |
| 3.90 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 36,490 |
| 3.91 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 28,740 |
| 3.92 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 51,960 |
| 3.93 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 250 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 11,660 |
| 3.94 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 250 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 21,750 |
| 3.95 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 37,660 |
| 3.96 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 18,980 |
| 3.97 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 54,190 |
| 3.98 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 100,880 |
| 3.99 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 78,710 |
| 3.100 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 60,180 |
| 3.101 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 29,920 |
| 3.102 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 600 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 15,250 |
| 3.103 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 3,440 |
| 3.104 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 30,370 |
| 3.105 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 12,890 |
| 3.106 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 250 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 2,750 |
| 3.107 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 13,580 |
| 3.108 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 6 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 35,610 |
| 3.109 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 35,120 |
| 3.110 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 21,290 |
| 3.111 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 21,750 |
| 3.112 | Реконструкция ПНС-2 (жилмассив Станиславский) для подключения перспективных потребителей | АО «СИБЭКО» | 63,235 |
| 3.113 | Строительство насосной станции ПНС-4 (пересечение Северного проезда и Бердского шоссе) в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ» | АО «СИБЭКО» | 116,350 |
| 3.114 | Ввод в эксплуатацию расширяемой водогрейной части ТС № 2 (котел типа КВГМ № 7 с теплопроизводительностью 100 Гкал/ч) | ФГУП «УЭВ» | 90,840 |
| 3.115 | Строительство второго вывода на ТС № 2 | ФГУП «УЭВ» | 6,260 |
| Итого за 2020 год по АО «СИБЭКО» |  |  | 3835,560 |
| Итого за 2020 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 97,100 |
| Итого за 2020 год |  |  | 3932,660 |
| 4 | 2021 год |  |  |
| 4.1 | Строительство тепловой сети 2Ду 250 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» от ТК_12 до ТК_ПП_3931 | АО «СИБЭКО» | 11,660 |
| 4.2 | Строительство тепловой сети 2Ду 250 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» от ТК_ПП_3931 до ПП_3934 | АО «СИБЭКО» | 7,530 |
| 4.3 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» от ПП_3934 до ПП_3931 | АО «СИБЭКО» | 0,360 |
| 4.4 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Паросиловой цех» (ВИНАП) от ПП_3780, ПП_3781, ПП_3785, ПП_3786, ПП_3795, ПП_3800, ПП_3801, ПП_3802, ПП_3803, ПП_3807, ПП_3809, ПП_3814, ПП_3815, ПП_3821, П до ПП_3784, ПП_3787, ПП_3788, ПП_3789, ПП_3790, ПП_3791, ПП_3792, ПП_3793, ПП_3794, ПП_3796, ПП_3797, ПП_3798, ПП_3799, ПП_3806, П | АО «СИБЭКО» | 0,420 |
| 4.5 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3853 до ПП_3852, ПП_3883 | АО «СИБЭКО» | 0,440 |
| 4.6 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3853 до ПП_3853, ПП_3884 | АО «СИБЭКО» | 3,440 |
| 4.7 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3854 до ПП_3854, ПП_3855, ПП_3885, ПП_3886 | АО «СИБЭКО» | 2,910 |
| 4.8 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3854 до ТК_ПП_3853 | АО «СИБЭКО» | 2,400 |
| 4.9 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3851 до ПП_3851, ПП_3882 | АО «СИБЭКО» | 2,870 |
| 4.10 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ПП_3849, ПП_3880 до ПП_3850, ПП_3881 | АО «СИБЭКО» | 0,090 |
| 4.11 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-9 до ПП_3745, ПП_3764, ПП_3765 | АО «СИБЭКО» | 5,100 |
| 4.12 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-8 до ПП_3744, ПП_3763 | АО «СИБЭКО» | 15,360 |
| 4.13 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ПП_3742, ПП_3761 до ПП_3743, ПП_3762 | АО «СИБЭКО» | 0,150 |
| 4.14 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Южно-Чемской котельной от Южно-Чемской котельной до ТК_ПП_3476 | АО «СИБЭКО» | 11,810 |
| 4.15 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Южно-Чемской котельной от ТК_ПП_3593 до ТК_ПП_3471 | АО «СИБЭКО» | 25,720 |
| 4.16 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Южно-Чемской котельной от ТК_ПП_3476 до ТК_ПП_3593 | АО «СИБЭКО» | 8,460 |
| 4.17 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Южно-Чемской котельной от Разв_ПП_3472 до ПП_3479 | АО «СИБЭКО» | 13,930 |
| 4.18 | Строительство тепловой сети 2Ду 250 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Южно-Чемской котельной от ТК_ПП_3471 до Раз_ПП_3474 | АО «СИБЭКО» | 2,810 |
| 4.19 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Южно-Чемской котельной от Раз_ПП_3474 до Разв_ПП_3472 | АО «СИБЭКО» | 4,280 |
| 4.20 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-2 | АО «СИБЭКО» | 25,432 |
| 4.21 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» | 66,240 |
| 4.22 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-4 | АО «СИБЭКО» | 35,318 |
| 4.23 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» | 106,765 |
| 4.24 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 0,902 |
| 4.25 | Реконструкция тепловой сети от ТК_1462 до ТК_1462А с увеличением диаметра до 2Ду 600 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» | 14,390 |
| 4.26 | Реконструкция тепловой сети от ТК_1463 до ТК_1463А с увеличением диаметра до 2Ду 600 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» | 21,780 |
| 4.27 | Реконструкция тепловой сети от ТК_1462А до ТК_1463 с увеличением диаметра до 2Ду 600 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» | 30,360 |
| 4.28 | Реконструкция тепловой сети от ТК_1461 до ТК_1462 с увеличением диаметра до 2Ду 600 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» | 13,410 |
| 4.29 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» | 1,932 |
| 4.30 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» | 7,085 |
| 4.31 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 2,918 |
| 4.32 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 31,880 |
| 4.33 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 20,300 |
| 4.34 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 41,800 |
| 4.35 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 189,090 |
| 4.36 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 16,440 |
| 4.37 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 65,680 |
| 4.38 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 24,430 |
| 4.39 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 14,460 |
| 4.40 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 28,300 |
| 4.41 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 14,940 |
| 4.42 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 600 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 33,560 |
| 4.43 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» | 115,850 |
| 4.44 | Реконструкция ПНС-2 (жилмассив Станиславский) для подключения перспективных потребителей | АО «СИБЭКО» | 63,240 |
| 4.45 | Ввод в эксплуатацию расширяемой водогрейной части ТС № 2 (котел типа КВГМ с теплопроизводительностью 100 Гкал/ч) | ФГУП «УЭВ» | 89,000 |
| 4.46 | Строительство и ввод в эксплуатацию второго вывода на ТС-2 | ФГУП «УЭВ» | 2,400 |
| 4.47 | Ввод в эксплуатацию расширяемой водогрейной части ТС № 2 (котел типа КВГМ № 7 с теплопроизводительностью 100 Гкал/ч) | ФГУП «УЭВ» | 92,000 |
| 4.48 | Строительство и ввод в эксплуатацию второго вывода на ТС № 2 | ФГУП «УЭВ» | 5,900 |
| Итого за 2021 год по АО «СИБЭКО» |  |  | 1106,242 |
| Итого за 2021 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 189,300 |
| Итого за 2021 год |  |  | 1295,542 |
| 5 | 2022 год |  |  |
| 5.1 | Реализация экологических проектов на ТЭЦ-4 | АО «СИБЭКО» | 12,000 |
| 5.2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул. Троллейная от ТК1008-1 до ТК1009, Ду1000мм ориентировочной протяженностью 146 м | АО «СИБЭКО» | 4,387 |
| 5.3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети от ТК623 до ПНС-1 под Коммунальным мостом (трубопровод Т-3), Ду700мм ориентировочной протяженностью 934 м | АО «СИБЭКО» | 76,643 |
| 5.4 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул. Автогенная от ТК0304 до ТК0304А, Ду1000мм ориентировочной протяженностью 210 м | АО «СИБЭКО» | 55,350 |
| 5.5 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.Троллейная от ТК1016 до ТК1017, Ду1000мм ориентировочной протяженностью 530 м | АО «СИБЭКО» | 135,213 |
| 5.6 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул. Писарева от ОП1132А до ТК1133, Ду700мм ориентировочной протяженностью 90 м | АО «СИБЭКО» | 14,364 |
| 5.7 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.Ватутина от ТК_508А-1 до ТК_511-1, 2Ду700мм ориентировочной протяженностью 444 м | АО «СИБЭКО» | 136,630 |
| 5.8 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.Тульская от ТК_828 до ТК_830, 2Ду800мм ориентировочной протяженностью 426 м | АО «СИБЭКО» | 102,461 |
| 5.9 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.С.Шамшиных от ТК_129-24А до Павильона 4, 2Ду500мм ориентировочной протяженностью 692 м | АО «СИБЭКО» | 209,690 |
| 5.10 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.Котовского от Павильона 1 до ТК_702, 2Ду700мм ориентировочной протяженностью 769 м | АО «СИБЭКО» | 236,483 |
| 5.11 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.Серебренниковская от ТК117 до ТК121А, 2Ду700мм ориентировочной протяженностью 555 м | АО «СИБЭКО» | 171,106 |
| 5.12 | Реконструкция тепловой сети по ул. Революции от ТК212 до ТК501, Ду700мм ориентировочной протяженностью 310 м | АО «СИБЭКО» | 3,706 |
| 5.13 | Реконструкция тепловой сети по ул. Дачная от ТК1146 до ТК1148А, Ду500мм ориентировочной протяженностью 480 м | АО «СИБЭКО» | 3,655 |
| 5.14 | Реконструкция теплофикационных установок и внутристанционных трубопроводов сетевой воды, Ду500мм ориентировочной протяженностью 140 м | АО «СИБЭКО» | 61,400 |
| 5.15 | Реконструкция тепловой сети 2Ду800 мм, длиной ориентировочно 550 м по улице Автогенная от ТК-0309 до ТК-0312, с перекладкой на 2Ду1000мм | АО «СИБЭКО» | 10,161 |
| 5.16 | Техническое перевооружение (реконструкция) иных тепловых сетей переменного диаметра, оборудования тепловых сетей (в т.ч. ПИР, СМР), Ду125-1000мм ориентировочной протяженностью 49000-59000 м | АО «СИБЭКО» | 225,164 |
| Итого за 2022 год по АО «СИБЭКО» |  |  | 1458,413 |
| Итого за 2022 год |  |  | 1458,413 |
| 6 | 2023 год |  |  |
| 6.1 | Реализация экологических проектов на ТЭЦ-4 | АО «СИБЭКО» | 214,022 |
| 6.2 | Реализация экологических проектов на ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» | 110,552 |
| 6.3 | Реализация экологических проектов на ТЭЦ-2 | АО «СИБЭКО» | 50,289 |
| 6.4 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул. Троллейная от ТК1008-1 до ТК1009, Ду1000мм ориентировочной протяженностью 146 м | АО «СИБЭКО» | 47,897 |
| 6.5 | Реконструкция тепловой сети по ул. Связистов от ТК1501 до ТК1506, Ду500мм ориентировочной протяженностью 2160 м | АО «СИБЭКО» | 214,720 |
| 6.6 | Реконструкция тепловой сети по ул. Революции от ТК212 до ТК501, Ду700мм ориентировочной протяженностью 310 м | АО «СИБЭКО» | 43,025 |
| 6.7 | Реконструкция тепловой сети по ул. Дачная от ТК1146 до ТК1148А, Ду500мм ориентировочной протяженностью 480 м | АО «СИБЭКО» | 39,751 |
| 6.8 | Реконструкция тепловой сети по ул. Широкая от ТК1001-12 до ТК1500, Ду500мм ориентировочной протяженностью 1220 м | АО «СИБЭКО» | 127,348 |
| 6.9 | Реконструкция теплофикационных установок и внутристанционных трубопроводов сетевой воды, Ду500мм ориентировочной протяженностью 140 м | АО «СИБЭКО» | 247,092 |
| 6.10 | Реконструкция тепловой сети 2Ду800 мм, длиной ориентировочно 550 м по улице Автогенная от ТК-0309 до ТК-0312, с перекладкой на 2Ду1000мм | АО «СИБЭКО» | 180,113 |
| 6.11 | Техническое перевооружение (реконструкция) иных тепловых сетей переменного диаметра, оборудования тепловых сетей (в т.ч. ПИР, СМР), Ду125-1000мм ориентировочной протяженностью 49000-59000 м | АО «СИБЭКО» | 436,400 |
| 6.12 | Строительство тепловой сети от ТК20-9 до здания ул. Волочаевская, 111 ориентировочной протяженностью 1180 м для переключения нагрузки котельной №8 на СЦТ от ТЭЦ-5 (проект: «Тепловая сеть 2Ду70 мм от ТК 20-9 до ЛК №8 ул. Волочаевская, 111») | АО «СИБЭКО» | 7,140 |
| 6.13 | Строительство тепловой сети от ТК_0706А до ЦТП ориентировочной протяженностью 2980 м для переключения нагрузки котельной №11 на СЦТ от ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» | 22,550 |
| 6.14 | Устройство ЦТП ул.Техническая,19 с инженерными коммуникациями для переключения нагрузки котельной №11 на СЦТ от ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» | 2,850 |
| 6.15 | Строительство ТС от ТК 2107Б (п) до ТК.2 (подъем), 2Ду200мм, протяженностью 710 м с целью отключения изношенной тепловой сети, проходящей по территории АО «ПО Север». | АО «СИБЭКО» | 2,380 |
| 6.16 | Установка систем частотного управления (СЧУ) на электродвигателях насосных агрегатов в ПНС-14, с целью повышения энергоэффективности и энергосбережения | АО «СИБЭКО» | 2,580 |
| 6.17 | Техническое перевооружение и реконструкция муниципальных магистральных тепловых сетей переменного диаметра (по условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных участков тепловых сетей будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому) | АО «СИБЭКО» | 354,280 |
| 6.18 | Техническое перевооружение и реконструкция муниципальных внутриквартальных тепловых сетей переменного диаметра (по условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных участков тепловых сетей будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому) | АО «СИБЭКО» | 245,030 |
| 6.19 | Реконструкция муниципальных ЦТП (в том числе с восстановлением линий циркуляции ГВС). По условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных мероприятий по ЦТП будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому. | АО «СИБЭКО» | 98,231 |
| Итого за 2023 год по АО «СИБЭКО» |  |  | 2446,250 |
| Итого за 2023 год |  |  | 2446,250 |
| 7 | 2024 год |  |  |
| 7.1 | Реализация экологических проектов на ТЭЦ-3 | АО «СГК-Новосибирск» | 594,278 |
| 7.2 | Реализация экологических проектов на ТЭЦ-2 | АО «СГК-Новосибирск» | 384,432 |
| 7.3 | Реконструкция тепловой сети по ул. Связистов от ТК1501 до ТК1506, Ду500мм ориентировочной протяженностью 2160 м | АО «СГК-Новосибирск» | 15,164 |
| 7.4 | Реконструкция тепловой сети по ул. Революции от ТК212 до ТК501, Ду700мм ориентировочной протяженностью 310 м | АО «СГК-Новосибирск» | 6,808 |
| 7.5 | Реконструкция тепловой сети по ул. Дачная от ТК1146 до ТК1148А, Ду500мм ориентировочной протяженностью 480 м | АО «СГК-Новосибирск» | 7,152 |
| 7.6 | Реконструкция теплофикационных установок и внутристанционных трубопроводов сетевой воды, Ду500мм ориентировочной протяженностью 140 м | АО «СГК-Новосибирск» | 306,059 |
| 7.7 | Реконструкция тепловой сети 2Ду800 мм, длиной ориентировочно 550 м по улице Автогенная от ТК-0309 до ТК-0312, с перекладкой на 2Ду1000мм | АО «СГК-Новосибирск» | 20,027 |
| 7.8 | Техническое перевооружение (реконструкция) иных тепловых сетей переменного диаметра, оборудования тепловых сетей (в т.ч. ПИР, СМР), Ду125-1000мм ориентировочной протяженностью 49000-59000 м | АО «СГК-Новосибирск» | 2160,584 |
| 7.9 | Модернизация и реконструкция ЦТП, ПНС | АО «СГК-Новосибирск» | 53,319 |
| 7.10 | Устройство блочно-модульной котельной мощностью 1 Гкал/ч с инженерными коммуникациями с целью замещения существующей подвальной котельной №5 | АО «СГК-Новосибирск» | 3,200 |
| 7.11 | Устройство блочно-модульной котельной мощностью 1,2 Гкал/ч c инженерными коммуникациями с целью замещения существующей подвальной котельной №15 | АО «СГК-Новосибирск» | 3,617 |
| 7.12 | Устройство блочно-модульной котельной мощностью 0,5 Гкал/ч с инженерными коммуникациями с целью замещения существующей подвальной котельной №19 | АО «СГК-Новосибирск» | 1,921 |
| 7.13 | Устройство блочно-модульной котельной мощностью 1 Гкал/ч c инженерными коммуникациями с целью замещения существующих подвальных котельных №20, 21 | АО «СГК-Новосибирск» | 3,795 |
| 7.14 | Устройство блочно-модульной котельной мощностью 3,5 Гкал/ч c инженерными коммуникациями с целью замещения существующей подвальной котельной №25 | АО «СГК-Новосибирск» | 9,765 |
| 7.15 | Строительство ТС от котельной №25 до ТК КВ-2, 2Ду200мм, протяженностью 200 м, 1Ду-125, протяженностью 200м, 1Ду-80, протяженностью 200м. для переключения нагрузки жилого сектора от котельной Росрезерва ФГКУ «Комбинат «Восход» на вновь монтируемую газовую БМК, замещающую угольную котельную №25. | АО «СГК-Новосибирск» | 4,082 |
| 7.16 | Устройство блочно-модульной котельной мощностью 0,8 Гкал/ч с инженерными коммуникациями с целью замещения существующей угольной котельной №28 | АО «СГК-Новосибирск» | 2,672 |
| 7.17 | Устройство блочно-модульной котельной мощностью 0,2 Гкал/ч c инженерными коммуникациями с целью замещения существующей угольной котельной №10 | АО «СГК-Новосибирск» | 0,887 |
| 7.18 | Устройство блочно-модульной котельной мощностью 0,5 Гкал/ч с инженерными коммуникациями с целью замещения существующей угольной котельной №14 | АО «СГК-Новосибирск» | 1,794 |
| 7.19 | Строительство тепловой сети от ТК20-9 до здания ул. Волочаевская, 111 ориентировочной протяженностью 1180 м для переключения нагрузки котельной №8 на СЦТ от ТЭЦ-5 (проект: «Тепловая сеть 2Ду70 мм от ТК 20-9 до ЛК №8 ул. Волочаевская, 111») | АО «СГК-Новосибирск» | 29,357 |
| 7.20 | Устройство ИТП (переход со 130/70 на 95/70 (ЭУ) ул. Волочаевская, 111 для переключения нагрузки котельной №8 на СЦТ от ТЭЦ-5 (проект: «Техническое перевооружение ИТП здания по ул. Волочаевская, 111») | АО «СГК-Новосибирск» | 2,555 |
| 7.21 | Строительство тепловой сети от ТК_0706А до ЦТП ориентировочной протяженностью 2980 м для переключения нагрузки котельной №11 на СЦТ от ТЭЦ-5 | АО «СГК-Новосибирск» | 116,674 |
| 7.22 | Устройство ЦТП ул.Техническая,19 с инженерными коммуникациями для переключения нагрузки котельной №11 на СЦТ от ТЭЦ-5 | АО «СГК-Новосибирск» | 55,939 |
| 7.23 | Строительство тепловой сети от ТК-2521-6 до котельной №17 (ул. Первомайская, 84) ориентировочной протяженностью 2910 м для переключения нагрузки котельной №17 на СЦТ от ТЭЦ-5 | АО «СГК-Новосибирск» | 50,905 |
| 7.24 | Строительство ТС от ТК-1466-9 до БМ ЦТП (котельная ООО «Вертикаль-НСК»), 2Ду200мм, протяженностью 390 м для переключения нагрузки котельной ООО «Вертикаль-НСК» на СЦТ от ТЭЦ-3 | АО «СГК-Новосибирск» | 6,000 |
| 7.25 | Строительство тепловой сети от блочно-модульного ЦТП (котельная ООО «Вертикаль-НСК») до детского сада по ул. Заозерная, 10 ориентировочной протяженностью 840 м для переключения нагрузки детского сада на СЦТ от ТЭЦ-3 | АО «СГК-Новосибирск» | 4,900 |
| 7.26 | Устройство блочно-модульного ЦТП по ул. Титова с инженерными коммуникациями для перехода потребителей котельной на температурный график ТЭЦ при переключении нагрузки котельной ООО «Вертикаль-НСК» на СЦТ от ТЭЦ-3 | АО «СГК-Новосибирск» | 6,800 |
| 7.27 | Строительство ТС от ТК 2107Б (п) до ТК.2 (подъем), 2Ду200мм, протяженностью 710 м с целью отключения изношенной тепловой сети, проходящей по территории АО «ПО Север». | АО «СГК-Новосибирск» | 36,837 |
| 7.28 | Техническое перевооружение и реконструкция муниципальных магистральных тепловых сетей переменного диаметра (по условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных участков тепловых сетей будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому) | АО «СГК-Новосибирск» | 236,142 |
| 7.29 | Техническое перевооружение и реконструкция муниципальных внутриквартальных тепловых сетей переменного диаметра (по условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных участков тепловых сетей будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому) | АО «СГК-Новосибирск» | 310,323 |
| 7.30 | Реконструкция муниципальных ЦТП (в том числе с восстановлением линий циркуляции ГВС). По условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных мероприятий по ЦТП будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому. | АО «СГК-Новосибирск» | 842,591 |
| 7.31 | Реконструкция с переводом на комбинированную выработку КОТЭС «Радуга Сибири» | ООО «Генерация Сибири» | 1231,700 |
| Итого за 2024 год по АО «СГК-Новосибирск» |  |  | 5278,579 |
| Итого за 2024 год по ООО «Генерация Сибири» |  |  | 1231,700 |
| Итого за 2024 год |  |  | 6510,279 |
| 8 | 2025 год |  |  |
| 8.1 | Техническое перевооружение (реконструкция) иных тепловых сетей переменного диаметра, оборудования тепловых сетей (в т.ч. ПИР, СМР), Ду125-1000мм ориентировочной протяженностью 49000-59000 м | АО «СГК-Новосибирск» | 2370,799 |
| 8.2 | Модернизация и реконструкция ЦТП, ПНС | АО «СГК-Новосибирск» | 55,612 |
| 8.3 | Строительство теплосетевых объектов (ЦТП, ПНС) | АО «СГК-Новосибирск» | 116,000 |
| 8.4 | Устройство блочно-модульной котельной мощностью 1 Гкал/ч с инженерными коммуникациями с целью замещения существующей подвальной котельной №5 | АО «СГК-Новосибирск» | 28,803 |
| 8.5 | Устройство блочно-модульной котельной мощностью 1,2 Гкал/ч c инженерными коммуникациями с целью замещения существующей подвальной котельной №15 | АО «СГК-Новосибирск» | 32,551 |
| 8.6 | Устройство блочно-модульной котельной мощностью 0,5 Гкал/ч с инженерными коммуникациями с целью замещения существующей подвальной котельной №19 | АО «СГК-Новосибирск» | 17,291 |
| 8.7 | Устройство блочно-модульной котельной мощностью 1 Гкал/ч c инженерными коммуникациями с целью замещения существующих подвальных котельных №20, 21 | АО «СГК-Новосибирск» | 34,155 |
| 8.8 | Устройство блочно-модульной котельной мощностью 3,5 Гкал/ч c инженерными коммуникациями с целью замещения существующей подвальной котельной №25 | АО «СГК-Новосибирск» | 87,886 |
| 8.9 | Строительство ТС от котельной №25 до ТК КВ-2, 2Ду200мм, протяженностью 200 м, 1Ду-125, протяженностью 200м, 1Ду-80, протяженностью 200м. для переключения нагрузки жилого сектора от котельной Росрезерва ФГКУ «Комбинат «Восход» на вновь монтируемую газовую БМК, замещающую угольную котельную №25. | АО «СГК-Новосибирск» | 36,734 |
| 8.10 | Устройство блочно-модульной котельной мощностью 0,8 Гкал/ч с инженерными коммуникациями с целью замещения существующей угольной котельной №28 | АО «СГК-Новосибирск» | 24,044 |
| 8.11 | Устройство блочно-модульной котельной мощностью 0,2 Гкал/ч c инженерными коммуникациями с целью замещения существующей угольной котельной №10 | АО «СГК-Новосибирск» | 7,979 |
| 8.12 | Устройство блочно-модульной котельной мощностью 0,5 Гкал/ч с инженерными коммуникациями с целью замещения существующей угольной котельной №14 | АО «СГК-Новосибирск» | 16,142 |
| 8.13 | Строительство тепловой сети от ТК-2521-6 до котельной №17 (ул. Первомайская, 84) ориентировочной протяженностью 2910 м для переключения нагрузки котельной №17 на СЦТ от ТЭЦ-5 | АО «СГК-Новосибирск» | 50,104 |
| 8.14 | Устройство ЦТП ул. Первомайская, 84 с инженерными коммуникациями для переключения нагрузки котельной №17 на СЦТ от ТЭЦ-5 | АО «СГК-Новосибирск» | 12,508 |
| 8.15 | Строительство ТС от ТК-1466-9 до БМ ЦТП (котельная ООО «Вертикаль-НСК»), 2Ду200мм, протяженностью 390 м для переключения нагрузки котельной ООО «Вертикаль-НСК» на СЦТ от ТЭЦ-3 | АО «СГК-Новосибирск» | 28,600 |
| 8.16 | Строительство тепловой сети от блочно-модульного ЦТП (котельная ООО «Вертикаль-НСК») до детского сада по ул. Заозерная, 10 ориентировочной протяженностью 840 м для переключения нагрузки детского сада на СЦТ от ТЭЦ-3 | АО «СГК-Новосибирск» | 23,100 |
| 8.17 | Строительство ТС от ТК 2107Б (п) до ТК.2 (подъем), 2Ду200мм, протяженностью 710 м с целью отключения изношенной тепловой сети, проходящей по территории АО «ПО Север». | АО «СГК-Новосибирск» | 39,784 |
| 8.18 | Техническое перевооружение и реконструкция муниципальных магистральных тепловых сетей переменного диаметра (по условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных участков тепловых сетей будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому) | АО «СГК-Новосибирск» | 211,470 |
| 8.19 | Техническое перевооружение и реконструкция муниципальных внутриквартальных тепловых сетей переменного диаметра (по условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных участков тепловых сетей будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому) | АО «СГК-Новосибирск» | 249,513 |
| 8.20 | Реконструкция муниципальных ЦТП (в том числе с восстановлением линий циркуляции ГВС). По условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных мероприятий по ЦТП будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому. | АО «СГК-Новосибирск» | 221,999 |
| 8.21 | Восстановление самотечных водоводов насосной станции технического водоснабжения Тепловой станции – 1 | ФГУП «УЭВ» | 35,000 |
| Итого за 2025 год по АО «СГК-Новосибирск» |  |  | 3665,074 |
| Итого за 2025 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 35,000 |
| Итого за 2025 год |  |  | 3700,074 |
| 9 | 2026 год |  |  |
| 9.1 | Реализация экологических проектов на ТЭЦ-4 | АО «СГК-Новосибирск» | 448,034 |
| 9.2 | Техническое перевооружение (реконструкция) иных тепловых сетей переменного диаметра, оборудования тепловых сетей (в т.ч. ПИР, СМР), Ду125-1000мм ориентировочной протяженностью 49000-59000 м | АО «СГК-Новосибирск» | 1539,149 |
| 9.3 | Строительство теплосетевых объектов (ЦТП, ПНС) | АО «СГК-Новосибирск» | 400,000 |
| 9.4 | Строительство ТС от ТК-1466-9 до БМ ЦТП (котельная ООО «Вертикаль-НСК»), 2Ду200мм, протяженностью 390 м для переключения нагрузки котельной ООО «Вертикаль-НСК» на СЦТ от ТЭЦ-3 | АО «СГК-Новосибирск» | 30,200 |
| 9.5 | Строительство тепловой сети от блочно-модульного ЦТП (котельная ООО «Вертикаль-НСК») до детского сада по ул. Заозерная, 10 ориентировочной протяженностью 840 м для переключения нагрузки детского сада на СЦТ от ТЭЦ-3 | АО «СГК-Новосибирск» | 24,400 |
| 9.6 | Устройство блочно-модульного ЦТП по ул. Титова с инженерными коммуникациями для перехода потребителей котельной на температурный график ТЭЦ при переключении нагрузки котельной ООО «Вертикаль-НСК» на СЦТ от ТЭЦ-3 | АО «СГК-Новосибирск» | 68,500 |
| 9.7 | Техническое перевооружение и реконструкция муниципальных магистральных тепловых сетей переменного диаметра (по условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных участков тепловых сетей будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому) | АО «СГК-Новосибирск» | 157,836 |
| 9.8 | Техническое перевооружение и реконструкция муниципальных внутриквартальных тепловых сетей переменного диаметра (по условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных участков тепловых сетей будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому) | АО «СГК-Новосибирск» | 232,612 |
| 9.9 | Реконструкция муниципальных ЦТП (в том числе с восстановлением линий циркуляции ГВС). По условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных мероприятий по ЦТП будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому. | АО «СГК-Новосибирск» | 127,696 |
| Итого за 2026 год по АО «СГК-Новосибирск» |  |  | 3028,427 |
| Итого за 2026 год |  |  | 3028,427 |
| 10 | 2027 год |  |  |
| 10.1 | Реализация экологических проектов на ТЭЦ-4 | АО «СГК-Новосибирск» | 506,128 |
| 10.2 | Техническое перевооружение (реконструкция) иных тепловых сетей переменного диаметра, оборудования тепловых сетей (в т.ч. ПИР, СМР), Ду125-1000мм ориентировочной протяженностью 49000-59000 м | АО «СГК-Новосибирск» | 1315,653 |
| 10.3 | Строительство теплосетевых объектов (ЦТП, ПНС) | АО «СГК-Новосибирск» | 517,000 |
| 10.4 | Техническое перевооружение и реконструкция муниципальных магистральных тепловых сетей переменного диаметра (по условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных участков тепловых сетей будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому) | АО «СГК-Новосибирск» | 176,700 |
| 10.5 | Техническое перевооружение и реконструкция муниципальных внутриквартальных тепловых сетей переменного диаметра (по условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных участков тепловых сетей будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому) | АО «СГК-Новосибирск» | 228,881 |
| 10.6 | Реконструкция муниципальных ЦТП (в том числе с восстановлением линий циркуляции ГВС). По условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных мероприятий по ЦТП будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому. | АО «СГК-Новосибирск» | 113,495 |
| 10.7 | Перевод системы теплоснабжения правобережной части Советского района на систему закрытого типа (при условии финансирования из бюджета города Новосибирска) | ФГУП «УЭВ» | 450,000 |
| Итого за 2027 год по АО «СГК-Новосибирск» |  |  | 2857,857 |
| Итого за 2027 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 450,000 |
| Итого за 2027 год |  |  | 3307,857 |
| 11 | 2028 год |  |  |
| 11.1 | Реализация экологических проектов на ТЭЦ-3 | АО «СГК-Новосибирск» | 320,373 |
| 11.2 | Техническое перевооружение (реконструкция) иных тепловых сетей переменного диаметра, оборудования тепловых сетей (в т.ч. ПИР, СМР), Ду125-1000мм ориентировочной протяженностью 49000-59000 м | АО «СГК-Новосибирск» | 522,024 |
| 11.3 | Строительство теплосетевых объектов (ЦТП, ПНС) | АО «СГК-Новосибирск» | 163,000 |
| 11.4 | Техническое перевооружение и реконструкция муниципальных магистральных тепловых сетей переменного диаметра (по условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных участков тепловых сетей будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому) | АО «СГК-Новосибирск» | 92,007 |
| 11.5 | Техническое перевооружение и реконструкция муниципальных внутриквартальных тепловых сетей переменного диаметра (по условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных участков тепловых сетей будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому) | АО «СГК-Новосибирск» | 206,675 |
| 11.6 | Реконструкция муниципальных ЦТП (в том числе с восстановлением линий циркуляции ГВС). По условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных мероприятий по ЦТП будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому. | АО «СГК-Новосибирск» | 60,128 |
| 11.7 | Ввод в эксплуатацию расширяемой водогрейной части ТС № 2 (котел типа КВГМ № 8 с теплопроизводительностью 100 Гкал/ч, ПСД) | ФГУП «УЭВ» | 1,800 |
| 11.8 | Перевод системы теплоснабжения правобережной части Советского района на систему закрытого типа (при условии финансирования из бюджета города Новосибирска) | ФГУП «УЭВ» | 300,000 |
| Итого за 2028 год по АО «СГК-Новосибирск» |  |  | 1364,207 |
| Итого за 2028 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 301,800 |
| Итого за 2028 год |  |  | 1666,007 |
| 12 | 2029 год |  |  |
| 12.1 | Реализация экологических проектов на ТЭЦ-3 | АО «СГК-Новосибирск» | 341,428 |
| 12.2 | Техническое перевооружение (реконструкция) иных тепловых сетей переменного диаметра, оборудования тепловых сетей (в т.ч. ПИР, СМР), Ду125-1000мм ориентировочной протяженностью 49000-59000 м | АО «СГК-Новосибирск» | 680,314 |
| 12.3 | Техническое перевооружение и реконструкция муниципальных магистральных тепловых сетей переменного диаметра (по условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных участков тепловых сетей будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому) | АО «СГК-Новосибирск» | 54,080 |
| 12.4 | Техническое перевооружение и реконструкция муниципальных внутриквартальных тепловых сетей переменного диаметра (по условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных участков тепловых сетей будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому) | АО «СГК-Новосибирск» | 109,645 |
| 12.5 | Реконструкция муниципальных ЦТП (в том числе с восстановлением линий циркуляции ГВС). По условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных мероприятий по ЦТП будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому. | АО «СГК-Новосибирск» | 20,529 |
| 12.6 | Ввод в эксплуатацию расширяемой водогрейной части ТС № 2 (котел типа КВГМ № 8 с теплопроизводительностью 100 Гкал/ч) | ФГУП «УЭВ» | 62,830 |
| 12.7 | Перевод системы теплоснабжения правобережной части Советского района на систему закрытого типа (при условии финансирования из бюджета города Новосибирска) | ФГУП «УЭВ» | 100,000 |
| Итого за 2029 год по АО «СГК-Новосибирск» |  |  | 1205,996 |
| Итого за 2029 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 162,830 |
| Итого за 2029 год |  |  | 1368,826 |
| 13 | 2030 год |  |  |
| 13.1 | Техническое перевооружение и реконструкция муниципальных магистральных тепловых сетей переменного диаметра (по условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных участков тепловых сетей будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому) | АО «СГК-Новосибирск» | 32,114 |
| 13.2 | Техническое перевооружение и реконструкция муниципальных внутриквартальных тепловых сетей переменного диаметра (по условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных участков тепловых сетей будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому) | АО «СГК-Новосибирск» | 101,575 |
| 13.3 | Реконструкция отделения сетевых насосов ТС-1 | ФГУП «УЭВ» | 17,700 |
| 13.4 | Ввод в эксплуатацию расширяемой водогрейной части ТС № 2 (котел типа КВГМ № 8 с теплопроизводительностью 100 Гкал/ч) | ФГУП «УЭВ» | 58,830 |
| 13.5 | Перевод системы теплоснабжения правобережной части Советского района на систему закрытого типа (при условии финансирования из бюджета города Новосибирска) | ФГУП «УЭВ» | 100,000 |
| Итого за 2030 год по АО «СГК-Новосибирск» |  |  | 133,689 |
| Итого за 2030 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 176,530 |
| Итого за 2030 год |  |  | 310,219 |
| Итого за 2018 - 2030 годы по АО «СИБЭКО» и АО «СГК-Новосибирск» |  |  | 30463,199 |
| Итого за 2018 - 2030 годы по ФГУП «УЭВ» |  |  | 1417,160 |
| Итого за 2018 - 2030 годы по ООО «Генерация Сибири» |  |  | 1231,700 |
| Итого за 2018 - 2030 годы |  |  | 33112,059 |

### Примечания: используемые сокращения:

### Ду – диаметр;

### КВГМ – котел водогрейный газомазутный;

### ОРУ – открытое распределительное устройство;

### ПНС – повысительно-понизительная насосная станция;

### ПП – проект планировки;

### ТК – тепловая камера;

### ТС – тепловая станция;

### УТ – узел трубопровода.

### _____________

### Приложение 5

### к решению Совета депутатов

### города Новосибирска

### от _________ № ____

### Таблица 28

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| #### 1 | Перспективная обеспеченность и потребность застройки города Новосибирска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спрос на тепловую энергию | млн. Гкал | 10,74 | 10,88 | 11,01 | 11,18 | 11,35 | 11,52 | 11,69 | 11,86 | 12,33 | 12,80 | 13,27 | 13,74 | 14,21 |
| 1.2 | Установленная тепловая мощность ТЭЦ | Гкал/ч | 5825,00 | 5660,00 | 5848,00 | 5848,00 | 5848,00 | 5848,00 | 5848,00 | 5848,00 | 5848,00 | 5848,00 | 5848,00 | 5848,00 | 5848,00 |
| 1.3 | Присоединенная тепловая нагрузка АО «СГК-Новосибирск» | Гкал/ч | 3579,00 | 3973,00 | 4031,00 | 4086,00 | 4140,00 | 4195,00 | 4255,00 | 4318,00 | 4376,00 | 4430,00 | 4469,00 | 4509,00 | 4530,00 |
| 1.4 | Количество тепловой энергии, отпущенной с коллекторов АО «СГК-Новосибирск» | тыс. Гкал | 11397,50 | 12126,50 | 12117,60 | 12208,80 | 12334,20 | 12463,40 | 12609,90 | 12680,10 | 12811,40 | 12908,90 | 2999,00 | 12957,90 | 12957,90 |
| 1.5 | Увеличение протяженности тепловых сетей | км | АО «СГК-Новосибирск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,30 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,10 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #### 2 | Надежность, эффективность и развитие системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень износа тепловых сетей | % | АО «СГК-Новосибирск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 66,20 | 62,40 | 61,90 | 61,40 | 60,90 | 60,40 | 60,00 | 59,60 | 59,20 | 58,80 | 58,50 | 58,20 | 57,90 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 72,00 | 72,00 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 |
| 2.2 | Уровень потерь тепловой энергии | тыс. Гкал | АО «СГК-Новосибирск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2784,00 | 2684,00 | 2584,00 | 2484,00 | 2384,00 | 2284,00 | 2184,00 | 2084,00 | 1984,00 | 1884,00 | 1784,00 | 1684,00 | 1584,00 |
|  |  | тыс. Гкал/км | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,187 | 1,187 | 1,186 | 1,185 | 1,184 | 1,183 | 1,182 | 1,181 | 1,180 | 1,179 | 1,178 | 1,177 | 1,176 |
| 2.3 | Снижение нормативных потерь тепловой энергии на тепловых сетях ЕТО ООО «НТСК» | тыс. Гкал | – | – | – | – | – | – | 284,00 | 284,00 | 284,00 | 284,00 | 284,00 | 284,00 | 284,00 |
| 2.4 | Уменьшение доли тепловой энергии, отпущенной из отборов турбогенераторов | % | – | – | – | – | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.5 | Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ АО «СГК-Новосибирск» | МВт | 2425,50 | 2425,50 | 2425,50 | 2425,50 | 2425,50 | 2425,50 | 2425,50 | 2425,50 | 2425,50 | 2425,50 | 2425,50 | 2425,50 | 2425,50 |
| 2.6 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска | % | 73,57 | 74,46 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 |
| 2.7 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска | % | 79,50 | 80,00 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 |

### _____________

### Приложение 6

### к решению Совета депутатов

### города Новосибирска

от _________ № ____

### Таблица 29

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Затраты, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2018 год |  |  |
| 1.1 | Строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники». Строительство участка водовода Д 1000 мм протяженностью 2,7 км. (ул. Новая Заря - ул. Писемского - ТЭЦ-4) | МУП «Горводоканал» | 27,206 |
| 1.2 | Строительство водовода Д 700 мм протяженностью 3,5 км от ТЭЦ-4 до площадки контррезервуаров | МУП «Горводоканал» | 180,782 |
| 1.3 | Строительство водовода Д 700 мм протяженностью 1,8 км от площадки контррезервуаров до площадки повысительной насосной станции «Садовая» | МУП «Горводоканал» | 97,172 |
| 1.4 | Строительство водовода 2Д 600 мм протяженностью 7,0 км от площадки ПНС «Садовая» до площадок индивидуальной и комплексной застройки п. Садовый | МУП «Горводоканал» | 80,000 |
| 1.5 | Строительство водоводов на площадке малоэтажной застройки по ул. Полякова Д 300 мм протяженностью 2,4 км и Д 200 мм протяженностью 2,3 км | МУП «Горводоканал» | 49,997 |
| 1.6 | Строительство водовода Нижней зоны Д 1200 мм протяженностью 4,4 км | МУП «Горводоканал» | 180,000 |
| 1.7 | Строительство контррезервуаров для жилого района Пашино (в том числе п. Садовый) 2 x 5000 м3 | МУП «Горводоканал» | 70,000 |
| 1.8 | Строительство ПНС «Садовая» | МУП «Горводоканал» | 6,000 |
| 1.9 | Строительство РЧВ 10000 куб. м на площадке Кировского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 20,000 |
| 1.10 | Завершение строительства второй очереди НФС-1 производительностью 100 тыс. м3/сут. | МУП «Горводоканал» | 33,151 |
| 1.11 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на НФС № 5 (первый пусковой комплекс) | МУП «Горводоканал» | 64,970 |
| 1.12 | Строительство магистрального водовода г. Оби Д 500 мм протяженностью 6,67 км. Строительство участка Д 500 мм протяженностью 0,4 км | МУП «Горводоканал» | 0,385 |
| 1.13 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 31,829 |
| 1.14 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 22,942 |
| 1.15 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 30,559 |
| 1.16 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 36,923 |
| 1.17 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 27,960 |
| 1.18 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 29,139 |
| 1.19 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 68,415 |
| 1.20 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 247,998 |
| 1.21 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 231,982 |
| 1.22 | Строительство водопроводов первой очереди жилмассива «Солнечная долина» Д 300 мм протяженностью 0,04 км и Д 300 мм протяженностью 0,019 км | МУП «Горводоканал» | 3,462 |
| 1.23 | Строительство водовода Д 1000 мм протяженностью 0,35 км с камерами переключений ПК-1, ПК-2 в районе НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 41,999 |
| 1.24 | Строительство системы канализации жилмассива «Ключ-Камышенское плато» Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км | МУП «Горводоканал» | 180,000 |
| 1.25 | Строительство канализационных коллекторов жилого района «Ключ-Камышенский» Д 500 мм, протяженностью 2,24 км и Д 300 мм, протяженностью 0,46 км | МУП «Горводоканал» | 65,118 |
| 1.26 | Строительство системы канализации жилого района по ул. Лобова | МУП «Горводоканал» | 8,000 |
| 1.27 | Строительство коллектора Д 600 мм, протяженностью 1,7 км от площадки комплексной застройки п. Садовый до КНС-44 | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| 1.28 | Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д 600 мм протяженностью 3,2 км | МУП «Горводоканал» | 90,000 |
| 1.29 | Строительство второй нитки самотечного коллектора после КГН КНС-44 Д 1000 мм протяженностью 6,6 км | МУП «Горводоканал» | 55,000 |
| 1.30 | Строительство участка коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм протяженностью 0,2 км | МУП «Горводоканал» | 90,000 |
| 1.31 | Строительство системы канализации от микрорайона «Дом отдыха Мочище» до пересечения ул. Кубовая/Краснояровское шоссе | МУП «Горводоканал» | 26,795 |
| 1.32 | Строительство системы канализации жилого района «Солнечная долина 2» по ул. Большевистской | МУП «Горводоканал» | 8,000 |
| 1.33 | Строительство КНС и напорных коллекторов 2 Д 300 мм протяженностью 4,0 км жилого района «Усть-Иня» | МУП «Горводоканал» | 5,000 |
| 1.34 | Строительство площадок депонирования осадка (2-я очередь) | МУП «Горводоканал» | 316,848 |
| 1.35 | Повышение производительности первой очереди ОСК города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 1.36 | Повышение производительности КНС-44 до 25000 куб. м в сутки | МУП «Горводоканал» | 80,000 |
| 1.37 | Увеличение пропускной способности коллектора по ул. Гусинобродское шоссе Д 500 мм протяженностью 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 49,984 |
| 1.38 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 172,929 |
| 1.39 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 195,981 |
| 1.40 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,532 |
| 1.41 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,584 |
| 1.42 | Реконструкция дюкера от КНС № 17 через р. Иня Д 1000 мм протяженностью 0,2 км (увеличение производительности) | МУП «Горводоканал» | 58,254 |
| 1.43 | Строительство системы канализации от первой очереди жилмассива «Солнечная долина» до КНС № 17 (напорный коллектор 2Д 200 мм протяженностью 1,17 км; самотечный коллектор Д 315 мм протяженностью 0,05 км; дюкер через реку Иня 2Д 200 мм протяженностью 0,18 км) | МУП «Горводоканал» | 46,930 |
| 1.44 | Строительство напорного трубопровода Д 1000 мм протяженностью 1,55 км от дюкера через р. Иня до камеры переключений | МУП «Горводоканал» | 57,537 |
| 1.45 | Реконструкция водозаборных сооружений НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 40,000 |
| 1.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 28,690 |
| 1.47 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 43,890 |
| 1.48 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,410 |
| 1.49 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 65,230 |
| 1.50 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 45,410 |
| 1.51 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 109,450 |
| 1.52 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 4,840 |
| 1.53 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,780 |
| 1.54 | Реконструкция сооружений НФС-2 для организации центра контроля качества природной, питьевой и сточной воды | МУП «Горводоканал» | 75,000 |
| 1.55 | Модернизация НС третьего подъема Советского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 18,000 |
| 1.56 | Реконструкция НС третьего подъема НФС № 3 с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 1.57 | Модернизация НС третьего подъема Кировского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 25,000 |
| 1.58 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 79,600 |
| 1.59 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 36,840 |
| 1.60 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 109,870 |
| 1.61 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 167,480 |
| 1.62 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,750 |
| 1.63 | Реконструкция дюкера по ул. Садовой 2 Д 500 м, протяженностью 0,2 км | МУП «Горводоканал» | 44,170 |
| 1.64 | Модернизация цеха механического обезвоживания осадка | МУП «Горводоканал» | 62,500 |
| 1.65 | Реконструкция Загородного коллектора | МУП «Горводоканал» | 95,000 |
| 1.66 | Диспетчеризация и автоматизация ОСК города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 31,776 |
| Итого за 2018 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 4454,549 |
| Итого за 2018 год |  |  | 4454,549 |
| 2 | 2019 год |  |  |
| 2.1 | Строительство водовода 2Д 600 мм протяженностью 5,0 км от площадки ПНС «Садовая» до площадок индивидуальной и комплексной застройки п. Садовый | МУП «Горводоканал» | 231,212 |
| 2.2 | Строительство водовода Нижней зоны Д 1200 мм протяженностью 4,4 км | МУП «Горводоканал» | 217,421 |
| 2.3 | Строительство контррезервуаров для жилого района Пашино (в том числе п. Садовый) 2 x 5000 м3 | МУП «Горводоканал» | 21,693 |
| 2.4 | Строительство ПНС «Садовая» | МУП «Горводоканал» | 61,576 |
| 2.5 | Строительство РЧВ 10000 м куб. на площадке Кировского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 46,950 |
| 2.6 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на НФС № 5 (первый пусковой комплекс) | МУП «Горводоканал» | 147,788 |
| 2.7 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 33,452 |
| 2.8 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 24,112 |
| 2.9 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 32,118 |
| 2.10 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 38,806 |
| 2.11 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 29,386 |
| 2.12 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 30,625 |
| 2.13 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 71,904 |
| 2.14 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 260,646 |
| 2.15 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 243,813 |
| 2.16 | Строительство системы канализации жилмассива «Ключ-Камышенское плато» Д 1000 мм протяженностью 1,6 км | МУП «Горводоканал» | 71,144 |
| 2.17 | Строительство канализационных коллекторов жилого района «Ключ-Камышенский» Д 500 мм протяженностью 2,24 км и Д 300 мм протяженностью 0,46 км | МУП «Горводоканал» | 5,000 |
| 2.18 | Строительство системы канализации жилого района по ул. Лобова | МУП «Горводоканал» | 163,139 |
| 2.19 | Строительство коллектора Д 600 мм, протяженностью 1,7 км от площадки комплексной застройки п. Садовый до КНС-44 | МУП «Горводоканал» | 53,307 |
| 2.20 | Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д 600 мм протяженностью 3,2 км | МУП «Горводоканал» | 18,537 |
| 2.21 | Строительство второй нитки самотечного коллектора после КГН КНС-44 Д 1000 мм протяженностью 6,6 км | МУП «Горводоканал» | 35,996 |
| 2.22 | Строительство участка коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм протяженностью 0,2 км | МУП «Горводоканал» | 37,302 |
| 2.23 | Строительство системы канализации жилого района «Солнечная долина 2» по ул. Большевистской | МУП «Горводоканал» | 269,866 |
| 2.24 | Строительство КНС и напорных коллекторов 2 Д 300 мм, протяженностью 4,0 км жилого района «Усть-Иня» | МУП «Горводоканал» | 141,008 |
| 2.25 | Строительство второй очереди ОСК (внедрение системы обеззараживания сточных вод) | МУП «Горводоканал» | 271,405 |
| 2.26 | Строительство площадок депонирования осадка (2-я очередь) | МУП «Горводоканал» | 311,847 |
| 2.27 | Повышение производительности первой очереди ОСК города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 13,272 |
| 2.28 | Повышение производительности КНС-44 до 25 000 куб. м в сутки | МУП «Горводоканал» | 11,611 |
| 2.29 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 181,749 |
| 2.30 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 205,976 |
| 2.31 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 13,171 |
| 2.32 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 13,226 |
| 2.33 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 35,410 |
| 2.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 52,568 |
| 2.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,439 |
| 2.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 70,980 |
| 2.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 46,995 |
| 2.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 107,442 |
| 2.39 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 4,030 |
| 2.40 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 56,924 |
| 2.41 | Реконструкция сооружений НФС-2 для организации центра контроля качества природной, питьевой и сточной воды | МУП «Горводоканал» | 57,530 |
| 2.42 | Модернизация НС третьего подъема Советского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 24,560 |
| 2.43 | Реконструкция НС третьего подъема НФС № 3 с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей | МУП «Горводоканал» | 53,560 |
| 2.44 | Модернизация НС третьего подъема Кировского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 41,700 |
| 2.45 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 103,157 |
| 2.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 41,004 |
| 2.47 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 110,430 |
| 2.48 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 208,295 |
| 2.49 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,752 |
| 2.50 | Реконструкция Загородного коллектора | МУП «Горводоканал» | 175,920 |
| Итого за 2019 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 4547,754 |
| Итого за 2019 год |  |  | 4547,754 |
| 3 | 2020 год |  |  |
| 3.1 | Строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники». Строительство участка водовода Д 1000 мм протяженностью 2,7 км (ул. Новая Заря - ул. Писемского - ТЭЦ-4) | МУП «Горводоканал» | 21,193 |
| 3.2 | Строительство водовода Д800 мм протяженностью 2,96 км от ТЭЦ-4 до площадки контррезервуаров | МУП «Горводоканал» | 20,489 |
| 3.3 | Строительство водовода Д800 мм протяженностью 2,12 км от площадки контррезервуаров до площадки повысительной насосной станции «Садовая» | МУП «Горводоканал» | 160,000 |
| 3.4 | Строительство повысителыюй насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск - Пашино | МУП «Горводоканал» | 5,000 |
| 3.5 | Строительство водовода по ул. Фрунзе от ул. Селезнева до ул. Кошурникова, протяженностью 0,14 км | МУП «Горводоканал» | 49,186 |
| 3.6 | Модернизация насосной станции Кировского участка НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 30,000 |
| 3.7 | Строительство водовода Д400 мм по ул. Декоративный питомник и повысительной насосной станции, протяженностью 3,5 км | МУП «Горводоканал» | 80,000 |
| 3.8 | Строительство канализационного коллектора жилого района «Ключ-Камышенский» Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км | МУП «Горводоканал» | 5,000 |
| 3.9 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Невельского от ул. Каменогорской до ул. Колхидской Д 1000 мм, протяженностью 0,7 км | МУП «Горводоканал» | 3,000 |
| 3.10 | Реконструкция Загородного коллектора | МУП «Горводоканал» | 200,000 |
| 3.11 | Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д600 мм, протяженностью 3,51 км | МУП «Горводоканал» | 50,000 |
| 3.12 | Строительство второй нитки самотечного коллектора после камеры гашения напора КНС-44 Д 1000 мм, протяженностью 6,46 км и Д 1500 мм, протяженностью 0,55 км | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 3.13 | Строительство системы канализации от ул. Дом отдыха Мочище микрорайон до пересечения ул. Кубовая / Краснояровское шоссе | МУП «Горводоканал» | 28,999 |
| 3.14 | Строительство канализационного коллектора ул. Гоголя - ул. Кошурникова, напорный коллектор от КНС-14 2Д 900 мм, протяженностью 0,26 км | МУП «Горводоканал» | 91,226 |
| 3.15 | Реконструкция коллекторного тоннеля от ШМ 1 до ШД (коллектор Д 1840 мм по ул. Московская) | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 3.16 | Строительство напорного трубопровода подачи осадка, Д 300 мм, протяженностью 2,3 км | МУП «Горводоканал» | 25,000 |
| 3.17 | Строительство площадки депонирования осадка (2-я очередь), площадью 84,5 га | МУП «Горводоканал» | 21,226 |
| 3.18 | Модернизация главной насосной станции очистных сооружений канализации | МУП «Горводоканал» | 107,029 |
| 3.19 | Повышение производительности КНС-1 г. Обь | МУП «Горводоканал» | 29,852 |
| 3.20 | Увеличение пропускной способности коллектора по ул. Гусинобродское шоссе Д 500 мм протяженностью 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 27,231 |
| 3.21 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 20,957 |
| 3.22 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 6,127 |
| 3.23 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 15,392 |
| 3.24 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 18,824 |
| 3.25 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 30,216 |
| 3.26 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 32,511 |
| 3.27 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 59,152 |
| 3.28 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 12,088 |
| 3.29 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 9,792 |
| 3.30 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 43,866 |
| Итого за 2020 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 1403,356 |
| Итого за 2020 год |  |  | 1403,356 |
| 4 | 2021 год |  |  |
| 4.1 | Строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,12 км от площадки контр-резервуаров до площадки повысительной насосной станции «Садовая» | МУП «Горводоканал» | 102,868 |
| 4.2 | Строительство водовода Д 1000 мм и узла переключений от насосной станции второго подъема НФС-5 до водовода Стрелочного завода, протяженностью 0,35 км | МУП «Горводоканал» | 64,276 |
| 4.3 | Строительство водовода Д 800 мм по ул. Жуковского от ул. Д. Донского до ул. Красногорская, протяженностью 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 3,000 |
| 4.4 | Строительство повысителной насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск - Пашино | МУП «Горводоканал» | 10,000 |
| 4.5 | Модернизация насосной станции Кировского участка НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 30,000 |
| 4.6 | Строительство водовода Д400 мм по ул. Декоративный питомник и повысительной насосной станции, протяженностью 3,5 км | МУП «Горводоканал» | 91,924 |
| 4.7 | Строительство канализационного коллектора жилого района «Ключ-Камышенский» Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км | МУП «Горводоканал» | 150,000 |
| 4.8 | «Строительство. Канализование объектов ГУ ФСИН и жилого поселка в Октябрьском районе», 2Д 180 мм, протяженность 1,5 км, КНС 1000 м куб./сут. | МУП «Горводоканал» | 109,688 |
| 4.9 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Невельского от ул. Каменогорской до ул. Колхидской Д 1000 мм, протяженностью 0,7 км | МУП «Горводоканал» | 90,653 |
| 4.10 | Строительство канализационного коллектора Д 1500 мм под железной дорогой в районе ул. Невельского протяженностью 0,34 км | МУП «Горводоканал» | 8,000 |
| 4.11 | Реконструкция Загородного коллектора | МУП «Горводоканал» | 221,835 |
| 4.12 | Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д600 мм, протяженностью 3,51 км | МУП «Горводоканал» | 53,035 |
| 4.13 | Строительство второй нитки самотечного коллектора после камеры гашения напора КНС-44 Д 1000 мм, протяженностью 6,46 км и Д 1500 мм, протяженностью 0,55 км | МУП «Горводоканал» | 68,747 |
| 4.14 | Реконструкция коллекторного тоннеля от ШМ 1 до ШД (коллектор Д 1840 мм по ул. Московская) | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 4.15 | Строительство напорного коллектора Затулинского ж/м (первая нитка напорного коллектора от КНС-6 до камеры гашения напора Д 1000 мм), протяженностью 1,5 км | МУП «Горводоканал» | 25,000 |
| 4.16 | Строительство напорного трубопровода подачи осадка, Д 300 мм, протяженностью 2,3 км | МУП «Горводоканал» | 20,903 |
| 4.17 | Строительство площадки депонирования осадка (2-я очередь), площадью 84,5 га | МУП «Горводоканал» | 10,000 |
| 4.18 | Модернизация канализационной насосной станции №14 | МУП «Горводоканал» | 20,000 |
| 4.19 | Модернизация очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | МУП «Горводоканал» | 5,000 |
| 4.20 | Реконструкция дюкера через р. Обь в створе ул. Саратовской Д1200 мм, протяженностью 1,1 км | МУП «Горводоканал» | 5,000 |
| 4.21 | Реконструкция объекта: «Коллектор от КК-99 до КК-108» инв. № 22676, по ул. Котовского, Д 1200 мм, протяженностью 0,4 км | МУП «Горводоканал» | 45,369 |
| 4.22 | Реконструкция объекта: «Канализация притока к правобережному коллектору ул. Нарымской, щитовая часть, инв. № 14942, рег. № 14943. Напорный канализационный коллектор 2Д Линейного ж/м, 2-я очередь, инв. № 19703, рег. № 19705, рег. № 19704, рег. № 19706» | МУП «Горводоканал» | 38,558 |
| 4.23 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 20,957 |
| 4.24 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 6,127 |
| 4.25 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 15,392 |
| 4.26 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 18,824 |
| 4.27 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 30,216 |
| 4.28 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 32,511 |
| 4.29 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 59,152 |
| 4.30 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 12,088 |
| 4.31 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 9,792 |
| 4.32 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 43,866 |
| Итого за 2021 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 1522,781 |
| Итого за 2021 год |  |  | 1522,781 |
| 5 | 2022 год |  |  |
| 5.1 | Строительство объекта: «Водовод Д 800 мм по ул. Лескова-Белинского от ул. Добролюбова до ул. Маковского», протяженность 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 3,000 |
| 5.2 | Модернизация объекта: «Насосная станция пятого подъема НФС-3» | МУП «Горводоканал» | 3,000 |
| 5.3 | Строительство объекта: «Коллектор Северный» Д 1500 мм, протяженностью 2,2 км (1 этап) | МУП «Горводоканал» | 1,100 |
| 5.4 | Реконструкция объекта: «Коллекторный тоннель от ШМ-1 до ШД (коллектор Д 1840 мм по ул. Московская)» | МУП «Горводоканал» | 60,000 |
| 5.5 | Строительство объекта: «Напорный трубопровод подачи осадка», Д 300 мм, протяженность 4,5 км | МУП «Горводоканал» | 35,692 |
| 5.6 | Строительство объекта: «Площадки депонирования осадка (2-я очередь)», площадью 84,5 га | МУП «Горводоканал» | 50,000 |
| 5.7 | Модернизация очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | МУП «Горводоканал» | 33,800 |
| 5.8 | Модернизация главной насосной станции очистных сооружений канализации | МУП «Горводоканал» | 15,000 |
| 5.9 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 20,957 |
| 5.10 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 6,127 |
| 5.11 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 15,392 |
| 5.12 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 18,824 |
| 5.13 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 30,216 |
| 5.14 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 32,511 |
| 5.15 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 59,152 |
| 5.16 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 12,088 |
| 5.17 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 9,792 |
| 5.18 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 43,866 |
| Итого за 2022 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 450,517 |
| Итого за 2022 год |  |  | 450,517 |
| 6 | 2023 год |  |  |
| 6.1 | Строительство объекта: «Водовод 2Д600 мм вдоль Северного объезда», протяженность 3,8 км | МУП «Горводоканал» | 30,000 |
| 6.2 | Строительство объекта: «Водовод Нижней зоны», Д 1200 мм, протяженность 16,6 км, проектирование | МУП «Горводоканал» | 9,766 |
| 6.3 | Строительство объекта: «Водовод Д 1000 мм по ул. Жуковского от ул. Д. Донского до ул. Красногорская», протяженность 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 2,379 |
| 6.4 | Строительство объекта: «Водовод Д 500 мм от насосной станции третьего подъема Советского участка НФС-1 до ул. Гидромонтажная», протяженность 0,9 км | МУП «Горводоканал» | 2,000 |
| 6.5 | Строительство объекта: «Участок водовода нижней зоны Д 800 мм от ул. 1905 года до ул. Железнодорожная», протяженность 0,55 км | МУП «Горводоканал» | 76,437 |
| 6.6 | Строительство объекта: «Водовод Д 300 мм по ул. Троллейная от ул. Вертковская до ул. Плахотного», протяженность 1,4 км | МУП «Горводоканал» | 2,000 |
| 6.7 | Модернизация объекта: «Насосная станция пятого подъема НФС-3» | МУП «Горводоканал» | 10,000 |
| 6.8 | Строительство объекта: «Водовод в р.п. Краснообск», Д600 мм, протяженность 3,2 км (по ул. Северная от ул. Восточная до ул. Советское шоссе) | МУП «Горводоканал» | 5,000 |
| 6.9 | Строительство объекта: «Перемычка между водоводами нижней зоны», Д1000 мм, протяженность 0,32 км (вдоль дома по ул. Большевистская 52/1) | МУП «Горводоканал» | 5,425 |
| 6.10 | Строительство второй нитки самотечного коллектора после камеры гашения напора КНС-44 Д 1000 мм, протяженностью 6,46 км и Д 1500 мм, протяженностью 0,55 км | МУП «Горводоканал» | 5,790 |
| 6.11 | Реконструкция объекта: «Коллекторный тоннель от ШМ-1 до ШД (коллектор Д 1840 мм по ул. Московская)» | МУП «Горводоканал» | 41,373 |
| 6.12 | Строительство объекта: «Площадки депонирования осадка (2-я очередь)», площадью 84,5 га | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 6.13 | Модернизация и реконструкция очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | МУП «Горводоканал» | 410,077 |
| 6.14 | Модернизация главной насосной станции очистных сооружений канализации | МУП «Горводоканал» | 62,316 |
| 6.15 | Строительство объекта: «Дюкер от КНС-17 через р. Иня Д1000 мм», протяженность 0,2 км | МУП «Горводоканал» | 10,000 |
| 6.16 | Строительство объекта: «Дублирующий канализационный коллектор по Комсомольскому проспекту под Западно-Сибирской железной дорогой», Д1840 мм, протяженность 0,7 км, проектирование | МУП «Горводоканал» | 9,930 |
| 6.17 | Строительство объекта: «Напорный трубопровод №2 от КНС-1 до ул. Немировича-Данченко», Д800 мм, протяженность 0,98 км (от ул. Проектная 23 до Немировича-Данченко 124) | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 6.18 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 43,095 |
| 6.19 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 12,274 |
| 6.20 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 17,957 |
| 6.21 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 50,963 |
| 6.22 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 96,302 |
| 6.23 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 35,991 |
| 6.24 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 141,415 |
| 6.25 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 14,896 |
| 6.26 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 20,649 |
| 6.27 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 55,481 |
| Итого за 2023 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 1306,516 |
| Итого за 2023 год |  |  | 1306,516 |
| 7 | 2024 год |  |  |
| 7.1 | Строительство объекта: «Водовод 2Д600 мм вдоль Северного объезда», протяженность 3,8 км | МУП «Горводоканал» | 190,000 |
| 7.2 | Строительство объекта: «Водовод Д 800 мм по ул. Лескова-Белинского от ул. Добролюбова до ул. Маковского», протяженность 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 70,919 |
| 7.3 | Реконструкция объекта: «Водовод по ул. Троллейной к Юго-Западному жил/массиву», Д800 мм протяженностью 0,81 км и Д500 мм протяженностью 0,82 км | МУП «Горводоканал» | 1,390 |
| 7.4 | Реконструкция объекта: «Водовод напорный от Н-3 до 3-го подъема завода Чкалова», участок от НС-III НФС-3 до ул. В. Высоцкого Д1200 мм, протяженность 4,9 км, проектирование | МУП «Горводоканал» | 10,376 |
| 7.5 | Строительство повысительной насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск - Пашино | МУП «Горводоканал» | 75,000 |
| 7.6 | Реконструкция объекта: «Водовод Северо-Чемского жил/массива», участок по ул. Комсомольская Д1000 мм протяженность 1,6 км | МУП «Горводоканал» | 3,000 |
| 7.7 | Реконструкция объекта: «Водовод промводы от водозабора до НФС-2», Д 1000 мм, протяженность 1,4 км | МУП «Горводоканал» | 3,000 |
| 7.8 | Строительство объекта: «Водовод Д 500 мм от насосной станции третьего подъема Советского участка НФС-1 до ул. Гидромонтажная», протяженность 0,9 км | МУП «Горводоканал» | 139,230 |
| 7.9 | Строительство объекта: «Участок водовода нижней зоны Д 800 мм от ул. 1905 года до ул. Железнодорожная», протяженность 0,55 км | МУП «Горводоканал» | 26,518 |
| 7.10 | Строительство объекта: «Водовод Д 300 мм по ул. Троллейная от ул. Вертковская до ул. Плахотного», протяженность 1,4 км | МУП «Горводоканал» | 28,685 |
| 7.11 | Модернизация объекта: «Насосная станция пятого подъема НФС-3» | МУП «Горводоканал» | 27,000 |
| 7.12 | Строительство объекта: «Водовод в р.п. Краснообск», Д600 мм, протяженность 3,2 км (по ул. Северная от ул. Восточная до ул. Советское шоссе) | МУП «Горводоканал» | 56,761 |
| 7.13 | Строительство объекта: «Перемычка между водоводами нижней зоны», Д1000 мм, протяженность 0,32 км (вдоль дома по ул. Большевистская 52/1) | МУП «Горводоканал» | 20,733 |
| 7.14 | Строительство объекта: «Водовод с камерами переключения по ул. Одоевского от ул. Центральная до ул. Десантная», Д800 мм, протяженность 3,7 км (участок 0,26 км) | МУП «Горводоканал» | 78,234 |
| 7.15 | Строительство объекта: «Водовод Д1000 мм и водовод 2Д500 мм от ул. Связистов до ВНС-1», протяженность 2,55 км и 2,15 км, проектирование (вдоль котлована Юго-Западного ж/м) | МУП «Горводоканал» | 20,627 |
| 7.16 | Строительство объекта: «Канализационный коллектор жилого района «Ключ-Камышенский» Д 1000 мм», протяженность 1,6 км | МУП «Горводоканал» | 151,647 |
| 7.17 | Строительство второй нитки самотечного коллектора после камеры гашения напора КНС-44 Д 1000 мм, протяженностью 6,46 км и Д 1500 мм, протяженностью 0,55 км | МУП «Горводоканал» | 250,765 |
| 7.18 | Строительство системы канализации от ул. Дом отдыха Мочище микрорайон до пересечения ул. Кубовая / Краснояровское шоссе | МУП «Горводоканал» | 81,304 |
| 7.19 | Строительство объекта: «Площадки депонирования осадка (2-я очередь)», площадью 84,5 га | МУП «Горводоканал» | 181,203 |
| 7.20 | Модернизация объекта: «Канализационная насосная станция №14» | МУП «Горводоканал» | 107,125 |
| 7.21 | Модернизация и реконструкция очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | МУП «Горводоканал» | 69,601 |
| 7.22 | Модернизация главной насосной станции очистных сооружений канализации | МУП «Горводоканал» | 94,397 |
| 7.23 | Строительство объекта: «Цех утилизации осадка ОСК», проектирование | МУП «Горводоканал» | 8,501 |
| 7.24 | Строительство объекта: «Третья нитка Заельцовского дюкера через р. Обь от ВКД до КП», Д1200 мм, протяженность 1,6 км, проектирование | МУП «Горводоканал» | 5,014 |
| 7.25 | Строительство объекта: «Дюкер от КНС-17 через р. Иня Д1000 мм», протяженность 0,2 км | МУП «Горводоканал» | 58,149 |
| 7.26 | Реконструкция объекта: «Дюкер через р. Обь Заельцовского района 2-я очередь», Д1200, протяженность 1,7 км, проектирование | МУП «Горводоканал» | 12,369 |
| 7.27 | Строительство объекта: «Система канализации жилого района по ул. Лобова» (от границ земельного участка ж/м «Плющихинский» до ул. Кирова 225) | МУП «Горводоканал» | 240,000 |
| 7.28 | Реконструкция объекта: «Горский кол-р - Оловозаводская, 3 - Тюменская - ВКД Ватутина, 107-Западный - НКД ч/з р. Тула - Кр. Восток - Горская,2 - Планировочная,58 - Большая, 42-256/1 - ч/з канал ТЭЦ», участок Д 1500 мм по ул. Оловозаводская - ул. Тюменская протяженностью 1,5 км, проектирование | МУП «Горводоканал» | 12,663 |
| 7.29 | Строительство объекта: «Коллектор «Олимпийский», Д2000 мм, протяженность 2,18 км; Д2400 мм, протяженность 2,44 км; Д1840 мм, протяженность 1,66 км; Д2500 мм, протяженность 2,5 км, выбор трассы (от ул. Спортивная 14 до ул. Колыванское шоссе 1/1) | МУП «Горводоканал» | 3,987 |
| 7.30 | Строительство объекта: «Напорный трубопровод №2 от КНС-1 до ул. Немировича-Данченко», Д800 мм, протяженность 0,98 км (от ул. Проектная 23 до Немировича-Данченко 124) | МУП «Горводоканал» | 106,895 |
| 7.31 | Реконструкция канализационной насосной станции №1, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 7.32 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 34,761 |
| 7.33 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 9,900 |
| 7.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 14,485 |
| 7.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 41,107 |
| 7.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 77,680 |
| 7.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 29,031 |
| 7.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 141,415 |
| 7.39 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 14,896 |
| 7.40 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 20,649 |
| 7.41 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 55,481 |
| Итого за 2024 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 2694,498 |
| Итого за 2024 год |  |  | 2694,498 |
| 8 | 2025 год |  |  |
| 8.1 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на НФС № 5 (первый пусковой комплекс) | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 8.2 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 8.3 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 230,000 |
| 8.4 | Строительство водоводов жилого района Нижняя Ельцовка | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 8.5 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 8.6 | Строительство водопроводных сетей п. Садовый | МУП «Горводоканал» | 60,000 |
| 8.7 | Строительство водоводов жилого района Правые Чемы | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 8.8 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Верхней зоны | МУП «Горводоканал» | 355,000 |
| 8.9 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Заельцовской зоны водоснабжения | МУП «Горводоканал» | 97,500 |
| 8.10 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |
| 8.11 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей жилого района Пашино | МУП «Горводоканал» | 40,000 |
| 8.12 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 8.13 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 350,000 |
| 8.14 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,053 |
| 8.15 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,053 |
| 8.16 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,664 |
| 8.17 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,274 |
| 8.18 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,884 |
| 8.19 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,884 |
| 8.20 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,664 |
| 8.21 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 4,831 |
| 8.22 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 3,221 |
| 8.23 | Строительство канализационных коллекторов Академгородка | МУП «Горводоканал» | 500,000 |
| 8.24 | Строительство канализационных коллекторов Первомайского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 180,000 |
| 8.25 | Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 150,000 |
| 8.26 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 490,000 |
| 8.27 | Строительство канализационных коллекторов Заельцовского и Калининского районов города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 8.28 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 8.29 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |
| 8.30 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,884 |
| 8.31 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,884 |
| 8.32 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,664 |
| 8.33 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,664 |
| 8.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 8.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 8.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 8.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 8.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 8.39 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 8.40 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 8.41 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 8.42 | Реконструкция очистных сооружений НФС № 5 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания | МУП «Горводоканал» | 360,000 |
| 8.43 | Реконструкция очистных сооружений НФС № 1 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания, РЧВ | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 8.44 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 120,200 |
| 8.45 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 8.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 8.47 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 8.48 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |
| 8.49 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| 8.50 | Реконструкция хозяйственно-фекальной канализационной сети и КНС-21 для сброса промывных вод от станции обезжелезивания | ФГУП «УЭВ» | 7,500 |
| Итого за 2025 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 4751,514 |
| Итого за 2025 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 7,500 |
| Итого за 2025 год |  |  | 4759,014 |
| 9 | 2026 год |  |  |
| 9.1 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 9.2 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 230,000 |
| 9.3 | Строительство водоводов жилого района Нижняя Ельцовка | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 9.4 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 9.5 | Строительство водоводов жилого района Правые Чемы | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 9.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Заельцовской зоны водоснабжения | МУП «Горводоканал» | 97,500 |
| 9.7 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |
| 9.8 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей п. Пашино | МУП «Горводоканал» | 40,000 |
| 9.9 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 9.10 | Строительство водоводов левого берега | МУП «Горводоканал» | 550,000 |
| 9.11 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,858 |
| 9.12 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,858 |
| 9.13 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,630 |
| 9.14 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,401 |
| 9.15 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,172 |
| 9.16 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,172 |
| 9.17 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,630 |
| 9.18 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 5,314 |
| 9.19 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 3,543 |
| 9.20 | Строительство канализационных коллекторов Академгородка | МУП «Горводоканал» | 500,000 |
| 9.21 | Строительство канализационных коллекторов Первомайского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 180,000 |
| 9.22 | Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 350,000 |
| 9.23 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 490,000 |
| 9.24 | Строительство канализационных коллекторов Заельцовского и Калининского районов города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 9.25 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 9.26 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |
| 9.27 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,172 |
| 9.28 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,172 |
| 9.29 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,630 |
| 9.30 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,630 |
| 9.31 | Реконструкция водозаборных сооружений НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 9.32 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 9.33 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 9.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 9.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 9.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 9.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 9.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 9.39 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 9.40 | Реконструкция водозабора и очистных сооружений Верхней зоны Академгородка. Строительство РЧВ и сооружений по повторному использованию промывных вод | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 9.41 | Реконструкция очистных сооружений НФС № 5 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания | МУП «Горводоканал» | 270,500 |
| 9.42 | Реконструкция очистных сооружений НФС № 1 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания, РЧВ | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 9.43 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 25,000 |
| 9.44 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 9.45 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 9.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 9.47 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |
| 9.48 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| 9.49 | Реконструкция хозяйственно-фекальной канализационной сети и КНС-21 для сброса промывных вод от станции обезжелезивания | ФГУП «УЭВ» | 7,500 |
| Итого за 2026 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 4724,372 |
| Итого за 2026 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 7,500 |
| Итого за 2026 год |  |  | 4731,872 |
| 10 | 2027 год |  |  |
| 10.1 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 10.2 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 230,000 |
| 10.3 | Строительство водоводов жилого района Нижняя Ельцовка | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 10.4 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 10.5 | Строительство водоводов жилого района Правые Чемы | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 10.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Заельцовской зоны водоснабжения | МУП «Горводоканал» | 97,500 |
| 10.7 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |
| 10.8 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей жилого района Пашино | МУП «Горводоканал» | 40,000 |
| 10.9 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 10.10 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 700,000 |
| 10.11 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,744 |
| 10.12 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,744 |
| 10.13 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,693 |
| 10.14 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 13,641 |
| 10.15 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,589 |
| 10.16 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,589 |
| 10.17 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,693 |
| 10.18 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 5,845 |
| 10.19 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 3,897 |
| 10.20 | Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 250,000 |
| 10.21 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 490,000 |
| 10.22 | Строительство канализационных коллекторов Заельцовского и Калининского районов города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 10.23 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 10.24 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |
| 10.25 | Строительство цеха утилизации осадков сточных вод | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 10.26 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,589 |
| 10.27 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,589 |
| 10.28 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,693 |
| 10.29 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,693 |
| 10.30 | Реконструкция водозаборных сооружений НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 107,000 |
| 10.31 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 10.32 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 10.33 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 10.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 10.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 10.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 10.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 10.38 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 10.39 | Реконструкция водозабора и очистных сооружений Верхней зоны Академгородка. Строительство РЧВ и сооружений по повторному использованию промывных вод | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 10.40 | Реконструкция очистных сооружений НФС № 5 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания | МУП «Горводоканал» | 89,500 |
| 10.41 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 54,700 |
| 10.42 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 10.43 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 10.44 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 10.45 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |
| 10.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| 10.47 | Строительство дублирующего напорного коллектора 2Д 250 мм протяженностью 1520 м от КНС-19 до КГН в районе Морского проспекта и самотечной линии от КГН до КК-146 Д 500 мм протяженностью 2100 м | ФГУП «УЭВ» | 60,000 |
| 10.48 | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КГН протяженностью 7300 м | ФГУП «УЭВ» | 300,000 |
| 10.49 | Строительство водовода Д 200 мм от Верхней зоны Академгородка до п. Кирова | ФГУП «УЭВ» | 14,000 |
| 10.50 | Строительство дублирующего коллектора 2Д 200 мм протяженностью 720 м от КНС-8 до КГН | ФГУП «УЭВ» | 14,000 |
| 10.51 | Модернизация КНС-5 (замена насосных агрегатов и механических решеток, установка частотного регулирования) | ФГУП «УЭВ» | 31,360 |
| Итого за 2027 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 3978,889 |
| Итого за 2027 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 419,360 |
| Итого за 2027 год |  |  | 4398,249 |
| 11 | 2028 год |  |  |
| 11.1 | Строительство водозабора подземных вод | МУП «Горводоканал» | 250,000 |
| 11.2 | Строительство сетей водозабора подземных вод 2 Д 700 мм протяженностью 3 км | МУП «Горводоканал» | 60,000 |
| 11.3 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 11.4 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 230,000 |
| 11.5 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 11.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |
| 11.7 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей жилого района Пашино | МУП «Горводоканал» | 40,000 |
| 11.8 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 11.9 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 750,000 |
| 11.10 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,718 |
| 11.11 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,718 |
| 11.12 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,862 |
| 11.13 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,005 |
| 11.14 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 17,148 |
| 11.15 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 17,148 |
| 11.16 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,862 |
| 11.17 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 6,430 |
| 11.18 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 4,287 |
| 11.19 | Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 200,000 |
| 11.20 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 490,000 |
| 11.21 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 11.22 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |
| 11.23 | Строительство цеха утилизации осадков сточных вод | МУП «Горводоканал» | 400,000 |
| 11.24 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 17,148 |
| 11.25 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 17,148 |
| 11.26 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,862 |
| 11.27 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,862 |
| 11.28 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 11.29 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 11.30 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 11.31 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 11.32 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 11.33 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 11.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 11.35 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 11.36 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 11.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 11.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 11.39 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 11.40 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |
| 11.41 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| 11.42 | Строительство дублирующего напорного коллектора 2Д 250 мм протяженностью 1520 м от КНС-19 до КГН в районе Морского проспекта и самотечной линии от КГН до КК-146 Д 500 мм протяженностью 2100 м | ФГУП «УЭВ» | 60,000 |
| 11.43 | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КГН протяженностью 7300 м | ФГУП «УЭВ» | 250,000 |
| 11.44 | Строительство водовода Д 200 мм от Верхней зоны Академгородка до п. Кирова | ФГУП «УЭВ» | 14,000 |
| 11.45 | Строительство дублирующего коллектора 2Д 200 мм протяженностью 720 м от КНС-8 до КГН | ФГУП «УЭВ» | 14,000 |
| 11.46 | Модернизация КНС-5 (замена насосных агрегатов и механических решеток, установка частотного регулирования) | ФГУП «УЭВ» | 150,000 |
| Итого за 2028 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 3895,388 |
| Итого за 2028 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 488,000 |
| Итого за 2028 год |  |  | 4383,388 |
| 12 | 2029 год |  |  |
| 12.1 | Строительство водозабора подземных вод | МУП «Горводоканал» | 250,000 |
| 12.2 | Строительство сетей водозабора подземных вод 2 Д 700 мм протяженностью 3 км | МУП «Горводоканал» | 60,000 |
| 12.3 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 12.4 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 330,000 |
| 12.5 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 12.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |
| 12.7 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 12.8 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 850,000 |
| 12.9 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,790 |
| 12.10 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,790 |
| 12.11 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,148 |
| 12.12 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 16,506 |
| 12.13 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 18,863 |
| 12.14 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 18,863 |
| 12.15 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,148 |
| 12.16 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 7,073 |
| 12.17 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 4,716 |
| 12.18 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 690,000 |
| 12.19 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 12.20 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |
| 12.21 | Строительство цеха утилизации осадков сточных вод | МУП «Горводоканал» | 3000,000 |
| 12.22 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 18,863 |
| 12.23 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 18,863 |
| 12.24 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,148 |
| 12.25 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,148 |
| 12.26 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 12.27 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 12.28 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 12.29 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 12.30 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 12.31 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 12.32 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 12.33 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 12.34 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 12.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 12.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 12.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 12.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |
| 12.39 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| 12.40 | Строительство дублирующего напорного коллектора 2Д 250 мм протяженностью 1520 м от КНС-19 до КГН в районе Морского проспекта и самотечной линии от КГН до КК-146 Д 500 мм протяженностью 2100 м | ФГУП «УЭВ» | 60,000 |
| 12.41 | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КГН протяженностью 7300 м | ФГУП «УЭВ» | 250,000 |
| 12.42 | Строительство дублирующего коллектора 2Д 200 мм протяженностью 720 м от КНС-8 до КГН | ФГУП «УЭВ» | 14,000 |
| Итого за 2029 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 6672,109 |
| Итого за 2029 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 324,000 |
| Итого за 2029 год |  |  | 6996,109 |
| 13 | 2030 год |  |  |
| 13.1 | Строительство водозабора подземных вод | МУП «Горводоканал» | 234,820 |
| 13.2 | Строительство сетей водозабора подземных вод 2 Д 700 мм, протяженностью 3 км | МУП «Горводоканал» | 65,630 |
| 13.3 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 13.4 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 330,000 |
| 13.5 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 13.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 13.7 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 850,000 |
| 13.8 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,969 |
| 13.9 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,969 |
| 13.10 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,563 |
| 13.11 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 18,157 |
| 13.12 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 20,749 |
| 13.13 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 20,749 |
| 13.14 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,563 |
| 13.15 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 7,780 |
| 13.16 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 5,188 |
| 13.17 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 600,000 |
| 13.18 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 13.19 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |
| 13.20 | Строительство цеха утилизации осадков сточных вод | МУП «Горводоканал» | 3500,000 |
| 13.21 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 20,749 |
| 13.22 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 20,749 |
| 13.23 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,563 |
| 13.24 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,563 |
| 13.25 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 13.26 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 13.27 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 13.28 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 13.29 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 13.30 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 13.31 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 13.32 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 13.33 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 13.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 13.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 13.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 13.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |
| 13.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| 13.39 | Строительство дублирующего напорного коллектора 2Д 250 мм протяженностью 1520 м от КНС-19 до КГН в районе Морского проспекта и самотечной линии от КГН до КК-146 Д 500 мм протяженностью 2100 м | ФГУП «УЭВ» | 60,000 |
| 13.40 | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КГН протяженностью 7300 м | ФГУП «УЭВ» | 250,000 |
| Итого за 2030 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 7037,951 |
| Итого за 2030 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 310,000 |
| Итого за 2030 год |  |  | 7347,951 |
| Итого за 2018 – 2030 годы по МУП «Горводоканал» |  |  | 47440,194 |
| Итого за 2018 – 2030 годы по ФГУП «УЭВ» |  |  | 1556,360 |
| Итого за 2018 – 2030 годы |  |  | 48996,554 |

### Примечания: используемые сокращения:

### Д – диаметр;

### КГН – камера гашения напора;

### КК – канализационный колодец;

### КНС – канализационная насосная станция;

### НС – насосная станция;

### НФС – насосно-фильтровальная станция;

### ПНС – повысительная насосная станция;

### ОСК – очистные сооружения канализации;

### РЧВ – резервуары чистой воды.

### _____________

### Приложение 7

### к решению Совета депутатов

### города Новосибирска

### от _________ № ____

### Таблица 30

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| #### 1 | Перспективная обеспеченность и потребность застройки города Новосибирска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спрос на холодную воду | млн. куб. м | 197,37 | 196,02 | 194,68 | 197,67 | 200,66 | 203,65 | 198,00 | 198,23 | 198,60 | 198,90 | 199,20 | 199,60 | 200,00 |
| 1.2 | Увеличение протяженности сетей водоснабжения (величина новых нагрузок, присоединяемых в перспективе) | км | МУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 42,50 | 63,96 | 87,93 | 110,35 | 125,84 | 150,55 | 132,18 | 155,00 | 180,00 | 205,00 | 230,00 | 255,00 | 280,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
| 1.3 | Увеличение протяженности сетей водоотведения (величина новых нагрузок, присоединяемых в перспективе) | км | МУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44,00 | 85,92 | 127,71 | 174,38 | 213,60 | 257,98 | 123,38 | 140,56 | 159,91 | 181,23 | 201,74 | 220,85 | 240,90 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,64 | 11,24 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 |
| #### 2 | Надежность, эффективность и развитие системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень износа сетей водоснабжения | % | МУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70,90 | 67,30 | 70,00 | 69,80 | 69,60 | 69,40 | 69,20 | 68,00 | 67,80 | 67,60 | 67,40 | 67,20 | 67,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 77,50 | 76,80 | 76,70 | 76,60 | 76,50 | 76,40 | 76,30 | 76,20 | 76,10 | 76,00 | 75,90 | 75,80 | 75,70 |
| 2.2 | Уровень износа сетей водоотведения и канализационных станций | % | МУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 69,80 | 61,90 | 73,00 | 72,90 | 72,80 | 72,70 | 72,60 | 72,50 | 72,40 | 72,30 | 72,20 | 72,10 | 72,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 84,10 | 83,60 | 83,50 | 83,40 | 83,30 | 83,20 | 83,10 | 82,90 | 82,80 | 82,70 | 82,60 | 82,50 | 82,40 |
| 2.3 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | МУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21,30 | 21,00 | 17,50 | 17,20 | 16,80 | 16,40 | 17,60 | 17,50 | 17,40 | 17,30 | 17,20 | 17,10 | 17,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17,60 | 17,40 | 17,20 | 17,00 | 16,80 | 16,60 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,50 | 14,50 |
| 2.4 | Количество аварий на сетях водоснабжения | шт. | МУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1429,00 | 1426,00 | 1422,00 | 1419,00 | 1416,00 | 1413,00 | 700,00 | 690,00 | 680,00 | 670,00 | 660,00 | 650,00 | 640,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 85,00 | 80,00 | 75,00 | 70,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 63,00 | 63,00 |
| 2.5 | Среднее время восстановления аварии на сетях водоснабжения | ч. | МУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22,50 | 22,00 | 21,50 | 21,00 | 20,50 | 20,00 | 15,00 | 14,50 | 14,00 | 13,50 | 13,00 | 12,50 | 12,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2.6 | Количество аварий на сетях водоотведения | шт. | МУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2.7 | Среднее время восстановления аварии на сетях водоотведения | ч. | МУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50,00 | 48,00 | 46,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 2.8 | Экономия холодной воды | тыс. куб. м | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 |
| 2.9 | Удельный расход холодной воды | куб. м/чел. | 3,44 | 3,33 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 2.10 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска | % | 80,00 | 82,50 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 |

### ____________

### Приложение 8

### к решению Совета

### депутатов города Новосибирска

от _________ № ____

### Таблица 90

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Электроснабжение, в том числе: | млн. руб. | 456,976 | 452,585 | 903,078 | 502,057 | 492,988 | 343,110 | 251,423 | 282,780 | 698,270 | 566,388 | 397,908 | 77,058 | 75,518 |
| 1.1 | ФГУП «УЭВ» | млн. руб. | 22,626 | 14,855 | 22,708 | 24,837 | 23,508 | 22,540 | 9,833 | 0,700 | 0,700 | 5,778 | 5,778 | 9,058 | 8,518 |
| 1.2 | АО «РЭС» | млн. руб. | 378,350 | 380,730 | 822,370 | 418,220 | 409,480 | 263,570 | 179,590 | 219,080 | 632,570 | 494,610 | 325,130 |  |  |
| 1.3 | МУП «Электросеть» | млн. руб. | 56,000 | 57,000 | 58,000 | 59,000 | 60,000 | 57,000 | 62,000 | 63,000 | 65,000 | 66,000 | 67,000 | 68,000 | 67,000 |
| 2 | Теплоснабжение, в том числе: | млн. руб. | 1653,917 | 2433,588 | 3932,660 | 1295,542 | 1458,413 | 2446,250 | 6510,279 | 3700,074 | 3028,427 | 3307,857 | 1666,007 | 1368,826 | 310,219 |
| 2.1 | АО «СИБЭКО», АО «СГК-Новосибирск» | млн. руб. | 1653,917 | 2428,988 | 3835,560 | 1106,242 | 1458,413 | 2446,250 | 5278,579 | 3665,074 | 3028,427 | 2857,857 | 1364,207 | 1205,996 | 133,689 |
| 2.2 | ФГУП «УЭВ» | млн. руб. |  | 4,600 | 97,100 | 189,300 |  |  |  | 35,000 |  | 450,000 | 301,800 | 162,830 | 176,530 |
| 2.3 | ООО «Генерация Сибири» | млн. руб. |  |  |  |  |  |  | 1231,700 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водоснабжение и водоотведение, в том числе: | млн. руб. | 4454,549 | 4547,754 | 1403,356 | 1522,781 | 450,517 | 1306,516 | 2694,498 | 4759,014 | 4731,872 | 4398,249 | 4383,388 | 6996,109 | 7347,951 |
| 3.1 | МУП «Горводоканал» | млн. руб. | 4454,549 | 4547,754 | 1403,356 | 1522,781 | 450,517 | 1306,516 | 2694,498 | 4751,514 | 4724,372 | 3978,889 | 3895,388 | 6672,109 | 7037,951 |
| 3.2 | ФГУП «УЭВ» | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 7,500 | 7,500 | 419,360 | 488,000 | 324,000 | 310,000 |
| 4 | Газоснабжение, в том числе: | млн. руб. | 5,448 | 3,737 | 12,289 | 14,173 | 8,714 | 6,978 | 6,914 | 10,191 | 19,037 | 8,057 | 7,249 | 9,381 | 10,387 |
| 4.1 | ОАО «ГГС» | млн. руб. | 5,448 | 3,737 | 5,932 | 7,820 | 3,021 | 6,978 | 6,914 | 10,191 | 19,037 | 8,057 | 7,249 | 9,381 | 10,387 |
| 4.2 | МУП «Энергия» | млн. руб. |  |  | 6,357 | 6,353 | 5,693 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТКО, в том числе: | млн. руб. | 13,443 | 13,940 | 10,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | МУП «Спецавтохозяйство» | млн. руб. | 9,800 | 10,300 | 6,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | ФГУП «ЖКХ ННЦ» | млн. руб. | 3,643 | 3,640 | 3,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого по Программе | млн. руб. | 6584,333 | 7451,604 | 6261,833 | 3334,553 | 2410,632 | 4102,854 | 9463,114 | 8752,059 | 8477,606 | 8280,551 | 6454,552 | 8451,374 | 7744,075 |

### _______________